ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

# 09.01.2013 №16

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальні; - відомчі | од. | 102 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | од. | 76 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | од. | 26 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 2 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень | од. | 8 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 822,03 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км км | 685,1 136,93 | 01.04.2013 – 31.08.2013 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 4 | Довжина теплових мереж, що підлягають заміні – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 22,8 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км | 18,8 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км | 4,0 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 5 | Підготовка теплових пунктів | од. | 125 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |

Керуюча справами виконкому					      О.Шовгеля