ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

# 09.01.2013 №16

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт або заміна водопроводних мереж – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | км | 3,954 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км | 3,229 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км | 0,725 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 2 | Ремонт або заміна комунальних каналізаційних мереж | км | 0,750 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 3 | Підготовка споруд та обладнання: - водопроводних насосних станцій - усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих; - каналізаційних насосних станцій - усього, у тому числі комунальних |  | 35 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | од. | 11 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | од. | 24 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | од. | 31 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 4 | Підготовка водопроводних очисних споруд (відомчих) | од. | 2 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 5 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел (відомчих) | од. | 6 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |

Керуюча справами виконкому					  О.Шовгеля