ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

# 09.01.2013 №16

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів міського електротранспорту

та дорожньо-мостового господарствадо роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний та середній ремонти: - тролейбусів; - трамваїв; - трамвайних колій; - контактної мережі | од. | 8 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | од. | 29 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км | 10,5 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
|  |  | км | 13,5 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 1 | ### Ремонт міських вулиць та доріг | тис.м2 | 123,4 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 105 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |
| 3 | Заготовка матеріалу для посипання та реагентів | тис.тон | 5 | 01.04.2013 – 31.08.2013 |

Керуюча справами виконкому					   О.Шовгеля