КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 15.01.2014 | м. Кривий Ріг | № 2 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про підготовку житлового фон-ду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електро-транспорту, дорожньо-мосто-вого господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років

З метою своєчасної та якiсної пiдготовки житлового фонду, об’єктiв соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства мiста до роботи в осiнньо-зимовий перiод  2014 – 2015 років; ураховуючи Закони України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання»; відповідно до Наказу Міністерств палива та енергетики, з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирiшив:

- Затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років:

1.1 житлового фонду міста;

1.2 об’єктів теплопостачання міста;

1.3 об’єктів водопроводно-каналізаційного господарства міста;

1.4 об’єктів міського електротранспорту та дорожньо-мостового господарства (додаються).

- Створити міський штаб з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років й затвердити його склад (додається).

- Міському штабу (Вербицький Г.П.) щовівторка в термін до 31.08.2014  забезпечити на засіданнях розгляд питань і координацію роботи підприємств-виробників та надавачів житлово-комунальних послуг усіх форм власності щодо підготовки міського господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років.

4. Виконкомам районних у місті рад (Терьохін В.П., Коритнік В.В.,              Беззубченко В.В., Колесник І.В., Степанюк С.Д., Салтовська І.П., Рижков Є.В.):

4.1 створити районні штаби для здійснення постійного контролю за   підготовкою житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років;

4.2 забезпечити залучення спеціалізованої техніки для належного утримання автошляхів у осінньо-зимовий період з укладанням відповідних договорів;

4.3  здійснювати контроль за:

4.3.1 експлуатацією житлового фонду та інженерних комунальних мереж на території району, станом благоустрою об’єктів, відновленням благоустрою порушеного покриття, наявністю люків на інженерних мережах;

4.3.2 підготовкою спецтехніки та заготовкою матеріалу для посипання автошляхів, прибудинкових територій і тротуарів.

5. Зобов’язати комунальні підприємства та запропонувати суб'єктам господарювання-виконавцям послуг, що не перебувають у комунальній власності міста, забезпечити:

5.1 належну підготовку об’єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, міського електротранспорту, дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років та отримання паспортів готовності об'єктів у термін до 31.08.2014;

5.2 надання в повному обсязі та належної якості послуг населенню й іншим категоріям споживачів міста.

6. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що є власниками та балансоутримувачами мереж, виконати в термін до:

6.1 01.04.2014 перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

6.2 01.06.2014 ремонт та технічне обслуговування наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

6.3 01.06.2014 роботи з утеплення протипожежних гідрантів на основних магістралях водогонів.

7. Управлінням благоустрою та житлової політики, охорони здоров’я, освіти і науки, культури і туризму, праці та соціального захисту населення, комітету з фізичної культури і спорту виконкому міської ради (Катричен-                   ко О.В., Світловський О.А., Касимова Н.О., Стрига Н.В., Благун І.М., Коваленко І.І.) забезпечити контроль за підготовкою житлового фонду, об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років.

8. 	Відділу транспорту і зв’язку виконкому міської ради  (Сиротюк С.В.) здійснювати контроль за підготовкою рухомого складу міського пасажирського авто- та електротранспорту до роботи в осінньо-зимовий період.

9. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 09.01.2013 №16 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, тепловодопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2013 – 2014 років».

10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Вербицького Г.П.

## Міський голова 							Ю.Вілкул