ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

# 15.01.2014 №2

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014 – 2015 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальні; - відомчі | од. | 98 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
|  |  | од. | 72 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
|  |  | од. | 26 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
| 2 | Капітальний ремонт котлів комунальних котелень | од. | 6 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 774,2 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
|  |  | км км | 392,0 382,2 | 01.04.2014 – 31.08.2014 01.04.2014 – 31.08.2014 |
| 4 | Довжина теплових мереж, що підлягають заміні, – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 12,776 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
|  |  | км | 9,2 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
|  |  | км | 3,576 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |
| 5 | Підготовка теплових пунктів | од. | 124 | 01.04.2014 – 31.08.2014 |

Керуюча справами виконкому					      О.Шовгеля