ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2409

Звіт

щодо виконання в 2013 році Програми розвитку

велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 - 2015 роки

Програма розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 - 2015 роки (надалі − Програма) затверджена міською радою в липні 2013 року.

Основною її метою визначено створення в Кривому Розі мережі велосипедних доріжок (смуг) і парковок, формування сталої транспортної системи та доступного, комфортного й безпечного міського простору, популяризація велосипедного руху, а також облаштування відповідної велосипедної інфра-структури.

За результатами виконання Програми в 2013 році:

- створено робочу групу з питань розвитку  велоінфраструктури в місті (рішення виконкому міської ради від 16.10.2013 №324), метою діяльності якої є сприяння реалізації завдань, визначених Програмою. До складу робочої групи увійшли представники виконкому міської ради та районних у місті рад, комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради та громадських велоорганізацій міста;

- розроблено модуль "Велорайд", який розміщено на сайті комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради (velo.irm.kr.ua). Наразі проводиться робота з його наповнення інформацією про робочі зустрічі, промоційні заходи, велопарковки, велодоріжки, інвестиційні проекти, досвід інших міст. Він міститиме "скриньку пропозицій". Веб-ресурс дозволить забезпечити організаційну, інформаційну та консультаційну підтримку користувачів велосипедної інфраструктури міста;

- визначено перелік місць і вулиць, де можливе облаштування велосипедних доріжок та велосипедних смуг з урахуванням інтенсивності автомобільного руху, пропускної можливості автошляхів і  місць підвищеної небезпеки;

- установлено потребу в місцях тимчасового зберігання велосипедів біля соціально важливих об’єктів міста на 2014 рік (за закладами сфер культури, охорони здоров'я та освіти);

- вивчалося питання перспектив створення в місті велошколи (визначення місця розташування, приміщення, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та джерел фінансування). Роботи в цьому напрямку тривають;

- для облаштування "маршрутів здоров'я" у парку культури і відпочинку ім. Газети "Правда" (Центрально-Міський район) та в районному парку ім. 50-річчя Радянської України (Жовтневий район) розроблено проектно-кошторисну документацію;

- міськими велоорганізаціями проведено 15 спортивних та популяризаційних заходів, пов’язаних з велорухом у місті, у тому числі громадською оганізацією "Велокривбас" - 4, громадською організацією "КОМАНДА "АДРЕНАЛІН" - 11;

- комунальним підприємством "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради в партнерстві з громадською організацією "КОМАНДА "АДРЕНАЛІН" було підготовлено проект "Веломістечко". Його реалізовано за фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (вартість становила 81,1 тис. грн.). Наприкінці вересня, в районному парку "Комсомолу України" (Тернівський район) облаштовано дитячий велосипедний майданчик, біля Палацу культури публічного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" дочірнього підприємства "Овація" публічного акціонерного товариства "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат" збудовано велопарк "Полігон". Найменші мешканці Кривого Рогу отримали чудовий майданчик для занять велоспортом, а також можливість у формі гри вивчити правила дорожнього руху;

- комунальному позашкільному навчальному закладу "Центр туризму краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району" як переможцю конкурсу соціальних проектів "Місто нашими руками", що проводився товариством з обмеженою відповідальністю "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ", придбано 15 велосипедів для занять велотуризмом, велорюкзаки, рукавиці, велоспорядження тощо.

Заходами Програми розвитку велоінфрастуктури в місті Кривому Розі на 2013 − 2015 роки в 2013 році передбачено фінансування з міського бюджету в розмірі 183 000,0 грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради Державним підприємством "Дніпропетровський державний            проектний інститут житлового і цивільного будівництва "Дніпроцивільпроект" розроблено проектно-кошторисну документацію для облаштування "маршрутів здоров'я" у парку культури і відпочинку ім. Газети "Правда" (Центрально-Міський район) та в районному парку ім. 50-річчя Радянської України (Жовтневий район). Станом на 01.01.2014 сума кредиторської заборгованості становить 80 475,25 грн. та 91 812,84 грн. відповідно. Фактичне виконання та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 року склали 172 288,09 грн.

Секретар міської ради			С.Маляренко