ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2411

Проект "Розвиток велоінфраструктури в місті Кривому Розі"

для участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

## 1. Анотація Проекту

Актуальність Проекту

Забезпечення сталого розвитку міст вказує на необхідність розвитку в них екологічно чистих видів транспорту. Це завдання стоїть особливо гостро у промислових регіонах, яким є зокрема Кривий Ріг. Місто має значний рівень техногенного навантаження, оскільки в структурі економіки багато промислових підприємств.

Розвиток велоінфраструктури допоможе розв’язати низку проблем, пов’язаних з поліпшенням екологічної ситуації, сприятиме зменшенню екологічних ризиків.

Разом з цим, створення велоінфраструктури дасть можливість поліпшити якість життя, за рахунок чого помітно зменшиться шумове та хімічне забруднення довкілля та з’являться нові громадські місця для відпочинку.

Така інфраструктура є більш безпечною для людини та середовища. Екологічно чисті види пересування економічно ефективніші та більш доступні для всіх категорій населення.

Поліпшення транспортних можливостей стане відчутним для всієї громади, особливо для підлітків та молоді.

Для міста зростання частки велосипедного руху є одним із засобів досягнення таких стратегічних цілей як зменшення рівня забруднення довкілля, розвиток інфраструктури відпочинку та організації дозвілля. Воно також надасть можливість зробити транспортну систему міста більш сталою, а громадський простір міста –  доступним для всіх його користувачів.

Проект відповідає Стратегічному плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року (затверджений рішенням міської ради від 23.11.2011 №711, зі змінами), розробленому з урахуванням завдань, викладених у Програмі Президента України В.Ф. Януковича "Україна - для людей", Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкуренто-спроможна економіка, ефективна держава", та відповідає цілям Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24 червня                 2011 року №132-7/VI.

Основна проблема Проекту

Стан об’єктів велосипедної інфраструктури в Кривому Розі не відповідає вимогам сучасності та не сприяє розвитку велоруху.

Тому Проект "Розвиток велоінфраструктури в місті Кривому Розі" (надалі – Проект) має стати інтегральною частиною загальноміських проектів транспортної системи, який буде доповнювати логіку та забезпечувати комфорт і зручність пересування на велосипеді дорогами міста. Він скерований на сприяння розвитку велосипедного руху, створення мережі велосипедних доріжок, смуг і парковок, облаштування відповідної велосипедної інфраструктури в цілому та популяризацію велосипедного руху серед мешканців міста.

Соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту

Упровадження Проекту має сприяти розвитку спорту в місті, стимулювати використання екологічних видів транспорту, активно впливати на розвиток суміжних галузей економіки, зайнятість населення, роботу з покращення покриття доріг, підвищення безпеки руху на них. Розвиток велоінфраструктури зможе позитивно вплинути на покращення стану здоров’я населення міста.

Кривий Ріг має потужну базу для розвитку велоруху: просторі вулиці та проспекти, великі вільні земельні ділянки для створення спеціалізованих велопарків тощо.

Напрями інновацій у Проекті

Розвиток велоінфораструктури як один з підходів до вирішення проблем розвитку міста є інноваційним продуктом. Уперше для міста створюються умови комплексної взаємодії всіх зацікавлених сторін у напрямку розвитку велоінфраструктури.

Перелік укрупнених заходів Проекту

Протягом 2015 року Проектом передбачається реалізація заходів за такими основними напрямами:

1. Забезпечення функціонування створеної структури управління розвитком велоінфраструктури в місті.

2. Визначення перспектив розвитку об’єктів велоінфрастуруктури.

3. Створення нових і розвиток діючих об’єктів велоінфраструктури.

4. Популяризація та інформаційне забезпечення велосипедного руху в місті.

Очікувані результати Проекту

У процесі  реалізації Проекту планується досягти таких результатів:

- облаштувати велосипедні доріжки, що пролягають "маршрутами  здоров’я"  у паркових зонах міста;

- виготовити та встановити велосипедні парковки біля соціально важливих об’єктів міста;

- придбати обладнання та інвентар для занять з велотуризму й велозмагань;

- розробити та представити потенційним інвесторам інвестиційні проекти з розвитку міської велоінфраструктури;

- створити сприятливі умови мешканцям міста для їзди на велосипедах;

- зберегти безпеку, комфорт, надійність та зручність використання громадського й приватного транспорту;

- залучити суб’єкти малого та середнього бізнесу, суміжного з велоспор-

том, до процесу розвитку велоінфраструктури в місті;

- здійснити заходи щодо популяризації їзди на велосипеді (провести низку змагань, надрукувати серію промоційної продукції щодо велоруху в місті);

- проінформувати громадськість про результати реалізації Проекту через друковані та електронні засоби  масової інформації.

Цільові групи Проекту

Проект спрямований на всі вікові категорії мешканців та гостей міста (всі соціальні верстви); суб’єктів господарювання міста, які матимуть змогу підвищити соціальну відповідальність перед громадою; представників органів місцевого самоврядування, які зможуть підвищити рівень довіри населення до дій влади; громадські велоорганізації; потенційних інвесторів (як внутрішніх, так і зовнішніх) та ін.

Організації-партнери, співвиконавці Проекту

Головними партнерами в реалізації Проекту виступають комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради, громадські організації "КОМАНДА АДРЕНАЛІН" та "Велокривбас".

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту

та джерела його фінансування

Загальний бюджет Проекту складає 611,8 тис. грн. Фінансування    витрат, пов’язаних з його реалізацією, передбачається коштом: фонду конкурсу – 200,0 тис. грн., міського бюджету – 288,0 тис. грн. та організацій-партнерів –  123,8 тис. грн. (додатки 1, 2).

2. Опис Проекту

2.1. Контекст і проблема Проекту

Кривий Ріг – місто обласного значення Дніпропетровської області, центр Криворізької промислової агломерації.

Населення міста станом на 01.11.2013 становить 655,6 тис. осіб, площа – 431 км2, довжина – 126 км, ширина до 20 км.

Головною містоутворюючою галуззю, яка визначає його спеціалізацію в територіальному поділі праці, є чорна металургія. Питома вага гірничо-металургійного комплексу складає 86% від загального обсягу промислового виробництва міста.

Промисловість міста налічує близько 90 великих підприємств різних галузей, серед яких є підприємства світового значення.

Кривий Ріг – не лише велике індустріальне місто. Воно відрізняється розвиненою мережею закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та мистецтва, фізкультури і спорту та ін.

Фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в місті забез-печують 17 стадіонів, 15 плавальних басейнів, 234 спортивних зали, 209 при-міщень для фізкультурно-оздоровчих занять, 702 спортивних майданчика,              33 футбольних поля, автомотодром.

При наявній широкій спортивній базі в місті функціонує лише одна секція велоспорту з однієї дисципліни – шосейний велоспорт (тоді як велосипедних дисциплін на сьогодні налічується більше двадцяти) та два гуртки велотуризму на базі центрів туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

У сучасних умовах постійно виникає потреба в нових місцях відпочинку для активної молоді та різних верств населення.

У місті відсутні належні умови для занять велоспортом, у тому числі для підготовки спортсменів та проведення змагань різних рівнів. Не вистачає сучасних велосипедів для тренувань.

При цьому, за ініціативи міського голови, громадських організацій велосипедний рух у місті стало розвивається: стрімко зростає кількість прихильників велоспорту, розвиваються різні спортивні дисципліни та напрямки, успішно проводяться змагання й масові заходи в місті.

Основними чинниками, що негативно впливають на розвиток велоінфраструктури  в Кривому Розі, є відсутність:

- зон для тренування велосипедистів різних рівнів і з різних дисциплін;

- тренерського складу;

- велосипедних доріжок і смуг, що є безпечними для їх користувачів;

- надійних велопарковок;

- скоординованої системи дій з просування велоінфраструктури;

- промоції велосипедного руху.

Слід зазначити також, що створення велоінфраструктури сприяє покращенню якості життя населення та якісно впливає на підвищення привабливості міста, формування позитивного іміджу як серед мешканців, так і серед його гостей (туристів).

З метою вирішення вказаних проблем пропонується реалізація Проекту.

Проект відповідає розробленому міською радою Стратегічному плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року (затверджено рішенням міської ради від 23.11.2011 №711, зі змінами), відповідно до якого стратегічними цілями в напрямку забезпечення сталого розвитку міста, підвищення життя його мешканців визначені:

- покращення якості руху міського транспорту;

- розбудова інфраструктури, покращення стану довкілля;

- покращення якості життя територіальної громади, створення умов для її розвитку.

Стратегічний план розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року підготовлений з урахуванням завдань, викладених у Програмі Президента України В.Ф. Януковича "Україна - для людей", Програмі економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", та відповідає цілям Комплексної                        стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 24 червня               2011 року №132-7/VI.

Переважна більшість заходів Проекту включена до Програми розвитку велоінфраструктури на 2013 - 2015 рр., затвердженої рішенням міської ради  від 24.07.2013 №2096 (зі змінами) та прийнятої на виконання Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року.

2.2. Мета та завдання Проекту

Головною метою Проекту є розбудова сучасної велоінфраструктури та популяризація велосипедного транспорту серед населення міста.

Створення умов для розвитку велосипедного руху є засобом для формування сталої транспортної системи Кривого Рогу і екологічно чистого, доступного, комфортного та безпечного міського простору для всіх його користувачів.

Велосипедний рух сприятливо впливає на здоров’я населення: поїздки на велосипеді дозволяють поєднувати дорогу на роботу, у справах, у магазин чи просто прогулянку з необхідними фізичними навантаженнями, робить населення більш фізично розвиненим, а отже – працездатним.

Велосипед не має жодного навантаження на екологію: він не забруднює довкілля шкідливими викидами й не створює надмірного шуму, що робить вулиці міста чистішими та тихішими, сприятливішими для організації дозвілля на відкритому повітрі. Це один з найважливіших аспектів необхідності впровадження велоінфраструктури.

Тоді як користування автомобілем призводить до підвищення інтенсивності руху на міських вулицях, рівнів шуму, забруднення повітря, ґрунту, поверхневих та підземних вод. При цьому зростає небезпека для мешканців міста та кількість дорожньо-транспортних пригод.

Розвиток велоінфраструктури дозволить одночасно гарантувати рівно-правність учасників руху, а також забезпечить реалізацію невід’ємного права людей на чисте й здорове довкілля, вільне та безпечне пересування.

Завдання Проекту:

1. Популяризація велоруху та здорового способу життя серед мешкан-ців міста.

2. Залучення молоді до участі в заходах, пов’язаних з велорухом.

3. Організація тренувань з різноманітних велосипедних дисциплін.

4. Розбудова мережі велодоріжок, велопарковок, що будуть розташовані в місцях прокладання велосипедних маршрутів поруч з основними об’єктами торгівельної, соціальної та культурно-розважальної інфраструктури міста, з метою створення належних умов для всіх учасників велоруху.

5. Розвиток діючих гуртків велотуризму та сприяння створенню нових.

6. Сприяння розвитку малого й середнього бізнесу, суміжного з велоспортом (залучення ресурсів суб’єктів господарювання до розвитку велосипедної інфраструктури).

2.3. Досягнення мети та заходи Проекту

Головною підставою  формування велоінфраструктури в місті стала ухвалена рішенням міської ради від 24.07.2013 №2096 Програма розвитку велоінфраструктури на 2013 - 2015 рр. Виконання заходів, запланованих Програмою, створює надійний фундамент для подальшого становлення велоінфраструктури в Кривому Розі.

Переважна більшість заходів Проекту відповідає вищезазначеній Програмі розвитку велоінфраструктури на 2013 - 2015 рр.

Протягом 2015 року Проектом пропонуються такі основні заходи:

Напрям 1. Забезпечення функціонування створеної структури управлін-ня розвитком велоінфраструктури в місті:

Захід 1.1. Проведення засідань міської робочої групи з питання забезпе-чення реалізації Програми розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 рр.

Відповідно до діючої Програми розвитку велоінфраструктури на 2013 -2015 рр. у місті створено міську робочу групу з питання забезпечення реалізації Програми (рішення виконкому міської ради від 16.10.2013 №324), яка сприяє реалізації її завдань, а отже і завдань Проекту, та здійснює моніторинг якості їх виконання.

Захід 1.2. Забезпечення організаційної, інформаційної та консультацій-ної підтримки користувачів велосипедної інфраструктури через веб-ресурс "Велорайд", створений на сайті комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради.

На сьогоднішній день цей веб-ресурс перебуває в стадії розробки. Надалі планується наповнення його інформацією про робочі зустрічі, промоційні заходи, велопарковки, велодоріжки, інвестиційні проекти, досвід інших міст у розвитку велоінфраструктури, "скринькою пропозицій" тощо.

Напрям 2. Визначення перспектив розвитку об’єктів велоінфрастру-ктури міста:

Захід 2.1. Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господа-рювання некомунальної форми власності щодо необхідності облаштування велопарковками їх територій.

У результаті виконання цього заходу планується встановлення велопар-ковок біля підприємств сфери торгівлі, розваг, готельного бізнесу та ін.

Захід 2.2. Підготовка інвестиційних проектів з розвитку велоінфра-структури міста та представлення їх потенційним інвесторам.

Напрям 3. Створення нових і розвиток діючих об’єктів велоінф-раструктури:

Захід 3.1. Облаштування прилеглої території соціально важливих об’єк-тів міста велопарковками.

Наразі в місті розроблена єдина форма велопарковки. У 2015 році  кош-том міського та державного бюджетів планується облаштувати вело-парковками соціально важливі об’єкти міста у сфері освіти, культури, тощо.

Захід 3.2. Улаштування велодоріжок, що пролягають "маршрутами  здоров’я" у паркових зонах міста (виходячи з реальних можливостей міського бюджету).

Для створення велодоріжок у паркових зонах міста в 2013 році розроблено відповідну проектно-кошторисну документацію на їх будів-ництво. Коштом міського бюджету в 2014 році заплановано проведення експертизи отриманих даних та улаштування цих велодоріжок з урахуванням його реальних фінансових можливостей.

Захід 3.3. Придбання обладнання та інвентарю для занять з велотуризму й велозмагань, а саме: велосипедів, на які буде нанесено бренд міста     Кривого Рогу (ескіз велосипеду з брендом міста додається). Це сприятиме забезпеченню належних умов для тренувань, а також підвищенню рівня довіри населення до дій влади.

Захід 3.4. Подальший розвиток велоінфраструктури полягає в урахуванні можливості улаштування велодоріжок (велосмуг) на території міста при розробці проектно-кошторисної документації за об’єктами реконструкції доріг.

Напрям 4. Популяризація та інформаційне забезпечення велосипедного руху в місті:

Захід 4.1. Проведення щорічних спортивних та популяризаційних заходів, пов’язаних з велорухом у місті.

Відповідно до запропонованих заходів громадських організацій "КОМАНДА АДРЕНАЛІН" та "Велокривбас" протягом 2013 року органі-зовано та проведено 15 велозаходів. У планах на 2014 рік їх передбачено 16.

Захід 4.2. Співробітництво з міжнародними та вітчизняними організаціями, що працюють у сфері розвитку міської велоінфраструктури.

Це дозволить застосовувати отриманий ними досвід на місцевому рівні.

Захід 4.3. Висвітлення у друкованих і електронних засобах масової інформації повідомлень про здобутки Проекту.

За результатами реалізації Проекту буде опубліковано 10 інформацій-них повідомлень в місцевих ЗМІ з метою поширення позитивного досвіду, набутого у процесі його реалізації.

Захід 4.4. Виготовлення промоційної продукції з метою візуалізації напрацювань Проекту.

Планується розроблення та видання серії карт міста з нанесеними вело- доріжками, велопарковками, "маршрутами здоров’я" та спортивними об’єк-тами міста, іншої друкованої продукції коштом залучених вело-організацій.

Захід 4.5. Проведення "круглого столу" за результатами реалізації Проекту з метою визначення ефективності досягнутих результатів під час проведення заключного засідання міської робочої групи з питання забезпечення реалізації Програми розвитку велоінфраструктури міста Кривого Рогу наприкінці 2015 року.

Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

- організація діяльності створеної міської робочої групи з питання забезпечення реалізації Програми розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 рр.;

- проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання щодо необхідності облаштування велопарковками їх території;

- облаштування прилеглої території соціально важливих об’єктів міста велопарковками;

- придбання обладнання та інвентарю для занять з велотуризму й велозмагань;

- улаштування велодоріжок, що пролягають "маршрутами  здоров’я" у паркових зонах міста (виходячи з реальних можливостей міського бюджету);

- подальший розвиток  мережі велодоріжок на території міста;

- висвітлення у друкованих і електронних засобах масової інформації повідомлень про здобутки Проекту;

- контроль за виготовленням громадськими організаціями промоційної продукції з метою візуалізації напрацювань Проекту.

Організації-партнери, співвиконавці Проекту беруть на себе такі зобов'язання:

- Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради:

- забезпечення організаційної, інформаційної та консультаційної підтримки користувачів велосипедної інфраструктури через веб-ресурс "Велорайд", створений на сайті комунального підприємства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради;

- підготовка інвестиційних проектів з розвитку велоінфраструктури міста  та представлення їх потенційним інвесторам;

- висвітлення інформаційних повідомлень про здобутки Проекту в мережі Інтернет;

- інформаційно-організаційна участь, контроль за виготовленням громадськими організаціями промоційної продукції з метою візуалізації напрацювань Проекту;

- Громадські велоорганізації "КОМАНДА АДРЕНАЛІН" та "Вело-кривбас":

- проведення щорічних спортивних та популяризаційних заходів, пов’язаних з велорухом у місті;

- виготовлення промоційної  продукції з метою візуалізації напрацювань Проекту;

- співробітництво з міжнародними та вітчизняними організаціями, що працюють у сфері розвитку міської велоінфраструктури.

Координацію та моніторинг ефективності виконання заходів Проекту  протягом його реалізації здійснюватиме міська робоча група з питання забезпечення реалізації Програми розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 роки.

Забезпечення впровадження Проекту покладається на управління економіки виконкому Криворізької міської ради у співпраці з відділами, управліннями та іншими виконавчими органами міської ради, комунальним підприємством "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради та громадськими велоорганізаціями міста, із залученням суб’єктів господарювання міста та інших зацікавлених сторін (за згодою).

Громадська оцінка досягнутих результатів здійснюватиметься шляхом обробки зауважень і пропозицій від мешканців та гостей міста, що надійдуть на офіційні веб-сайти виконкому Криворізької міської ради та комунального підприємства "Інститут розвитку міста" Криворізької міської ради в мережі Інтернет.

Після запровадження Проекту комунальним підприємством "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради буде проведено інтерактивне опитування в мережі Інтернет про задоволення здобутими результатами.

Комплексне повноцінне упровадження Проекту можливе за умови спільного фінансування з державного, міського бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Проект базується на засадах відкритості та прозорості виконання заходів, поінформованості громадян і зацікавлених сторін щодо результатів його впровадження. Підсумкові результати оприлюднюватимуться в засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

2.4. План-графік реалізації заходів Проекту

Таблиця

| Тривалість заходу (за етапами) | #### Заходи | Джерела фінансування (тис. грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Державний бюджет | Місцевий бюджет (Учасник Конкурсу) | Партнери |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І напрям |  |  |  |  |
| Місяці 1-12 | 1.1. Проведення засідань міської робочої групи з питання забезпечення реа-лізації Програми розвит-ку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 рр. | - | - | - |
| Місяці 1-12 | 1.2. Забезпечення органі-заційної, інформаційної та консультаційної підтрим-ки користувачів велоси-педної інфраструктури че-рез веб-ресурс "Вело-райд", створений на сайті комунального підприєм-ства "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Кри-ворізької міської ради |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IІ напрям |  |  |  |  |
| Місяці 1-11 | 2.1. Проведення роз’ясню-вальної роботи серед суб’єктів господарювання некомунальної форми влас-ності щодо необхідності облаштування велопар-ковками їх територій | - | - | - |
| Місяці 1-11 | 2.2. Підготовка інвести-ційних проектів з розвитку велоінфраструктури міста та представлення їх потен-ційним інвесторам | - | - | - |
| ІІІ напрям |  |  |  |  |
| Місяці 4-11 | 3.1. Облаштування приліг-лої території соціально важливих об’єктів міста велопарковками | 200,0 | 212,0 | - |
| Місяці 4-11 | 3.2. Улаштування вело-доріжок, що пролягають "маршрутами здоров’я" у паркових зонах міста (виходячи з реальних мож-ливостей міського бю- джету) | - | - | - |
| Місяці 4-11 | 3.3. Придбання обладнання та інвентарю для занять з велотуризму й велозмагань | - | 76,0 | - |
| Місяці 4-11 | 3.4. Подальший розвиток велоінфраструктури з ура-хуванням можливості вла-штування велодоріжок на території міста | - | - | - |
| ІV напрям |  |  |  |  |
| Місяці 4-12 | 4.1. Проведення щорічних спортивних та популяриза-ційних велозаходів | - | - | 73,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Місяці 1-12 | 4.2. Співробітництво з між-народними та вітчизняними організаціями, що працю-ють у сфері розвитку місь-кої велоінфраструктури | - | - | - |
| Місяці 2-12 | 4.3. Висвітлення в друко-ваних і електронних засо-бах масової інформації повідомлень про здобутки Проекту | - | - | - |
| Місяці 9-11 | 4.4. Виготовлення промо-ційної продукції з метою візуалізації напрацювань Проекту | - | - | 50,0 |
| Місяці 12 | 4.5. Проведення "круглого столу" за результатами реа-лізації Проекту | - | - | - |
| Усього |  | 200,0 | 288,0 | 123,8 |

2.5. Очікувані результати Проекту

Очікуваними результатами від реалізації Проекту є:

- створення сприятливих умов для безпечного пересування велоси-педистів на автошляхах та поза межами проїжджої частини;

- забезпечення комфорту, надійності та зручності використання гро-мадського й приватного транспорту;

- завдяки активізації велосипедного руху створення умов для покра-щення здоров’я мешканців міста;

- зменшення забруднення повітря та шумового рівня в місті;

- заохочення жителів до використання альтернативних видів транспорту шляхом реалізації велосипедного потенціалу міста, що позитивно впливає на екологічний стан Кривого Рогу та здоров’я жителів;

- створення нової та розвиток діючої велоінфраструктури міста;

- ріст кількості мешканців міста, які використовують велосипед як альтернативний вид транспорту;

- проведення велосипедних змагань, що відповідатимуть  міжнародним стандартам і сприяютимуть вихованню спортсменів світового рівня.

Розвиток велоінфраструктури дозволить збільшити туристичну приваб-ливість Кривого Рогу (велотуризм), покращити імідж міста на державному й міжнародному рівнях, добробут і зайнятість населення.

Реалізація Проекту в його інженерній частині передбачає:

- облаштування мережі велосипедних доріжок та парковок;

- реалізацію інвестиційних проектів з розвитку велоінфраструктури.

2.6. Сталість результатів Проекту

Важливою складовою економічного розвитку є розбудова якісної інфраструктури міста як комунальної, так і соціальної.

Проект спрямований на такий соціальний аспект як популяризація велоруху та здорового способу життя серед мешканців міста шляхом:

- залучення молоді до участі в заходах, пов’язаних з велорухом;

- організації рекреаційних велосипедних поїздок батьків і дітей;

- проведення активної рекламної діяльності, спрямованої на формування іміджу міста як велосипедного центру;

-  організації тренувань з різноманітних велосипедних дисциплін.

Економічний аспект проекту полягає в:

1. Інженерно-технічному розвитку велоінфраструктури, а саме:

1.1 будівництво велосипедної мережі (велосипедних доріжок і смуг);

1.2 облаштування велосипедних маршрутів шляхом нанесення до-рожньої розмітки, піктограм, розміщення інформаційних та дорожніх знаків,  установлення велопарковок;

1.3 створення "маршрутів здоров’я" у парках міста та зелених зонах.

2. Сприянні розвитку малого та середнього бізнесу, суміжного з велоспортом (залученню ресурсів суб’єктів господарювання до розвитку велосипедної інфраструктури тощо).

2.7. Мультиплікація досвіду Проекту

Створення велоінфраструктури міста за допомогою реалізації Проекту дасть змогу отримати новий досвід як громаді, так і органам місцевого самоврядування в питаннях розвитку міста та поліпшення комфортності проживання його жителів.

Реальну можливість виконання Проекту у запропонований спосіб підтверджено бажаннями міської ради, територіальної громади, громадських організацій спільно спрямувати зусилля на розбудову велоінфраструктри міста.

З метою забезпечення поінформованості про практичний досвід та результати впровадження Проекту громади матеріали буде висвітлено в електронних та друкованих засобах масової інформації, на радіо та телебаченні, під час представлення туристичних можливостей міста як на українській, так і на міжнародній аренах.

Практика реалізації Проекту може мультиплікативно спрацювати на розвиток і підвищення самодостатності інших зацікавлених територіальних громад.

2.8. Опис інновацій Проекту

Цей Проект є інноваційним продуктом, оскільки вперше для міста створюються умови комплексної взаємодії всіх зацікавлених сторін у напрямку розвитку велоінфраструктури міста.

Масштаб інновації не має аналогів у Дніпропетровській області. Проект носить технічний та організаційний характер інновації.

Упровадження Проекту має сприяти розвитку спорту в місті, стимулювати використання екологічних видів транспорту, активно впливати на розвиток суміжних галузей економіки (наприклад, спортивні магазини), зайнятість населення, роботу з покращення покриття доріг, підвищення безпеки руху на дорогах. Саме розвиток велоінфраструктури зможе позитивно вплинути на покращення стану здоров’я населення міста.

3. Бюджет Проекту

Бюджет Проекту складає 611,8 тис. грн. Він наведений у додатках 1, 2. Фінансування заходів Проекту передбачається: коштом фонду Всеу-країнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядну-вання (державний бюджет) у розмірі 200,0 тис. грн., міського бюджету –             288,0 тис. грн. та коштом організацій-партнерів у сумі 123,8 тис. грн.

Секретар міської ради 						С.Маляренко