КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

(XLII сесія VІ скликання)

Проект

| 29.01.2014 | м. Кривий Ріг | № 2424 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про затвердження звіту щодо виконання  в  2013  році Програми фінансової  підтримки та розвитку комунального підприємства «Міжнародний              аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради на 2012 - 2015 роки

На виконання основних завдань, визначених рішенням міської ради від 29.12.2011 №855 «Про затвердження Програми фінансової підтримки та                        розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради на 2012 – 2015 роки»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання в 2013 році Програми фінансової                   підтримки та розвитку комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради на 2012 – 2015 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань транспорту та зв’язку (Лушпій А.В.), координацію роботи – на першого заступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова								Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2424

Звіт

щодо виконання в 2013 році Програми  фінансової

підтримки та розвитку комунального підприємства

«Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради

на 2012 – 2015 роки

| Зміст заходів | Обсяг бюджетних коштів на 2013 рік (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | передбачено в міському бюджеті | фактичні видатки |
| Поповнення статутного капіталу на придбання трансформаторної підстанції з двома трансформаторами і автоматичним веденням резерву та дизель-генератора для світлосигнального обладнання (бюджет розвитку) | 2 100,0 | 1 546,7 |
| Придбання та ремонт аеродромної техніки й механізмів: - поповнення статутного капіталу на придбання трапу (бюджет розвитку) | 320,0 | 318,0 |
| Фінансова підтримка аеропорту (загальний фонд) | 5 808,3 | 5 808,3 |
| РАЗОМ | 8 228,3 | 7 673,0 |

Секретар міської ради                                                           С.Маляренко