Додаток

до Звіту щодо виконання  в 2013 році

Програми стратегії інноваційного роз-

витку електронних інформаційних ре-

сурсів і  технологій на 2012 – 2015 роки

ІНФОРМАЦІЯ

щодо виконання розрахункового кошторису витрат коштів міського бюджету на 2013 рік для фінансування заходів Програми стратегії інноваційного розвитку електронних інформаційних ресурсів і технологій на 2012 – 2015 роки

грн.

| № з\п | Найменування заходів Програми | Затвер-джений план на 2013 рік | Уточне- ний план на 2013 рік | Касове виконання станом на 01.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста з відображенням на карті її об’єктів | 109 105, 46 | 116 383,04 | 116 383,04 |
| 2 | Супровід і технічна підтримка інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста з відображенням на карті її об’єктів | 31 389,37 | 36 986,59 | 36 986,59 |
| 3 | Розробка, графічний дизайн карток для створення нових ресурсів, рубрик та розширення функціональних можливостей діючих на сайті "Криворізький ресурсний центр" (надалі – сайт) | 76 732,18 | 80 867,01 | 80 867,01 |
| 4 | Супровід і технічна підтримка 2-х версій сайта та діючих у його складі модулів | 104 383,97 | 117 016,90 | 117 016,90 |
| 5 | Створення на сайті розділу "Віртуальний бізнес-інкубатор", модулю з моніторингу екологічних показників, єдиного реєстру проектів з енергозбереження | 104 277,61 | 104 277,61 | 104 277,61 |
| 6 | Просування сайта в пошукових системах | 11 122,51 | 11 122,51 | 11 122,51 |
| 7 | Розробка механізму, переклад інформації для створення англійської версії сайта та підтримки її в актуальному стані | 55 144,90 | 55 144,90 | 45 144,90 |
| Разом: |  | 492 156,00 | 521 798,56 | 511 798,56 |

Додаток  підготовлено відділом

стратегії розвитку електронних інформаційних ресурсів міста:

Начальник відділу                                                                    Л.Підвальна

Підвальна Людмила Павлівна

92 24 21, 95 87