ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2430

Звіт

щодо виконання в 2013 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2017 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2017 років є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому травматизму.

На її виконання спрямовано кошти в сумі 91 050,24041 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 50 987,32881 тис. грн., креди-торська заборгованість складає 40 062,91160 тис. грн.

Протягом 2013 року здійснювалося утримання автошляхів міста на площі 6 003,3 тис. м2. На це  витрачено кошти загального фонду міського бюджету в сумі  18 341,19480 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано роботи з поточного ремонту доріг на суму 12 123,43680 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 6 217,75800 тис. грн.

За рахунок надходжень до загального та територіального дорожнього фондів міського бюджету виконано поточний ремонт доріг на площі 103,9 тис. м2 на суму 21 660,87300 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано роботи з поточного ремонту доріг на суму 8 855,76516 тис. грн., кредиторська заборгова-ність складає 12 805,10784 тис. грн.

До виконання ремонту доріг залучено кошти публічного акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» у сумі            3 000,00000 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано поточний ремонт дорожнього покриття на вулицях Комуністичній, Плеханова, Рилєєва, від будинку 28 на мікрорайоні Сонячному до будинку 8 на мікрорайоні Гірницькому загальною площею 12,0 тис. м2

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано поточний ремонт доріг загальною площею 56,8 тис. м2 на суму         10 719,57120 тис. грн. Найбільшу питому вагу складає поточний ремонт доріг на вулицях Курчатова (від вулиці Тухачевського до вулиці Каспійської), Коротченка (від вулиці Тухачевського до бульвару Маршала Василевського), Космонавтів (від провулку Бульварного до вулиці Тинка). Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт з поточного ремонту доріг на суму 10 054,43590 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 665,13530 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету виконано поточний ремонт  доріг загальною площею  21,8 тис. м2 на суму 3 837,57210 тис. грн. Станом на 01.01.2014 кредиторська заборгованість становить 3 837,57210 тис. грн.

Коштом міського бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам капітально відремонтовано дорожнє покриття об’їзних доріг від шляхопроводу №9 на вулиці Дніпропетровське шосе до шляхопроводу №11 на вулиці Бикова, від будівлі №3 на вулиці Нікопольське шосе до межі міста в напрямку виїзду до міста Запоріжжя, вулиці Модрівської від вулиці Української до вулиці Окружної загальною площею 36,8 тис. м2  на загальну суму 16 793,03210 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт з капітального ремонту доріг на суму 11 643,8808  тис. грн., кредиторська заборгованість складає 5 149,15130 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку ророблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію проспекту 200-річчя Кривого Рогу та вулиці Тухачевського з улаштуванням розподільчої смуги й застосуванням бетонного бар’єрного загородження по вісі проїжджої частини. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 34,60000 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 298,40000 тис. грн.

Державним підприємством «Кривбаспроект» на замовлення управління капітального будівництва виконкому міської ради розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво дороги від вулиці Іллічівської до вулиці Електроніки. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 32,10000 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 194,00000 тис. грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради Криворізькою філією державного підприємства  «Дніпропетровський державний інститут житлового та цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» розроблено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію дороги на вул.Ньютона (від вул.Модрівської до вул.Буковинської). Вартість робіт з розробки зазначеної проектно-кошторисної документації складає 193,48620 тис. грн. Станом на 01.01.2014 фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає 193,48620 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано заміну 1 446 світильників, відновлено 10,750 км кабелю. Станом на 01.01.2014 профінансовано послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста на суму 2 196,76599 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 2 090,33164 тис. грн.

У 2013 році на виконання поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення для запровадження автоматизованої системи керування освоєно кошти міського бюджету в сумі 716, 14560 тис. грн. Станом на 01.01.2014 кредиторська заборгованість складає 716,14560 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 19 405 ламп. Станом на 01.01.2014 профінансовано послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста на суму 996,06653 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 1 215,14378 тис. грн.

Протягом 2013 року виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на ділянках об’їзної дороги:

– від вул. Нікопольське шосе до межі міста в напрямку виїзду до міста Запоріжжя. Під час проведення зазначених робіт замінено 118 опор, установлено 222 світильника, змонтовано 5,6 км кабелю. Витрачено кошти в сумі 992,27162 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 202,26440 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 790,00722 тис. грн.;

– від шляхопроводу №9 на вул. Дніпропетровське шосе до перемички між бульваром Вечірнім та мікрорайоном Східним. На зазначеній ділянці замінено 64 опори, установлено 193 світильники, змонтовано 3,7 км кабелю. Витрачено кошти в сумі 812,73970 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 2,27400 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 810,46570 тис. грн

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради  Криворізькою філією державного підприємства  «Дніпро-петровський державний інститут житлового та цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект» розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення окремих вулиць міста. Станом на 01.01.2014 фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає 1 206,31575 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку розроблено проектно-кошторисну документацію на такі об’єкти:

- «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Кропив-ницького від будинку №69 до будинку №99 у м. Кривому Розі»;

- «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Карбишева від будинку №19 до будинку №104 у м. Кривому Розі»;

- «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Михайли-ченка у м. Кривому Розі»;

- «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Паризької Комуни у м. Кривому Розі»;

- «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення шляхом технічного переоснащення світильників із газорозрядними лампами на світильники на основі  LED технологій (зони 1,2,3)».

Отримано позитивний висновок державної експертизи.

Станом на 01.01.2013 на розробку вищевказаної проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи витрачено кошти в сумі 97,05241 тис. грн., фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає 97,05241 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2013	році відновлено освітлення вищевказаних вулиць, проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення шляхом технічного переоснащення світильників із газорозрядними лампами на світильники на основі  LED технологій (зони 1,2,3) перебуває на затвердженні відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560.

Коштом міського бюджету виконано будівництво мереж зовнішнього освітлення  окремих вулиць Дзержинського району загальною кошторисною вартістю 729,99400 тис. грн. У його ході прокладено 12,3 км проводу, що самостійно несе навантаження, змонтовано 351 опору та світильники з натрієвими лампами потужністю 250 Вт. Станом на 01.01.2014 профінансовано  робіт на суму 497,60020 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 232,39380 тис. грн.

Для виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього освітлення  окремих вулиць Дзержинського району в 2013 році за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду в сумі 2,02320 тис. грн. проведено експертизу проектно-кошторисної документації «Будівництво мереж зовнішнього освітлення окремих вулиць Дзержинського району, м. Кривий Ріг». Станом на 01.01.2014 роботи профінансовано в повному обсязі.

У 2013 році придбано та встановлено автоматизовану систему керування зовнішнім освітленням міста на суму 346,84440 тис. грн. Станом на 01.01.2014 роботи не профінансовано, кредиторська заборгованість складає 346,84440 тис. грн.

На виконання робіт з поточного ремонту 104 світлофорних об’єктів  витрачено коштів у сумі 543,29549 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 158,63127 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 384,66422 тис. грн.

Для запровадження автоматизованої системи керування світлофорними об’єктами виконано поточний ремонт 7 світлофорних об’єктів на суму        578,99847 тис. грн. Станом на 01.01.2014 роботи не профінансовано, кредиторська заборгованість складає 578,99847 тис. грн.

На утримання 104 світлофорних об’єктів у 2013 році витрачено         208,10244 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 66,32364 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 141,77880 тис. грн.

На розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць Нікопольське шосе – Вокзальна, Каховська – Пісочна, Мелешкіна – Мануйлова витрачено коштів у сумі      34,72400 тис. грн. Станом на 01.01.2014 роботи профінансовано в повному обсязі.

У минулому році продовжено роботи з обладнання світлофорних об’єктів звуковими пристроями та секціями зворотного відліку часу. На 73 світлофорних об’єктах встановлено 148 одиниць звукових пристроїв і 350 одиниць секцій зворотного відліку часу. Сума коштів, спрямованих на зазначені заходи, склала 1 074,57480 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму  102,76320 тис. грн., кредиторська заборгованість складає  971,81160 тис. грн.

Протягом 2013 року придбано програмне забезпечення для автоматизації системи керування світлофорними об’єктами міста, на що витрачено кошти в сумі 327,49440 тис. грн. Станом на 01.01.2013 фінансування не здійснювалося, кредиторська заборгованість становить 327,49440 тис. грн.

Відповідно до вимог ДСТУ4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки» придбано 25 одиниць світловідбивних екранів на суму                22,77720 тис. грн., які протягом 2013 року встановлено на 13 світлофорних об’єктах. Сума коштів на їх установлення склала 7,13400 тис. грн. Станом на 01.01.2014 роботи не профінансовано, кредиторська заборгованість відповідно становить 22,77720 тис. грн. та 7,13400 тис. грн.

У 2013 році виконано поточний ремонт конструктивних елементів на 10 штучних спорудах (5 шляхопроводів та 5 мостів), а саме: деформаційних швів на шляхопроводі №55 на вул. Серафимовича, шляхопроводі №1 на об’їзній дорозі в напрямку виїзду до м. Запоріжжя,  шляхопроводі №5 на об’їзній дорозі (частково); перильного огородження на мосту №7 на вул. Кресівській, шляхопроводі над дорогою, що сполучує житлові масиви Північного гірничо-збагачувального комбінату та Даманський, мосту через річку Саксагань, який з’єднує вулиці Треньова та Центальну; тротуарів на мосту №7 на вул. Кресівській; торкретування балок та опорних частин мосту через річку Саксагань до сел. Бурі Вуглі, фарбування перильного огородження пішохідних мостів №№1,5 у парку культури та відпочинку ім.Газети «Правда», шляхопроводу №50 на вул. Дніпропетровське шосе, мосту №34 на                  вул. Харитонова.

Станом на 01.01.2014 сума витрачених коштів на поточний ремонт штучних споруд – мостів та шляхопроводів, складає 525,68307 тис. грн., профінансовано – 513,16486 тис. грн., кредиторська заборгованість –       12,51821 тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста в 2013 році за рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт 274 дорожніх знаків на суму 154,42766 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано робіт на суму 19,15316 тис.грн., кредиторська заборгованість складає               135,2745 тис.грн.

У звітному періоді придбано 1 342 одиниці дорожніх знаків на суму                611,66070 тис. грн. Станом на 01.01.2014 профінансовано 451,35570 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 160,30500 тис. грн.

Виконано роботи з установлення 1 340 дорожніх знаків на суму     454,84506 тис. грн. Станом на 01.01.2014 фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає  454,84506 тис. грн.

Виконання заходів сприяло організації безпечного руху в місті.

Секретар міської ради							С.Маляренко