КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

## Р І Ш Е Н Н Я

(XLII сесія VІ скликання)

Проект

| 29.01.2014 | м. Кривий Ріг | № 2435 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про затвердження звіту щодо виконання в 2013 році Програми модернізації ліфтового господ-дарства в місті Кривому Розі на 2013 - 2017 роки

На виконання основних завдань Програми модернізації ліфтового  господарства в місті Кривому Розі на 2013 − 2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.12.2012 №1613, зі змінами; керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт щодо виконання в 2013 році  Програми модернізації   ліфтового   господарства в місті Кривому Розі на 2013 − 2017 роки (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунального господарства (Логачов А.І.), координацію роботи – на заступника міського голови Вербицького Г.П.

Міський голова								Ю.Вілкул

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2435

Звіт

щодо  виконання в 2013 році  Програми модернізації   ліфтового   господарства в місті Кривому Розі на 2013 − 2017 роки

Основною метою Програми модернізації   ліфтового   господарства в місті Кривому Розі на 2013 − 2017 роки (надалі – Програма) є покращення умов проживання мешканців, гарантування належної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, оновлення й уведення нових об’єднаних диспетчерських систем та диспетчеризація всіх ліфтів, проведення технічної експертизи ліфтів, що відпрацювали 25-річний ресурс з метою визначення їх технічного стану й обсягу заходів, необхідних для їх безпечної експлуатації.

У міському бюджеті на 2013 рік було передбачено:

- на виконання капітального ремонту ліфтів 10 413,8 тис. грн., у тому числі: погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2013 – 2 783,8 тис. грн., за рахунок коштів загального фонду, що передаються до спеціального (бюджету розвитку) - 5 130,0  тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету 2 500,0 тис. грн.;

- на виконання експертного обстеження ліфтів – 36,9 тис. грн.;

- на установлення системи диспетчерського зв’язку – 1 051,7 тис. грн.,              у тому числі  на  погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2013 – 451,7 тис. грн., на виконання диспетчеризації ліфтів                600 тис. грн.

Протягом 2013 року виконано капітальний ремонт 28 ліфтів та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 13 ліфтів на загальну суму 7 345,5 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів загального фонду, що передаються до спеціального (бюджету розвитку)                5 075,7 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету 2 269,8  тис. грн.

Оплачено за рахунок коштів загального фонду, що передаються до спеціального (бюджету розвитку) 5 495,8  тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету – 1 050,5 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 складає: за рахунок коштів загального фонду, що передаються до спеціального (бюджету розвитку) 2 363,7 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету 1 219,3 тис. грн.

Економія  коштів загального фонду, що передаються до спеціального (бюджету розвитку)  склала 54,3 тис. грн. (1,1%),  економія іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету  − 230,20 тис. грн. (9,2%).

За  рахунок  коштів  загального  фонду,  що  передаються до спеціального

(бюджету  розвитку)   виконано   експертне   обстеження   23   ліфтів   на    суму

2

36 тис. грн., економія склала 0,9 тис. грн. (2,4%).  З них оплачено 28,5  тис. грн., кредиторська заборгованість складає 7,5 тис. грн.

Установлено систему диспетчерського зв’язку на 65 ліфтів та виготовлено проектно-кошторисну документацію на диспетчеризацію                         122 ліфтів на суму 595,7 тис. грн. Оплачено 561,8 тис. грн., кредиторська заборгованість становить  485,6 тис. грн.  Економія склала  4,3 тис. грн. (0,7%).

Результатом використання зазначених коштів на реалізацію Програми є створення умов для надійної та безпечної роботи ліфтового парку, його належної експлуатації та запобігання травматизму під час користування ліфтами в багатоквартирних будинках міста.

Секретар міської ради							С.Маляренко