ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2436

Звіт

про виконання в 2013 році Програми поводження

з безпритульними тваринами  в місті Кривому Розі

Рішенням міської ради від 25.04.2012 №1084 затверджено Програму поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі на період до 2017 року, метою якої є створення умов для попередження явища безпритульності тварин, зміна громадської думки на користь цивілізованого, гуманного та етичного ставлення до тварин, що вплине на виховання зростаючого покоління й моральний клімат у суспільстві.

Одним із завдань упровадження Програми поводження з безпритульними тваринами в місті Кривому Розі є створення притулку для тварин. У 2013 році на його будівництво передбачено кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 3 000,0 тис. грн.

Державним підприємством «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» на замовлення                   комунального підприємства «Сансервіс» розроблено робочий проект «Будівництво притулку для тварин (Притулок для тварин біля селища Верабове в Жовтневому районі)».

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на теперішній час зазначений робочий проект перебуває на стадії проходження експертизи в філії державного підприємства «Укрдержбуд-експертиза» у Дніпропетровській області.

Кошти, передбачені в 2013 році, у сумі 3 000,0 тис. грн. не використано в зв’язку з тим, що будівництво об’єкта не розпочато через відсутність висновку експертизи робочого проекту.

Секретар міської ради                                                         С.Маляренко