ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

29.01.2014 №2447

ЗВІТ

щодо виконання кошторису видатків цільового фонду від плати за

тимчасове використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами на 2013 рік

Залишок коштів на 01.01.2013 – 1 881 115,66 грн.

Надходження за 2013 рік – 1 796 802,63 грн.

| № з/п | Напрями видатків з цільового фонду | Замовник | План з урахуванням змін, грн. | Фактичне виконання станом на 01.01.2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | касове виконання | кредиторсь-ка заборго- ваність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Будівництво та реконструкція об’єктів комунальної власності міста, у тому числі реконструкція проспекту Карла Маркса та об’єктів благоустрою | Управління капітального будівництва виконкому міської ради | 691 762,34 691 762,34 | 691 762,34 691 762,34 | 691 762,34 691 762,34 | - - |
| 2 | Оплата робіт та послуг, пов'язаних з діяльністю у сфері розміщення зов-нішньої реклами в місті, у тому числі: | Управління містобудування і архітектури виконкому міської ради | 422 950,39 | 382 740,55 | 95 430,15 | 287 310,40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - демонтаж рекламних конструкцій; - оплата послуг з надання експертних висновків, рекомендацій щодо стану та можливості подальшої експлуатації великогабаритних рекламних конструкцій; - виготовлення схем розміщення реклам-них конструкцій та благоустрою прилеглої до них території на вул. Лермонтова та вул. Волгоградській; - виготовлення плакатів з соціально-значущою інформацією |  | 96 400,39 23 750,00 96 800,00 206 000,00 | 56 190,55 23 750,00 96 800,00 206 000,00 | 31 930,15 - - 63 500,00 | 24 260,40 23 750,00 96 800,00 142 500,00 |
| 3 | Оплата робіт і послуг, придбання предметів, матеріалів та обладнання, пов’язанних з паркуванням транспортних засобів, у тому числі придбання паркувальних автоматів зі встановленням (монтажем) та пусконалагоджувальними роботами | Управління містобудування і архітектури виконкому міської ради | 660 000,00 660 000,00 | 660 000,00 660 000,00 | 660 000,00 660 000,00 | - - |
| 4 | Оплата робіт і послуг, пов’язаних з розмі-щенням тимчасових об’єктів для здійснен-ня підприємницької діяльності, у тому числі демонтаж тимчасових об’єктів для здійснення підприємницької діяльності | Управління містобудування і архітектури виконкому міської ради | 428 514,93 428 514,93 | 88 052,40 88 052,40 | 79 470,00 79 470,00 | 8 582,40 8 582,40 |
| 5 | Оплата робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою до проведення земельних торгів для ділянок, що перебувають у комунальній власності | Управління містобудування і архітектури викон- кому міської ради | 262 293,00, | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | Знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель) | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | 965 595,00 | 907 568,40 | - | 907 568,40 |
|  | РАЗОМ |  | 3 431 115,66 | 2 730 123,69 | 1 526 662,49 | 1 203 461,20 |

Залишок коштів на 01.01.2014 – 2 151 255,80 грн.

Секретар міської ради                                                                 С.Маляренко