*Додаток*

 *до рішення міської ради*

 *31.01.2014 №2503*

***Обсяги фінансового забезпечення***

***Програми модернізації ліфтового господарства в місті Кривому Розі***

***на 2013 – 2017 роки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування*** ***витрат, робіт*** | ***Оди-ниця******вимі-ру*** | ***Усього на******2013 - 2017 роки,******тис. грн.*** | ***Розрахункова потреба за роками*** | ***Передбачено на 2013 рік, тис. грн.*** | ***Передбачено на 2014 рік, тис. грн.*** |
| ***2013*** | ***2014*** | ***2015*** | ***2016*** | ***2017*** | ***усього*** | ***за рахунок коштів за-гального фонду, що передаються до спеціаль-ного (бюдже-ту розвитку)*** | ***інша субвен-ція з об-ласного бюдже-ту місь-кому бю-джету*** | ***пога-шення кре-дитор-ської забор-гова-ності*** | ***усього*** | ***за рахунок коштів спеці-ального фонду*** | ***за раху-нок суб-венції з дер-жавно-го бю-джету*** | ***за рахунок субвенції з обласного бюджету, тис.грн.*** |
| ***Капітальний ремонт (заміна та модернізація) ліфтів*** | Тис.грн. | 78 540,0 | 11 220,0 | 15 640,0 | 17 680,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 10 413,8 | 5 130,0 | 2500,0 | 2 783,8 | 12 782,5 | 5 017,0 | 7 440,0 | 325,5 |
| Кіль-кість ліфтів | 231 | 33 | 46 | 52 | 50 | 50 | 35 | 28 | 11 | 34 | 37 |
| ***Експертне обстеження ліфтів*** | Тис.грн. | 174,9 | 36,9 | 34,5 | 31,5 | 39,0 | 33,0 | 36,9 | 36,9 |  | - | 70,0 | 70,0 | - | - |
| Кіль-кість ліфтів | 113 | 23 | 23 | 21 | 26 | 22 | 14 | 23 |  | - | 44 | 44 | - | - |
| ***Установлення системи диспетчерського зв’язку на 184 ліфтах*** | Тис.грн. | 2 805,4 | 2 805,4  | - | - | - | - | 1 051,7 | 600,0 |  | 451,7 | 1 100 | 1 100,0 | - | - |
| Кіль-кість систем/кіль-кість ліфтів | 1/184 | 1/184 | - | - | - | - | 2/84 | 1/65 |  | 1/49 | 1/122 | 1/122 | - | - |
| ***Капітальний ремонт (заміна)******диспетчерських систем*** | Тис.грн. | 6 930,0 | - | 990,0 | 2 970,0 | 990,0 | 1 980,0 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Кіль-кість систем | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - |  | - | - | - | - | - |
| ***Разом:*** | Тис.грн. | 88 503,3 | 14 062,3 | 16 717,5 | 20 681,5 | 18 029,0 | 19 013,0 | 11 502,4 | 5 766,9 | 2 500,0 | 3 235,5 | 13 952,5 | 6 187,0 | 7 440,0 | 325,5 |

 ***Секретар міської ради С.Маляренко***