Додаток

до рішення виконкому міської ради

12.02.2014  №38

Проект змін

до Довгострокової програми по вирішенню екологічних проблем Кривбасу

та поліпшенню стану навколишнього природного середовища на 2011 − 2022 роки

публічного акціонерного товариства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

| Назва напряму діяльнос-ті (пріори-тетні завдання) | Зміст заходів програми з виконання завдання | Відпові-дальний за виконан-ня | Строки вико-нання | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат від виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього I етап | 2011р. | 2012р. | 2013р. | 2014р. | 2015р. | Усьо-го нас-туп-ні ета-пи |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшен-ня стану атмосфер-ного повітря | 1.18. Доменний цех № 1 ДП-6: Реконструкція ГОУ підбункер-ного приміщення. Будівництво ГОУ ливарного двору. Вирівнювання тиску в між-конусному просторі азотом. Упровадження автоматизова-ної системи екологічного моніторингу та технологічного процесу | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | − | Додержання встановлю-них граничнодопустимих викидів або технологіч-них нормативів. Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 7 057 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | − |  |
|  | 1.20. Виведення з експлуатації аглофабрики металургійного виробництва, яка не відповідає сучасним екологічним вимогам | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2020 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 99 700 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.21. Модернізація діючого конвертерного цеху з будівництвом нового ГОУ за конверторами №№ 1 − 6, допалюванням СО та впро-вадження автоматизованої системи екологічного моні-торингу і технологічного про-цесу І − ІІ блок конверторів | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2019 роки | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | * | * | * | * | Додержання встановле-них граничнодопустимих викидів або технологіч-них нормативів. Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 6 000 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
|  | 1.24. Доменний цех № 2: ДП-9: Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного примі-щення в період 6 місяців | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2019 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Додержання встановле-них граничнодопустимих викидів або технологіч-них нормативів. Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 994 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.25. Будівництво нового сталеплавильного комплексу потужністю 1,2 млн. тонн сталі з упровадженням еко-логічно безпечних технологій, сучасних ефективних методів пилогазопридушення на всіх стадіях технологічного проце-су та з уведенням автомати-зованої системи екологічного моніторингу технологічного процесу | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | − | − | − | − | − | Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 423 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.26. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації: Зупинка мартенівської печі №4. Зупинка ДСПА - 6 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2015 2011 роки 2014 рік | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 2 джерел викидів. Зниження ви-кидів забруднюючих ре-човин на 3 600 тонн/рік. Ліквідація 4 джерел викидів. Зниження ви-кидів забруднюючих ре-човин на 11 000 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.27. Будівництво централі-зованих АУ діючого конвер-терного цеху, перегрузочних вузлів 2 блоку | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 55 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | ** | ** | ** | ** | ** | ** |  |
|  | 1.28. Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№ 1 − 5 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2018 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | * | Додержання встанов-лених граничнодопус-тимих викидів або техно-логічних нормативів. Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 1 800 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
|  | 1.29. Виведення з експлуатації існуючого цеху Блюмінг-1 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2015 рік | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 24 джерел викидів.Зниження ви-кидів забруднюючих речовин на 1 200 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 1.30. Модернізація системи пилоочищення від аглоцехів 1, 2, 3 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2020 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | * | Досягнення технологіч-них нормативів, згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 21 грудня 2012 року №671 "Про затвердження Техно-логічних нормативів до-пустимих викидів забруд-нюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агло-мерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)". Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 55 650 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
|  | 1.33. Застосування заходів при проведенні масових вибухів | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2022 роки (постійно) | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | * | Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 500 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
|  | 1.34. Зрошення гірничої маси при екскавації у кар’єрі, поливання під’їзних техно-логічних автошляхів кар’єру, зрошення напівзакритого складу готової продукції шахтоуправління, поливання експлуатаційних шляхів, періодичне змочування "сухих" пляжів, гідро-знепилення шляхів, наро-щування порога переливання огороджувальних дамб карт намиву хвостосховищ | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2022 роки (постійно) | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | * | Зниження викидів забруд-нюючих речовин |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
| Компенса-ційні заходи з охорони та поліпшен-ня стану атмосфер-ного повітря | Доменний цех № 1 ДП-5: упинка печі; експлуатація печі в період ремонту ДП - 9 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2012 рік 2019 - 2020 роки (6 місяців) | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 4 джерел викидів. Зниження ви-кидів забруднюючих ре-човин на 10 300 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | Доменний цех № 1. ДП-7: ● зупинка печі; ● експлуатація печі в період ремонту ДП - 9 | ПАТ „Арселор- Міттал Кривий Ріг” | 2015 рік 2019 – 2020 роки (6 місяців) | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 4 джерел викидів. Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 11 900 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | Конвертерний цех. Уловлювання конвертерного газу (виконання проектних робіт) | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2014 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | - | - | * | * | Утилізація конвертерного газу |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | - | - | * | * |  |
|  | Вогнетривно-вапняний цех. Зупинка ділянки виробництва вогнетривів. Демонтаж та виведення з експлуатації обладнання | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2013 рік 2014 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 17 джерел викидів. Зниження викидів забру-днюючих речовин на 16 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | Блюмінг-2. Удосконалення технологічної схеми 4-х груп нагрівальних колодязів №1-4 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2012 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Досягнення державного стандарту щодо викиду оксиду вуглецю. Зниження викидів забруд-нюючих речовин на 286 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | Блюмінг №2. Модернізація автоматизованої системи управління тепловим режимом нагрівання металу 4-го блоку нагрівальних колодязів | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2013 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | * | * | * | − | Зниження питомої вит-рати палива на 0,9 кг умовного палива на 1 тонну заготівки та зниження забруднюючих речовин до 2% |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | * | * | * | − |  |
|  | Прокатний цех–3. Реконструкція ГОУ обдирно-шліфувальних верстатів №№1-8 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | − | − | − | − | Досягнення державного стандарту з пилу 50 мг/м3 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | − | − | − | − |  |
|  | Прокатний цех–3. Виведення з експлуатації обдирно-шліфувальних вер-статів №№9-16 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2012 рік | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація джерела викиду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | Вуглепідготовчий цех КХВ. Реконструкція 5-ти ГОУ дробарного та змішувального відділеннь | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | − | − | − | − | Досягнення державного стандарту з пилу 50 мг/м3 |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | − | − | − | − |  |
|  | Цех вловлювання КХВ. Об’єднання повітряників апаратів та ємностей бензоль-ного відділення цеху влов-лювання | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | − | − | − | − | Ліквідація 19 джерел викидів. Зниження вики-дів специфічних забруд-нюючих речовин аміаку, водню ціаністого, сірко-водню, сірковуглецю, бензолу, ксилолу, толу-олу, бенз(а)пірену, фено-лу, нафталіну на 18 тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | − | − | − | − |  |
|  | Реконструкція коксової бата-реї № 5 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2014 − 2016 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | * | * | - | - | Досягнення технологіч-них нормативів, згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 вересня 2009 року №507 "Про затвердження Техно-логічних нормативів до-пустимих викидів забруд-нюючих речовин від коксових печей" |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | * | * | − | − |  |
|  | Реконструкція коксової бата-реї № 6 | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2014 − 2017 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | - | - | * | * | Досягнення технологіч-них нормативів, згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29 вересня 2009 року №507 "Про затвердження Техно-логічних нормативів до-пустимих викидів забруд-нюючих речовин від коксових печей" |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | * | * |  |
|  | Реконструкція 2-х ГОУ деревообробних верстатів ремонтно-будівельної ділянки шахтоуправління | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2012 – 2014 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | * | − | − | − | Ліквідація джерела викидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | * | − | − | − |  |
|  | Виведення з експлуатації монтажно-ремонтної ділянки ливарно-ковальского вироб-ництва | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2014 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Ліквідація 4 джерел викидів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 2. Охорона та раціональ-не вико -ристання водних ресурсів | 2.8. Упровадження проекту "Перехоплення з включенням в оборотний цикл високо-мінералізованих хлоридних дренажних вод, що посту-пають в обвідний канал з територій, прилеглих до гідротехнічних споруд ГЗК" | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Зниження вмісту хло-ридів і заліза у водах обвідного каналу до норм гранично допустимого скиду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 2.9. Упровадження проекту "Перехоплення з включенням в оборотний цикл високо-мінералізованих хлоридно-сульфатних дренажних вод, що поступають в обвідний канал з територій, прилеглих до гідротехнічних споруджень металургійного виробництва" | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | − | − | − | − | Зниження вмісту хло-ридів і заліза у водах обвідного каналу до норм гранично допустимого скиду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | − | − | − | − |  |
|  | 2.10. Розробка і впровадження технологій зниження вмісту нафтопродуктів у стічних водах | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2012 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | − | − | − | − | Доведення концентрації нафтопродукттів у водах обвідного каналу до норм гранично допустимого скиду |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | − | − | − | − |  |
|  | 2.11. Упровадження системи моніторингу кількісних і якісних показників стічних вод основних виробництв підприємства | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 − 2014 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | * | * | − | − | − | Облік та економія водних ресурсів |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | * | * | − | − | − |  |
| 3. Пово-дження з відходами та раціональ-не вико -ристання земель | 3.13. Устаткування хвосто-сховища в районі с. Миро-любівки з нарощуванням дамб обвалування до позначки + 165 м | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2014 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | - | - | - | * | * | * | Раціональне використан-ня земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | - | - | - | * | * | * |  |
|  | 3.14. Реконструкція хвосто-сховища "Об’днане" з нарощуванням дамб обва-лування від позначки + 156 м | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2015 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | ** | ** | Раціональне використан-ня земель |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | ** | ** |  |
|  | 3.15. Розробка ТЕО щодо технології поводження та утилізації промислових відходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2011 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | − | − | − | − | − | Забезпечення утилізації відходів з метою міні-мізації обсягів розмі-щення відходів у нав-колишньому природному середовищі |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.16. Упровадження технології утилізації шламів мета-лургійного виробництва | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2011 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Забезпечення мінімізації обсягів розміщення відхо-дів у навколишньому природному середовищі (1 млн. тонн/рік) |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
|  | 3.17. Рекультивація пору-шених земель шахто-управління по підземному видобутку руди (розроблено проект Інститутом проблем природокористування та екології України "Проект рекультивації порушених земель ДП РУ ім. Кірова") | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | * | Відновлення порушених земель: 2011 –2015 роки – 12,8 га |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
|  | 3.28. Будівництво полігону для складування промислових відходів | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2012 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Запобігання забрудненню навколишнього природ-ного середовища |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| Компенса-ційні заходи щодо поводжен-ня з відходами та раціональ-ного вико -ристання земель | Конвертерний цех. Упровадження технології ви-робництва сталі без проміж-ного скачування шлаку, що дозволить знизити в конвер-терному цеху норми утво-рення сталеливарного шлаку с 217 кг/т до 190 кг/т. | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011-2015 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | − | − | − | − | Зниження утворення та розміщення відходів конвертерного виробни-цтва на 160 тис.тонн/рік |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | − | − | − | − |  |
| 4. Організація моніторин-гу | 4.1. Розвиток систем автоматизованого контролю промислових викидів у атмосферу на підприємствах − основних забруднювачах атмосферного повітря | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2020 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | ** | ** | ** | − | Підвищення якості дос-ліджень за станом атмос-ферного повітря, їх опе-ративності та достовір-ності |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | ** | ** | ** | − |  |
| 5. Аналіз існуючого стану складових довкілля міста | 5.1. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, моніторинг довкілля в районі місць видалення відходів, моніторинг якості питної води в централізованій мережі водопостачання | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | * | * | * | * | * | * | Поліпшення якості дослі-джень за станом поверх-невих вод у місцях ски-дання стічних вод, впливом місць видалення відходів на довкілля та питної води |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | * | * | * | * | * | * |  |
|  | 5.2. Моніторинг атмосферного повітря (придбання нового обладнання для стаціонарних постів, обладнання для моніторингу на джерелах викидів, здійснення моні-торингу на межі СЗЗ) | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | ** | ** | ** | ** | ** | Посилення контролю за станом атмосферного повітря |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | ** | ** | ** | ** | ** |  |
| 6. Охорона, збережен-ня, утримання об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) | 6.1. Виготовлення та встановлення (поновлення) інформаційних та межових знаків на об’єктах природно-заповідного фонду | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | - | ** | ** | ** | Охорона, збереження, утримання об’єктів ПЗФ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | - | ** | ** | ** |  |
|  | 6.2. Організація розроблення проектів винесення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | - | ** | ** | ** | Охорона, збереження, утримання об’єктів ПЗФ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | - | ** | ** | ** |  |
|  | 6.3. Забезпечення об’єктів природно-заповідного фонду картографічним матеріалом, необхідним для визначення меж | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | - | ** | ** | ** | Охорона, збереження, утримання об’єктів ПЗФ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | - | ** | ** | ** |  |
|  | 6.4. Установлення фактичних меж об’єктів природно-заповідного фонду на місцевості та закріплення їх межовими знаками | ПАТ "Арселор- Міттал Кривий Ріг" | 2011 – 2022 роки | Загальний обсяг, у т. ч. | − | − | - | ** | ** | ** | Охорона, збереження, утримання об’єктів ПЗФ |
|  |  |  |  | Державний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет | − | − | − | − | − | − |  |
|  |  |  |  | Інші джерела | − | − | - | ** | ** | ** |  |

* - Обсяг фінансування визначається щорічно.

** - Обсяг фінансування заходу буде визначено після підготовки проектної документації.

Керуюча справами виконкому                                                 О.Шовгеля