*Додаток*

*до рішення міської ради*

*12.02.2014 №2538*

***МІСЬКА ПРОГРАМА***

***містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.***

1. Потреба фінансування

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Основні заходи*** | ***Загальний***  ***обсяг фінансування*** | ***Виконано за***  ***2004–2013 рр.*** | ***Обсяг фінансування на 2014 рік*** | ***Обсяг фінансування на 2015-2016 рр.*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка топографогеодезич-  них і аерофотознімальних ро-  біт та виготовлення топогра-  фічних планів М 1:2000 в циф-  ровому й графічному вигляді  м. Кривий Ріг,  *у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік* | 16 400 000,00 | 10 292 070,58 | 6 032 594,58  *2 195 120,58* | - |
| 2 | Розробка електронної місто-  будівної кадастрової системи  м. Кривий Ріг, створення міс-  тобудівного кадастру,  *у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік* | 5 673 262,00 | 280 020,00 | 5 673 262,00  *280 020,00* | 22 606 758,00 |
| 3 | Розробка меж історичних  ареалів м. Кривий Ріг | 1 088 988,00 | 630 756,00 | 102 203,00 | - |
| 4 | Виготовлення Генерального  плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | 3 962 767,80 | - | - |
| 5 | Експертиза Генерального пла-  ну м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно–гос-  подарського устрою | 2 212 281,00 | 1 748 879,00 | - | - |
| 7 | Експертиза плану земельно -  господарського устрою | 200 000,00 | - | - | - |
| 8 | Розробка проекту цивільної  оборони населення | 715 000,00 | 590 220,00 | - | - |
| 9 | Розробка історико - архітек-турного опорного плану | 378 331,00 | - | 281 555,00 | - |

2

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Розробка плану зонування територій | 2 245 496,00 | 1 798 941,48 | - | - |
| 11 | Розробка детальних планів територій під розміщення садибного будівництва,  *у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік* | 1 000 000,00 | 997 932,40 | 997 932,40  *997 932,40* | - |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів) потенційно приваб-ливих для інвестування на коротко- та довгострокову пер-спективи,  *у тому числі :*  *- субвенція з державного бюджету;*  *- на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік* | 500 000,00 | 445 115,00  *178 046,00* | 267 069,00  *267 069,00* | - |
|  | ***Усього:***  *у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік* | ***34 475 161,80*** | ***20 845 738,26*** | ***13 354 615,98***  *3 740 141,98* | ***22 606 758,00*** |

***Секретар міської ради С.Маляренко***