*Додаток*

 *до рішення міської ради*

 *30.04.2014 №2651*

***Обсяги фінансового забезпечення***

***Програми модернізації ліфтового господарства в місті Кривому Розі на 2013 – 2017 роки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Найменування*** ***витрат, робіт*** | ***Оди-ниця******вимі-ру*** | ***Усього на******2013 - 2017 роки,******тис. грн.*** | ***Розрахункова потреба за роками*** | ***Передбачено на 2013 рік, тис. грн.*** | ***Передбачено на 2014 рік, тис. грн.*** |
| ***2013*** | ***2014*** | ***2015*** | ***2016*** | ***2017*** | ***усього*** | ***за раху-нок коштів загаль-ного фонду, що переда-ються до спе-ціаль-ного (бю-джету роз-витку)*** | ***інша суб-вен-ція з об-лас-ного бю-дже-ту місь-кому бю-дже-ту*** | ***пога-шен-ня кре-ди-тор-ської забор-гова-ності*** | ***усього*** | ***за раху-нок кош-тів спеці-аль-ного фонду*** | ***за раху-нок субвен-ції з об-ласно-го бю-джету місько-му бю-джету*** | ***за раху-нок кош-тів за-гального фонду*** | ***пога-шення креди-торсь-кої за-боргова-ності*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Капітальний ремонт (заміна та модернізація) ліфтів*** | Тис. грн. | 78 540,0 | 11 220,0 | 15 640,0 | 17 680,0 | 17 000,0 | 17 000,0 | 10 413,8 | 5 130,0 | 2500,0 | 2 783,8 | 9 829,4 | 7 140,2 | 325,5 | - | 2 363,7 |
| Кіль-кість ліфтів | 231 | 33 | 46 | 52 | 50 | 50 | 35 | 28 | 11 | 14 | 14 | - |  |
| ***Експертне обстеження ліфтів*** | Тис. грн. | 174,9 | 36,9 | 34,5 | 31,5 | 39,0 | 33,0 | 36,9 | 36,9 | - | - | 77,5 | 70,0 | - | - | 7,5 |
| Кіль-кість ліфтів | 113 | 23 | 23 | 21 | 26 | 22 | 14 | 23 | - | - | 44 | 44 | - | - |
| ***Установлення системи диспетчерського зв’язку на 184 ліфтах*** | Тис. грн. | 2 805,4 | 2 805,4  | - | - | - | - | 1 051,7 | 600,0 | - | 451,7 | 1 585,6 | 1 100,0 | - | - | 485,6 |
| Кіль-кість сис-тем/Кіль-кість ліфтів | 1/184 | 1/184 | - | - | - | - | 2/84 | 1/65 | - | 1/49 | 1/122 | 1/122 | - | - |
| ***Капітальний ремонт (заміна)******диспетчерських систем*** | Тис. грн. | 6 930,0 | - | 990,0 | 2 970,0 | 990,0 | 1 980,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кіль-кість сис-тем | 7 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ***Експертне обстеження ліфтів після виконання їх повної модерні-зації*** | Тис.грн. | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - |
| Кіль-кість ліфтів | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
| ***Складання нових паспортів ліф-тів після вико-нання їх повної модернізації*** | Тис.грн. | 33 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 33,0 | - | - | 33,0 | - |
| Кіль-кість ліфтів | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | -- | - | 8 | - | - | 8 | - |
| ***Разом:*** | Тис.грн. | 88 503,3 | 14 062,3 | 16 717,5 | 20 681,5 | 18 029,0 | 19 013,0 | 11 502,4 | 5 766,9 | 2 500,0 | 3 235,5 | 11 545,5 | 8 310,2 | 325,5 | 53,0 | 2 856,8 |

***Секретар міської ради С.Маляренко***