Додаток

до рішення міської ради

26.11.2014 №3110

МІСЬКА ПРОГРАМА

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

VIII. Потреба фінансування

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної

містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

| № з/п | Основні заходи | Загальний обсяг фінансування | Виконано за 2004–2013 рр. | Обсяг фінансування на 2014 рік | Обсяг фінансування на 2015–2016 рр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка топографогеодезич- них і аерофотознімальних ро- біт та виготовлення топогра- фічних планів М 1:2000 в циф- ровому й графічному вигляді м. Кривий Ріг, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 16 400 000,00 | 10 292 070,58 | 4 104 494,58 2 195 120,58 | - |
| 2 | Розробка електронної місто- будівної кадастрової системи м. Кривий Ріг, створення міс- тобудівного кадастру, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 5 673 262,00 | 280 020,00 | 5 673 262,00 280 020,00 | 22 606 758,00 |
| 3 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг | 1 088 988,00 | 630 756,00 | 102 203,00 | - |
| 4 | Виготовлення Генерального плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | 3 962 767,80 | - | - |
| 5 | Експертиза Генерального пла- ну м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно -гос- подарського устрою | 2 212 281,00 | 1 748 879,00 | - | - |
| 7 | Експертиза плану земельно – господарського устрою | 200 000,00 | - | - | - |
| 8 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 715 000,00 | 590 220,00 | - | - |
| 9 | Розробка історико - архітек-турного опорного плану | 378 331,00 | - | 281 555,00 | - |
| 10 | Розробка плану зонування територій | 2 245 496,00 | 1 798 941,48 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Розробка детальних планів територій під розміщення садибного будівництва, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 1 000 000,00 - | 997 932,40 - | 997 932,40 997 932,40 | - |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів) потенційно приваб-ливих для інвестування на ко- ротко- та довгострокову перспе-ктиви, у тому числі: - субвенція з державного бюджету; - на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 500 000,00 | 445 115,00 178 046,00 | 267 069,00 267 069,00 | - |
|  | Усього: у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік | 34 475 161,80 - | 20 845 738,26 - | 11 426 515,98 3 740 141,98 | 22 606 758,00 - |

Секретар міської ради					                    С.Маляренко