ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

14.01.2015  № 17

Заходи

щодо підготовки  житлового фонду міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років

| ## Найменування заходу | Одини-ця виміру | Усього по місту | У тому числі за місяцями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | травень | червень | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральне опалення: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4 120 | 1 068 | 1 146 | 1 077 | 829 |
| Тернівський, | буд. | 631 | 244 | 139 | 141 | 107 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 270 | 250 | 189 | 127 |
| Саксаганський, | буд. | 810 | 129 | 227 | 218 | 236 |
| Довгинцівський, | буд. | 353 | 90 | 90 | 90 | 83 |
| Дзержинський, | буд. | 509 | 100 | 176 | 176 | 57 |
| Центрально-Міський, | буд. | 506 | 132 | 129 | 132 | 113 |
| Інгулецький; | буд. | 475 | 103 | 135 | 131 | 106 |
| -промивка, у тому числі за районами: | буд. | 3 884 | 1 013 | 1 062 | 1 015 | 794 |
| Тернівський, | буд. | 631 | 245 | 135 | 142 | 109 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 275 | 222 | 193 | 146 |
| Саксаганський, | буд. | 810 | 133 | 225 | 210 | 242 |
| Довгинцівський, | буд. | 139 | 40 | 40 | 40 | 19 |
| Дзержинський, | буд. | 509 | 100 | 176 | 176 | 57 |
| Центрально-Міський, | буд. | 484 | 117 | 129 | 123 | 115 |
| Інгулецький; | буд. | 475 | 103 | 135 | 131 | 106 |
| - випробування, у тому числі за районами: | буд. | 4 100 | 1 072 | 1 106 | 1 067 | 855 |
| Тернівський, | буд. | 631 | 245 | 135 | 142 | 109 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 275 | 222 | 193 | 146 |
| Саксаганський, | буд. | 810 | 133 | 225 | 210 | 242 |
| Довгинцівський, | буд. | 333 | 84 | 84 | 83 | 82 |
| Дзержинський, | буд. | 509 | 100 | 176 | 176 | 57 |
| Центрально-Міський, | буд. | 506 | 132 | 129 | 132 | 113 |
| Інгулецький; | буд. | 475 | 103 | 135 | 131 | 106 |
| - підготовка елеваторних вузлів, у тому числі за районами: | од. | 4 205 | 974 | 1 063 | 1 179 | 989 |
| Тернівський, | од. | 631 | 245 | 135 | 142 | 109 |
| Жовтневий, | од. | 1 091 | 278 | 276 | 278 | 259 |
| Саксаганський, | од. | 1 091 | 137 | 239 | 356 | 359 |
| Довгинцівський, | од. | 481 | 121 | 121 | 121 | 118 |
| Дзержинський, | од. | 516 | 100 | 180 | 180 | 56 |
| Центрально-Міський, | од. | 73 | 18 | 20 | 16 | 19 |
| Інгулецький; | од. | 322 | 75 | 92 | 86 | 69 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 7 562 | 2 254 | 1 845 | 1 746 | 1 717 |
| Тернівський, | п.м | 1 008 | 377 | 215 | 215 | 201 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жовтневий, | п.м | 1 412 | 574 | 332 | 237 | 269 |
| Саксаганський, | п.м | 1 670 | 405 | 425 | 430 | 410 |
| Довгинцівський, | п.м | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Дзержинський, | п.м | 1 344 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Центрально-Міський, | п.м | 726 | 213 | 191 | 181 | 141 |
| Інгулецький | п.м | 802 | 199 | 196 | 197 | 210 |
| Гаряче водопостачання: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 1 796 | 259 | 570 | 554 | 413 |
| Тернівський, | буд. | 270 | 90 | 62 | 67 | 51 |
| Жовтневий, | буд. | 400 | 9 | 187 | 138 | 66 |
| Саксаганський, | буд. | 395 | 15 | 167 | 141 | 72 |
| Довгинцівський, | буд. | 253 | 64 | 64 | 64 | 61 |
| Дзержинський, | буд. | 121 | - | - | 61 | 60 |
| Центрально-Міський, | буд. | 111 | 23 | 34 | 21 | 33 |
| Інгулецький; | буд. | 246 | 58 | 56 | 62 | 70 |
| - підготовка бойлерних установок, у тому числі за райо-нами: | буд. | 188 | 10 | 34 | 66 | 78 |
| Тернівський, | буд. | 21 | - | 2 | 3 | 16 |
| Жовтневий, | буд. | 65 | - | 10 | 31 | 24 |
| Саксаганський, | буд. | 21 | - | - | 12 | 9 |
| Довгинцівський, | буд. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дзержинський, | буд. | 24 | - | - | 12 | 12 |
| Центрально-Міський, | буд. | 45 | 7 | 19 | 4 | 15 |
| Інгулецький; | буд. | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 4 990 | 865 | 1 397 | 1 479 | 1 249 |
| Тернівський, | п.м | 701 | 250 | 148 | 148 | 155 |
| Жовтневий, | п.м | 2 138 | 130 | 692 | 692 | 624 |
| Саксаганський, | п.м | 825 | 140 | 215 | 330 | 140 |
| Довгинцівський, | п.м | 320 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Дзержинський, | п.м | 384 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Центрально-Міський, | п.м | 326 | 89 | 91 | 69 | 77 |
| Інгулецький | п.м | 296 | 80 | 75 | 64 | 77 |
| Холодне водопостачання: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4 302 | 962 | 1 234 | 1 157 | 949 |
| Тернівський, | буд. | 652 | 254 | 141 | 143 | 114 |
| Жовтневий, | буд. | 836 | 277 | 211 | 203 | 145 |
| Саксаганський, | буд. | 941 | - | 346 | 276 | 319 |
| Довгинцівський, | буд. | 383 | 96 | 96 | 96 | 95 |
| Дзержинський, | буд. | 509 | 100 | 176 | 176 | 57 |
| Центрально-Міський, | буд. | 506 | 132 | 129 | 132 | 113 |
| Інгулецький; | буд. | 475 | 103 | 135 | 131 | 106 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 6 812 | 2 190 | 1 565 | 1 559 | 1 498 |
| Тернівський, | п.м | 928 | 300 | 208 | 208 | 212 |
| Жовтневий, | п.м | 3 426 | 1 302 | 731 | 721 | 672 |
| Саксаганський, | п.м | 436 | 84 | 118 | 124 | 110 |
| Довгинцівський, | п.м | 389 | 99 | 99 | 99 | 92 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дзержинський, | п.м | 676 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Центрально-Міський, | п.м | 505 | 139 | 120 | 138 | 108 |
| Інгулецький | п.м | 452 | 97 | 120 | 100 | 135 |
| Герметизація інженерних вводів, у тому числі за районами: | од. | 979 | 204 | 254 | 249 | 272 |
| Тернівський, | од. | 50 | - | 10 | 20 | 20 |
| Жовтневий, | од. | 752 | 177 | 207 | 177 | 191 |
| Саксаганський, | од. | 72 | - | 10 | 26 | 36 |
| Довгинцівський, | од. | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Дзержинський, | од. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Центрально-Міський, | од. | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Інгулецький | од. | 35 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| ##### Поточний ремонт покрівлі, ##### у тому числі за районами: | буд./м2 | 750/ 68 397 | 205/ 19 526 | 182/ 16 692 | 181/ 16 439 | 182/ 15 740 |
| Тернівський, | буд./м2 | 135/ 10 571 | 40/ 3 022 | 32/ 2 650 | 32/ 2 760 | 31/ 2 139 |
| Жовтневий, | буд./м2 | 164/ 21 688 | 56/ 8 050 | 31/ 4 825 | 39/ 4 826 | 38/ 3 987 |
| Саксаганський, | буд./м2 | 111/ 10 600 | 24/ 2 120 | 30/ 2 870 | 28/ 2 740 | 29/ 2 870 |
| Довгинцівський, | буд./м2 | 87/ 10 857 | 22/ 2 715 | 22/ 2 715 | 22/ 2 715 | 21/ 2 712 |
| Дзержинський, | буд./м2 | 119/ 6 873 | 33/ 1 757 | 33/ 1 644 | 23/ 1 397 | 30/ 2 075 |
| Центрально-Міський, | буд./м2 | 65/ 4 719 | 17/ 1 110 | 14/ 1 210 | 20/ 1 225 | 14/ 1 174 |
| Інгулецький | буд./м2 | 69/ 3 089 | 13/ 752 | 20/ 778 | 17/ 776 | 19/ 783 |
| ##### Підготовка: - під’їздів, у тому числі за района-ми: | од. | 10 253 | 2 968 | 2 427 | 2 573 | 2 285 |
| Тернівський, | од. | 1 857 | 590 | 354 | 513 | 400 |
| Жовтневий, | од. | 2 364 | 875 | 540 | 539 | 410 |
| Саксаганський, | од. | 2 611 | 651 | 651 | 651 | 658 |
| Довгинцівський, | од. | 470 | 120 | 120 | 120 | 110 |
| Дзержинський, | од. | 407 | 105 | 110 | 100 | 92 |
| Центрально-Міський, | од. | 1 347 | 329 | 351 | 351 | 316 |
| Інгулецький; | од. | 1 197 | 298 | 301 | 299 | 299 |
| - підвалів, у тому числі за района-ми: | од. | 3 025 | 921 | 740 | 723 | 641 |
| Тернівський, | од. | 453 | 173 | 100 | 101 | 79 |
| Жовтневий, | од. | 690 | 272 | 159 | 150 | 109 |
| Саксаганський, | од. | 653 | 165 | 167 | 165 | 156 |
| Довгинцівський, | од. | 303 | 76 | 76 | 76 | 75 |
| Дзержинський, | од. | 220 | 56 | 60 | 52 | 52 |
| Центрально-Міський, | од. | 427 | 109 | 109 | 110 | 99 |
| Інгулецький; | од. | 279 | 70 | 69 | 69 | 71 |
| - горищ, у тому числі за района-ми: | од. | 2 188 | 633 | 540 | 529 | 486 |
| Тернівський, | од. | 415 | 149 | 95 | 95 | 76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жовтневий, | од. | 453 | 153 | 113 | 101 | 86 |
| Саксаганський, | од. | 319 | 79 | 79 | 81 | 80 |
| Довгинцівський, | од. | 149 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| Дзержинський, | од. | 160 | 47 | 41 | 37 | 35 |
| Центрально-Міський, | од. | 442 | 112 | 112 | 115 | 103 |
| Інгулецький | од. | 250 | 55 | 62 | 62 | 71 |
| #### Перевірка димовентканалів, у тому числі за районами: | буд./ кана-лів | 2 514/ 173 149 | 713/ 52 776 | 449/ 40 335 | 547/ 40 465 | 679/ 39 573 |
| Тернівський, | буд./ кана-лів | 327/ 27 566 | 124/ 10 342 | 61/ 5 182 | 84/ 6 602 | 58/ 5 440 |
| Жовтневий, | буд./ кана-лів | 465/ 44 629 | 176/ 16 544 | 76/ 8 027 | 117/ 10 478 | 96/ 9 580 |
| Саксаганський, | буд./ кана-лів | 482/ 19 017 | 131/ 5 495 | 14/ 4 285 | 101/ 4 647 | 110/ 4 590 |
| Довгинцівський, | буд./ кана-лів | 155/ 11 742 | 39/ 2 936 | 39/ 2 936 | 39/ 2 936 | 38/ 2 934 |
| Дзержинський, | буд./ кана-лів | 328/ 33 567 | 94/ 8 242 | 113/ 10 731 | 54/ 6 826 | 67/ 7 768 |
| Центрально-Міський, | буд./ кана-лів | 482/ 9 631 | 99/ 2 483 | 100/ 2 335 | 105/ 2 268 | 178/ 2 545 |
| Інгулецький | буд./ кана-лів | 275/ 26 997 | 50/ 6 734 | 46/ 6 839 | 47/ 6 708 | 132/ 6 716 |
| Отримання паспортів готовності, у тому числі за районами: | буд. | 4 290 | 158 | 745 | 1 521 | 1 866 |
| Тернівський, | -“- | 631 | - | - | 56 | 575 |
| Жовтневий, | -“- | 836 | - | - | 380 | 456 |
| Саксаганський, | -“- | 941 | - | 266 | 307 | 368 |
| Довгинцівський, | -“- | 392 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Дзержинський, | -“- | 509 | 60 | 196 | 196 | 57 |
| Центрально-Міський, | -“- | 506 | - | - | 300 | 206 |
| Інгулецький | -“- | 475 | - | 185 | 184 | 106 |

Керуюча справами виконкому 				           О.Шовгеля