ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

14.01.2015  № 17

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальні; - відомчі | од. | 98 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 74 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 24 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 2 | Капітальний ремонт котлів – усього, у тому числі: - комунальних котелень; - відомчих котелень | од. | 7 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 6 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | км | 777,01 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 394,8 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 382,208 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 4 | Довжина теплових мереж, що підлягають заміні, – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 16,55 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 9,0 | 01.04.2015– 31.08.2015 |
|  |  | км | 7,552 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 5 | Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж, – усього, у тому числі мережі: - комунальні; - відомчі | км | 55,404 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 12,0 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 43,404 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 124 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |

Керуюча справами виконкому					      О.Шовгеля