ЗАТВЕРДЖЕНО
														       Рішення виконкому міської ради

14.01.2015  № 17

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів водопроводно-каналізаційного

господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт або заміна водопроводних мереж – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | км | 4,550 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 3,7 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | км | 0,850 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 2 | Ремонт або заміна комунальних каналізаційних мереж | км | 0,450 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 3 | Підготовка споруд та обладнання: - водопроводних насосних станцій - усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих; - комунальних каналізаційних насосних станцій | од. | 29 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 4 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 25 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
|  |  | од. | 30 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 4 | Підготовка водопроводних очисних споруд (відомчих) | од. | 2 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |
| 5 | Підготовка водозаборів з поверхневих джерел (відомчих) | од. | 6 | 01.04.2015 – 31.08.2015 |

Керуюча справами виконкому					  О.Шовгеля