ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2015 №3280

Звіт

щодо виконання в 2014 році Програми розвитку

велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 роки

Програма розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 – 2015 роки (надалі − Програма) затверджена міською радою в липні 2013 року.

Основною її метою визначено створення в Кривому Розі мережі велосипедних доріжок (смуг) і парковок, формування сталої транспортної системи та доступного, комфортного й безпечного міського простору, популяризацію велосипедного руху та облаштування відповідної велосипедної інфраструктури.

На виконання заходів Програми в 2014 році передбачалося фінансування у сумі 1 075 388, 09 грн., у тому числі за рахунок:

- міського бюджету					- 621 288,09 грн.;

- дотації районним бюджетам 			- 334 400,00 грн.;

- інших коштів (громадських організацій) 	- 119 700,00 грн.

За результатами виконання Програми за звітний період освоєно 713 623,09 грн., у тому числі: з міського бюджету – 535 923,09 грн. (з урахуванням погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік), дотації районним бюджетам 108 000,00 грн. та інші кошти (громадських організацій)	 - 69 700,00 грн. (додаток).

Сума кредиторської заборгованості за Програмою за 2014 рік складає 45 400,00 грн., зокрема:

- 41 500,00 грн. - придбання обладнання та інвентарю для занять з велотуризму й проведення велозмагань (управління освіти і науки виконкому міської ради - комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Мандрівник");

- 3 900,00 грн. - облаштування територій соціально-важливих об’єктів міста велопарковками (управління культури і туризму виконкому міської ради).

У відповідності до заходів Програми робочою групою з питань розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі протягом звітного року забезпечено координацію діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та суб’єктів господарювання в питаннях її реалізації. У 2014 році проведено 4 засідання, під час яких обговорювалися питання встановлення велопарковок на території міста, придбання обладнання та інвентарю для занять з велотуризму й велозмагань, вирішення проблемних питань розвитку велосипедного руху міста.

Для забезпечення створення об'єктів велоінфраструктури коштом міського бюджету здійснено заходи:

- з облаштування прилеглої території соціально важливих об’єктів міста 45 велопарковками на загальну суму 174 700,00 грн.;

### - з придбання велосипедів та інвентарю для занять з велотуризму й проведення велозмагань – 46 од. на суму 188 935,00 грн. для комунальних позашкільних навчальних закладів: "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Мандрівник" (10 од.), "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району" (18 од.), "Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді "Меридіан" (18 од.).

За рахунок дотацій районним бюджетам здійснено придбання 24 велосипедів та інвентарю для комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" на суму 108 000,00 грн.

На проведення робіт з експертизи проектно-кошторисної документації для об'єктів "Будівництво велосипедних доріжок у парку культури і відпочинку ім. Газети "Правда" м. Кривий Ріг" та "Будівництво велосипедних доріжок у районному парку ім. 50-річчя Радянської України, м. Кривий Ріг" у міському бюджеті на 2014 рік було передбачено 61 900 грн. На сьогодні ці проекти перебувають на коригуванні у зв'язку з необхідністю приведення їх у відповідність до цін 2015 року.

За підсумками участі у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування проект "Розвиток велоінфраструктури в місті Кривому Розі", затверджений рішенням міської ради від 29.01.2014 №2411, став одним з переможців. Це надає можливість у 2015 році (у разі передбачення у Державному бюджеті) додатково залучити 200 000 грн. на облаштування території соціально-важливих об’єктів міста велопарковками.

Важливою складовою успішності виконання Програми є участь громади в процесі її реалізації. Уперше для міста створено умови комплексної взаємодії всіх зацікавлених сторін у напрямку розвитку велоінфраструктури.

Протягом звітного періоду за рахунок власних коштів суб’єктами господарювання міста встановлено додатково 66 велопарковок (поблизу банків, магазинів, торгових центрів, виконкому Центрально-Міської районної у місті ради та в інших місцях). Зокрема за районами: Інгулецький − 18, Центрально-Міський − 12, Дзержинський − 10, Саксаганський − 9, Довгинцівський − 8,  Жовтневий − 5, Тернівський − 4.

Результатом плідної співпраці органів місцевого самоврядування міста з велоспільнотою міста стала реалізація різноманітних заходів з популяризації велосипеду. Так, за фінансової підтримки громадських організацій, благодійних внесків учасників, спонсорів та міжнародних донорів у 2014 році було проведено близько 50 заходів, найбільші серед яких: мультиспортивний фестиваль "ZdravoFest SPORT" (близько 3000 учасників), перегони крос-кантрі (800 учасників), велодень (близько 400 осіб), велопробіг до Дня Перемоги (близько 300 осіб), велопробіг до свята "Halloween" (близько 100 учасників), соціальний пробіг до Нового року з відвідуванням дитячих будинків для дітей сиріт (близько 50 учасників) та 10 велосипедних екскурсій (близько 600 осіб).

У 2014 році велоспільнота активно підтримала святкування Дня Європи і організувала велопробіг вулицями міста колоною близько 500 велосипедистів.

Значна увага приділяється наймолодшим мешканцям міста. У День захисту дітей щороку проводяться змагання "Чудернацькі перегони" для дітей віком від 2 до 13 років. У звітному році кількість учасників заходу була понад 200.

Результатом сприяння розвитку велосипедного руху в місті є той факт, що за останні 1,5 роки кількість велосипедних громадських організацій збільшилася з 2 до 4 (громадські організації "Велокривбас", "UBF", "КРИВБАС ФРІРАЙД", "Адреналін"), а кількість їх активних членів збільшилася в 2,5 рази.

Про зростання активності велосипедного руху серед мешканців міста свідчить збільшення кількості суб’єктів господарювання, що реалізують у торговій мережі міста велосипеди та обладнання до них. У 2014 році їх кількість зросла на 4 од. та становить близько 30 од., а кількість найманих працівників – до 100 осіб.

Значна увага приділялася популяризації велосипедного руху в місті. Протягом звітного періоду підготовлено 8 статей для розміщення в Криворізькій міській комунальній газеті "Червоний гірник", забезпечено анонси та репортажі після кожного проведення заходу на комунальному підприємстві телерадіокомпанії "Рудана" та Криворізькій державній телерадіокомпанії "Криворіжжя" (9), публікації на веб-ресурсах (більше 20).

Секретар міської ради		С.Маляренко