ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2015 №3311

Звіт

щодо виконання в 2014 році Програми зниження обсягів

споживання природного газу в м. Кривому Розі на 2014 – 2016 роки

| № з/п | Зміст заходу | Обсяг бюджетних коштів на 2014 рік (тис. грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за рахунок субвенції з державного бюджету | фактичні видатки | за рахунок коштів міського бюджету | фактичні видатки |
| 1 | Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі, розташованої на території ОКЗ "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради на вул. Дніпропетров-ське шосе, 1 у м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 6 315,8* | - | 350,0 | 188,3 |
| 2 | Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі, розташованої на території КЗ "Міська клінічна лікарня №8" Дніпропетровської обласної ради на вул. 23 Лютого, 172-а, в м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 6 315,8* | - | 350,0 | 187,7 |
| 3 | Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі, розташованої на території Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 на вул. Першотравневій, 16-в у м. Кривому Розі Дніпропетровської області | 6 315,7* | - | 350,0 | 39,4 |
| 4 | Реконструкція котельні КПТМ "Криворіжтепломережа" зі встановленням котлів на біомасі у Військовому містечку-35, 24б у м. Кривому Розі Дніпропетровської області | - | - | 300,0 | 28,1 |
|  | Усього: | 18 947,3 | - | 1350,0 | 443,5 |

* - станом на 31.12.2014 проектна документація перебуває на експертизі в  Державному підприємстві "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект".

Секретар міської ради							 С.Маляренко