ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2015 №3317

Звіт

щодо виконання в 2014 році Програми фінансової

підтримки та розвитку комунального підприємства

«Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Криворізької міської ради

на 2012 – 2015 роки

| № з/п | Зміст заходів | Обсяг бюджетних коштів на 2014 рік (тис. грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено в міському бюджеті | фактичні видатки | у т.ч. непроведені видатки |
| 1 | Поповнення статутного капіталу на придбання трансформаторної підстанції з двома трансформаторами і автоматичним веденням резерву та дизель-генератора для світлосигнального обладнання (бюджет розвитку) | 2 100,0 | 1 546,7 | 122,9 |
| 2 | Придбання та ремонт аеродромної техніки й механізмів: - поповнення статутного капіталу на придбання трапу (бюджет розвитку) | 303,0 | 303,0 | 100,7 |
| 3 | Поповнення статутного капіталу на проектування і монтаж системи опалення (бюджет розвитку) | 400,0 | - | - |
| 4 | Поповнення статутного капіталу на придбання спеціального автомобіля підвищеної прохідності для забезпечення авіаційної безпеки підприємства (бюджет розвитку) | 305,9 | - | - |
| 5 | Придбання бітумно-каучукової стрічки для ремонту злітно-посадочної смуги (загальний фонд) | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 6 | Фінансова підтримка аеропорту (загальний фонд) | 6 302,2 | 6 302,2 | - |
| 7 | Поповнення статутного капіталу на придбання вимірювача висоти нижньої межі хмар (бюджет розвитку) | 180,0 | - | - |
|  | РАЗОМ | 9 686,1 | 8 246,9 | 318,6 |

Секретар міської ради                                                           С.Маляренко