ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2015 №3319

Звіт

щодо виконання в 2014 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2017 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2017 років є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди", запобігання дорожньому травматизму.

На її виконання спрямовано кошти в сумі 30 889,02719 тис. грн.  Станом на 01.01.2015 профінансовано робіт на суму 26 154,81729 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 4 734,20990 тис. грн.

Протягом 2014 року здійснювалося утримання 211 вулиць та автошляхів міста. На це витрачено кошти загального фонду міського бюджету в сумі                   11 379,38520 тис. грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано роботи з поточного ремонту доріг на суму 10 257,32960 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 1 122,05560 тис. грн.

За рахунок надходжень до загального фонду міського бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано поточний ремонт доріг на площі  20,60 тис. м2 на суму 5 028,10080 тис. грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано роботи з поточного ремонту доріг на суму                 2 591,85520 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 2 436,24560 тис. грн.

У 2014 році розпочато роботи  з капітального ремонту об'їзної дороги  від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Кокчетавської. За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконано роботи з улаштування вирівнюючого та нижнього шару покриття на ділянці між шляхопроводами № 9 та №5 на площі 10,758 тис. м2. Сума витрачених коштів складає 4 667,04660 тис. грн., у тому числі на будівельні роботи – 4 581,76920 тис. грн., решту коштів у сумі          85,27740 тис. грн. витрачено на коригування кошторисної частини робочого проекту та її експертизу, здійснення авторського й технічного нагляду. Станом на 01.01.2015 профінансовано робіт на суму 4 595, 61360 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 71,43300 тис. грн.

У зв’язку зі зростанням цін на матеріали  робочі проекти за об’єктами "Капітальний ремонт дороги на вул. Чумацький шлях (від шляхопроводу на НкГЗК до Алахівського мосту) в м. Кривому Розі", "Капітальний ремонт дороги на вул. Рзянкіна (від вул. Кремлівської до вул. Десантної) в м. Кривому Розі", "Капітальний ремонт дороги на вул. 23 Лютого (від автомобільного шляхопроводу км 56+713м перегону Саксагань – Рокувата до житлового будинку №52 на вул. 23 Лютого), м. Кривий Ріг" відкориговані. За першими двома робочими проектами проведено експертизу та отримано позитивний  висновок. Сума витрачених коштів складає 209,40447 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

Робочий проект за об’єктом "Реконструкція дороги на вул. Ньютона (від вул. Модрівської до вул. Буковинської) в м. Кривому Розі" пройшов експертизу; отримано позитивний висновок. На зазначені цілі витрачено коштів у сумі 26,21837 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано заміну 1 355 світильників, 19,8 км кабелю та 8,3 км проводу. Витрачено кошти в сумі 4 279,00120 тис. грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста на суму 4 077,95481 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 201,04639 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 18 123 ламп. Освоєно кошти в сумі 2 301,05309 тис. грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста на суму 2 245,56931 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 55,48378 тис. грн.

У 2014 році завершено роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на ділянці об’їзної дороги від шляхопроводу №9 на                         вул. Дніпропетровське шосе до перемички між б-р Вечірнім та вул. Симонова, який розпочато в 2013 році. На зазначеній ділянці замінено 12 опор, установлено  24 світильники на 12 кронштейнах, змонтовано 431м кабелю. Витрачено кошти в сумі 121,83080 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи не профінансовано, кредиторська заборгованість становить 121,83080  тис. грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради в 2013 році Криворізькою філією державного підприємства "Дніпропетровський державний інститут житлового та цивільного будівництва "Дніпроцивільпроект" розроблено робочий проект "Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення окремих вулиць Дзержинського району в м. Кривому Розі". Відповідно до вимог Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" у 2014 році проведено експертизу зазначеного робочого проекту та отримано позитивний висновок. Сума витрачених коштів становить          4,61335 тис. грн., кошти профінансовано в повному обсязі.

На виконання робіт з поточного ремонту світлофорних об’єктів  витрачено коштів у сумі 575,42640 тис. грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано робіт на суму 1515,44080 тис. грн., кредиторська заборгованість становить                  62,98560 тис. грн.

На утримання 104 світлофорних об’єктів у 2014 році витрачено         208,34400 тис. грн. Станом на 01.01.2015 профінансовано робіт на суму 190,67400 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 17,67000 тис. грн.

Протягом 2014 року придбано 12 вузлів обліку електричної енергії               та встановлено їх на світлофорні об’єкти, на що витрачено кошти в сумі 93,99955 тис. грн. Станом на 01.01.2015 фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає 93,99955 тис. грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради товариством з обмеженою відповідальністю "Криворіж-електромонтаж" розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво 15 світлофорних об’єктів. Станом на 01.01.2015 фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає                             199,93758 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку виконано капітальний ремонт 3 світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць Мелешкіна – Мануйлова, Каховська – Пісочна, Нікопольське шосе – Вокзальна шляхом дообладнання їх пішохідними світлофорами. Вартість робіт складає 351,52200 тис. грн. Станом на 01.01.2015 фінансування робіт не здійснювалося, кредиторська заборгованість складає 351,52200 тис. грн.

З метою визначення залишкового ресурсу, технічного стану споруди на замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради державним підприємством  "Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості "Кривбаспроект" проведено експертне обстеження стану конструкцій шляхопроводу №50 через залізничні колії на вул. Дніпропетровське шосе. На зазначені цілі витрачено кошти в сумі  49,97760 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

У 2014 році виконано поточний ремонт конструктивних елементів на          6 штучних спорудах на суму 280,87452 тис. грн., а саме: деформаційних швів шляхопроводу №1 на об’їзній дорозі в напрямку виїзду до міста Запоріжжя, пішохідних тротуарів шляхопроводу №13 на вул. Електрозаводській, перильного огородження шляхопроводу №50 через залізничні колії  на                              вул. Дніпропетровське шосе, тротуарів та перильного огородження мосту №35 на вул. Миколаївське шосе, опори №2  мосту №61 на вул. Українській,  дерев'яного настилу та перильного огородження пішохідного мосту через річку Саксагань, що з'єднує вул. Сеченова та вул. Ударну. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

Минулого бюджетного року здійснено експертизу робочого проекту на капітальний ремонт мосту № 7 через річку Саксагань та отримано позитивний висновок. Вартість експертизи становить 9,50280 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради Дніпропетровською філією державного підприємства "Укрдіпродор"-"Дніпродіпродор" розроблено проектно-кошторисну доку-ментацію на реконструкцію підвісного пішохідного мосту на вул. Грабовського в парку культури і відпочинку ім.Газети "Правда" (Центрально–Міський район). Вартість робіт з розробки зазначеної проектно-кошторисної документації складає 402,19328 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 55 дорожніх знаків на суму       39,91248 тис. грн., придбано 734 дорожні знаки на суму 552,2487 тис. грн., установлено 360 дорожніх знаків на суму 108,43440 тис. грн. Станом на 01.01.2015 роботи профінансовано в повному обсязі.

Виконання заходів сприяло підвищенню безпеки руху в місті.

Секретар міської ради							С.Маляренко