*ЗАТВЕРДЖЕНО*

 *Рішення міської ради*

*31.01.2015 №3322*

***Звіт***

***щодо виконання в 2014 році Програми модернізації ліфтового господарства в місті Кривому Розі на 2013 − 2017 роки***

 Основною метою Програми модернізації ліфтового господарства в місті Кривому Розі на 2013 ***−*** 2017 роки (надалі – Програма) є покращення умов проживання мешканців, гарантування належної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, оновлення й уведення нових об’єднаних диспетчерських систем та диспетчеризація всіх ліфтів, проведення технічної експертизи ліфтів, що відпрацювали 25-річний ресурс з метою визначення їх технічного стану й обсягу заходів, необхідних для їх безпечної експлуатації.

 У міському бюджеті на 2014 рік було передбачено на:

- виконання капітального ремонту ліфтів 10 710,91 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів спеціального фонду – 6 802,41 тис. грн, за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету – 325,5 тис. грн.; погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2014: за рахунок залишку коштів бюджету розвитку – 2 363,7 тис. грн.; за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету – 1 219,3 тис. грн.;

 - виконання експертного обстеження ліфтів – 77,5 тис. грн., у тому числі погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2014 за рахунок залишку коштів бюджету розвитку – 7,5 тис. грн.;

- установлення системи диспетчерського зв’язку – 1 923,39 тис. грн., у тому числі на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2014 за рахунок залишку коштів бюджету розвитку – 485,6 тис. грн.;

- експертне обстеження ліфтів після виконання їх повної модернізації за рахунок коштів загального фонду – 20,0 тис. грн.;

- складання нових паспортів ліфтів після виконання їх повної модернізації за рахунок коштів загального фонду – 33,0 тис. грн.

Протягом 2014 року виконано капітальний ремонт 16 ліфтів та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 157 на загальну суму 6 995,245 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду 6 777,938 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету 217,307 тис. грн.

Оплачено за рахунок коштів спеціального фонду 6 760,197 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету – 217,307 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 складає за рахунок коштів спеціального фонду 17,741 тис. грн.

Економія коштів спеціального фонду склала 24,472 тис. грн. (0,4%), економія іншої субвенції з обласного бюджету міському бюджету ***−*** 108,19 тис. грн. (33,2%).

2

За рахунок коштів спеціального фонду виконано експертне обстеження 44 ліфтів на суму 68,640 тис. грн., економія склала 1,36 тис. грн. (1,9%); оплачено 60,840 тис. грн., кредиторська заборгованість складає 7,800 тис. грн.

 Установлено систему диспетчерського зв’язку на 122 ліфта на суму 1 432 тис. грн., з якої оплачено 1 403,270 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 28,764 тис. грн. Економія склала 5,755 тис. грн. (0,4%).

Здійснено експертне обстеження 8 ліфтів після виконання їх повної модернізації за рахунок коштів загального фонду на суму 12,480 тис. грн., економія склала 7,52 тис. грн. (37,6%).

Складено нові паспорти ліфтів після виконання їх повної модернізації за рахунок коштів загального фонду на суму 18,394 тис. грн., економія склала 14,606 тис. грн. (44,3%).

Результатом використання зазначених коштів на реалізацію Програми є створення умов для надійної та безпечної роботи ліфтового парку, його належної експлуатації та запобігання травматизму під час користування ліфтами в багатоквартирних будинках міста.

***Секретар міської ради С.Маляренко***