Додаток 1

до Програми стратегії інновацій-

ного розвитку електронних інфор-

маційних ресурсів і  технологій

на 2016 – 2020 роки

ПЕРЕЛІК

заходів Програми стратегії інноваційного розвитку електронних

інформаційних ресурсів і технологій на 2016 − 2020 роки

| № з\п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Очікуваний результат від виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Застосування та розвиток сучасних інформаційних технологій у різних сферах життєдіяльності міста |  |  |  |  |
| 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | Використання можливостей пор-талу для розробки та реалізації пілотних проектів щодо надання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого само-врядування, комунальними під-приємствами й бюджетними уста-новами в межах делегованих пов-новажень електронних, у тому числі інформаційних, послуг гро-мадянам і суб’єктам господарю-вання шляхом: упровадження інноваційних тех-нологій електронного урядування; застосування сучасних та перс- пективних ІКТ у різних сферах життєдіяльності міста; розвитку та підвищення якості зворотного зв’язку між різними категоріями користувачів через | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому, розпорядники інформа-ції-автори інформаційних ресур-сів, суб’єкт господарювання (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Створення з використанням мережі Інтернет якісно нових форм інформаційної взаємодії міської влади з представниками територіальної громади міста, надання їм вільного та зручного доступу до інформаційних ресур-сів. Формування та розвиток ринку електронних інформацій-них послуг у різних сферах життєдіяльності міста. Функціо-нування ефективного зворотного зв'язку за допомогою Інтернет-приймалень. Забезпечення прий-няття ефективних управлінських рішень із залученням представ-ників територіальної громади міста Кривого Рогу до їх обгово-рення за допомогою та за ра-хунок оперативного доступу до |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Інтернет-приймальні; створення нових та модифікації існуючих на порталі програмних продуктів для забезпечення орга-нів місцевого самоврядування оперативною інформацією, необ-хідною для ухвалення ефективних управлінських рішень |  |  | інформаційних і аналітичних баз даних |
| ІІ. Супровід, технічна підтримка, розвиток сайта |  |  |  |  |
| 2.1 | Супровід, технічна підтримка, оп-тимізація внутрішньої структури усіх чинних версій сайта та дію-чих у його складі модулів (ціло-добова підтримка, вирішення про-блем з доступністю в разі їх ви-никнення, контроль за технічною спроможністю технологічного майданчика, резервне копіювання сайта, забезпечення хостингу, взаємодія з реєстраторами домен-них імен) | Суб’єкт господарювання (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Забезпечення супроводу та технічної підтримки сайта |
| 2.2 | Створення нових багатовектор-них інформаційних ресурсів (роз-робка їх карток), розділів, рубрик, модулів, інших програмних про-дуктів, у тому числі з оброблення та аналізу даних обчислювальни-ми та іншими засобами тощо, мо- | Розпорядники інформації-автори інформаційних ресурсів, експерт-на група з питань адміністрування порталу суб’єкт господарюван-ня (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Розвиток й удосконалення інфор-маційних ресурсів міста, ство-рення додаткових зручностей їх пошуку та використання, оптимі-зація робочих процесів у органах місцевого самоврядування, по-в’язаних зі збором, аналізом та |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дифікація, розширення функціо-нальних можливостей, оптиміза-ція структури існуючих з відобра-женням у кожній чинній версії сайта. Створення зручних сервісів пошуку та використання інформа-ції на сайті, удосконалення існую-чих |  |  | систематизацією відомостей, не-обхідних для виконання делего-ваних повноважень органами місцевого самоврядування, ухва-лення ефективних управлінських рішень |
| 2.3 | Графічний дизайн фотоматеріалів, що розміщуються в інформацій-них ресурсах сайта та відобража-ються на сторінках енциклопедії | Суб’єкт господарювання (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Наочність та зручність викорис-тання інформаційних ресурсів на порталі |
| 2.4 | Удосконалення та оптимізація мо-жливостей інтерфейсу сайта, у то-му числі в режимі керування ре-сурсами в його розділах, модулях, рубриках, інших програмних про-дуктах. Редизайн головної сторін-ки, сайта, його частин, оптимізація їх структури. Створення та впро-вадження нових, удосконалення існуючих спеціальних механізмів задля підвищення зручностей по-казу інформаційних ресурсів для загального використання та в ре-жимі керування для здійснення функцій управління ними (редагу-вання, актуалізація, систематиза-ція тощо) контролю за якістю до- | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому, експертна група з пи-тань адміністрування порталу, суб’єкт господарювання (за зго-дою) | 2016 – 2020 роки | Підвищення (за допомогою до-даткових зручностей, сервісів) ефективності використання ін-формаційних ресурсів, у тому числі необхідних органам міс-цевого самоврядування для ухва-лення управлінських рішень |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тримання вимог щодо їх оформ-лення |  |  |  |
| 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 | Створення іншомовних й інших версій сайта, окремих його скла-дових, підтримка їх у актуальному стані, у тому числі: розробка, упровадження, модифі-кація спеціальних механізмів на сайті та їх використання для пере-кладу інформації; переклад інформації; адаптація програмного забезпе-чення сайта для відображення в мобільних пристроях, що можуть підключатися до мережі Інтернет; відображення іншомовних й ін-ших версій сайта, окремих його складових для загального користу-вача, підтримка їх у актуальному стані | Експертна група з питань адмініс-трування порталу, суб’єкт гос-подарювання (за згодою); управління економіки викон-кому міської ради, комунальне підприємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради"; експертна група з питань адмініс-трування порталу, суб’єкт гос-подарювання (за згодою); суб’єкт господарювання (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Популяризація сайта, збільшення рівня затребуваності можливос-тей інформаційних ресурсів, у тому числі серед суб’єктів гос-подарювання, інших категорій і верств населення, підвищення інвестиційної привабливості міс-та, формування його позитивно-го іміджу. Упровадження мобіль-ної версії сайта створить більш комфортні та зручні умови для використання інформаційних ресурсів, сприятиме поверненню зареєстрованих користувачів та залученню нових |
| ІІІ. Супровід, технічна підтримка, розвиток електронної енциклопедії |  |  |  |  |
| 3.1 3.1.1 | Супровід, технічна підтримка усіх чинних версій електронної енци- клопедії, у тому числі: цілодобова підтримка та викорис- | Суб’єкт господарювання (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Розвиток системи інформаційно-аналітичного та геоінформацій-ного забезпечення органів місце- вого самоврядування, застосу- |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | тання існуючих функціональних можливостей усіх чинних версій електронної енциклопедії, (конт-роль технічної спроможності тех-нологічного майданчика, забез-печення хостингу, резервного ко-піювання, цілодобової доступнос-ності тощо); щомісячне оновлення статистич-них даних, їх перерахунок та збе-реження в історії, графічне від-ображення інформації |  |  | вання на практиці можливостей електронної енциклопедії для ух-валення органами місцевого са-моврядування управлінських рі-шень. Створення громадянам та суб’єктам господарювання мо-жливості отримувати в режимі oн-лайн інформацію, необхідну для вирішення питань життє-діяльності та здійснення госпо-дарської діяльності |
| 3.2 | Створення та впровадження но-вих, удосконалення існуючих спе-ціальних механізмів для надання можливості та поліпшення зруч-ностей показу на електронній ен-циклопедії ресурсів, окремих об'єктів, інформаційних та інших матеріалів | Розпорядники інформації-автори інформаційних ресурсів, експерт-на група з питань адміністрування порталу суб’єкт господарюван-вання (за згодою) | 2016 – 2020 роки |  |
| 3.3 | Створення нових та розширення можливостей існуючих складових електронної енциклопедії: ресур-сів, розділів, частин, сторінок тощо. Візуалізація та показ об'єк-тів, інформація про які розміщена в інформаційних ресурсах на сайті | Розпорядники інформації-автори інформаційних ресурсів, експерт-на група з питань адміністрування порталу суб’єкт господарюван-вання (за згодою) | 2016 – 2020 роки |  |
| 3.4 | Створення іншомовних, інших версій електронної енциклопедії, | Експертна група з питань адмініс-трування порталу суб’єкт госпо- | 2017 – 2020 роки | Популяризація електронної ен- циклопедії, збільшення рівня за- |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 3.4.2 3.5.3 3.5.4 | окремих її складових, підтримка їх у актуальному стані, у тому числі: розробка, упровадження, модифі-кація спеціальних механізмів та використання їх для перекладу інформації; переклад інформації; адаптація програмного забезпе-чення електронної енциклопедії для відображення її в мобільних пристроях, що можуть підключа-тися до мережі Інтернет; відображення іншомовних й ін-ших версій електронної енцикло-педії, окремих її складових для загального користувача, підтрим-ка їх у актуальному стані | дарювання (за згодою) управління економіки виконко-му міської ради, комунальне під-приємство "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізь-кої міської ради"; експертна група з питань адмініс-трування порталу, суб’єкт гос-подарювання (за згодою); суб’єкт господарювання (за згодою) |  | требуваності можливостей ін-формаційних ресурсів, у тому числі серед суб’єктів господарю-вання, інших категорій і верств населення, підвищення інвести- ційної привабливості міста, фор-мування його позитивного імід-жу. Упровадження мобільної версії електронної енциклопедії створить більш комфортні та зручні умови для використання інформаційних ресурсів, сприя-тиме поверненню зареєстрованих користувачів та залученню нових |
| ІV. Функціонування єдиної загальноміської довідково-інформаційної служби |  |  |  |  |
| 4.1 | Організаційне забезпечення функ-ціонування єдиної загальноміської довідково-інформаційної служби за допомогою сенсорних інформа- ційних кіосків, підключених до окремих версій частин порталу: сайта (ресурси розділів "Каталог | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, виконкоми районних у місті рад, суб'єкт господарю- вання (за згодою); | 2016 – 2020 роки | Надання рівного доступу грома-дянам та суб'єктам господарю-вання до інформаційних ресурсів у межах єдиної загальноміської довідково-інформаційної служби за допомогою сенсорних інфор- маційних кіосків, підключених |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 4.1.2 | ресурсів", "Закупівлі", "Путівник", "Центр "Контакт", "Центр звер-нень"), електронної енциклопедії, у тому числі: адаптація програмного забезпе-чення, налаштованого в кіосках у залежності від місця їх розташу-вання (установи, підприємства, закладу тощо), за потреби, у разі зміни місця їх розташування; дистанційне обслуговування про-грамного забезпечення, підключе-ного до окремих версії сайта й енциклопедії та встановленого в кіосках, що перебувають на ба-лансовому обліку виконкому місь-кої ради. Відновлення його роботи при аварійних збоях з виїздом на місце розташування кіосків (у разі неможливості дистанційного нала-годження). Технічне обслугову-вання кіосків, ремонт (за потреби) | суб'єкт господарювання (за згодою) суб'єкти господарювання (за згодою) |  | до окремих версій частин порта-лу: сайта та електронної енци-клопедії й розрахованих на робо- ту з аудиторією користувачів, які не мають досвіду користування комп’ютерною технікою й мо-жуть з легкістю опанувати їх принцип роботи, та тих, що не мають доступу до мережі Інтер-нет. Забезпечення за допомогою сенсорних інформаційних кіосків безперебійного цілодобового до-ступу до програмного забезпе-чення, установленого в них і підключеного до окремих версій частин сайта та електронної ен-циклопедії. Дистанційна діагнос-тика програмного забезпечення, налагодження та відновлення його роботи |
| 4.2 | Оптимізація та модифікація версій частин сайта й електронної енци-циклопедії, що підключені до кі- осків, редизайн інтерфейсу їх го-ловної сторінки, окремих частин, створення додаткових сервісів по-шуку та використання інформації | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, суб'єкт господарю-вання (за згодою) | 2016 – 2020 роки | Створення додаткових зручнос-тей громадянам і суб'єктам гос-подарювання для використання інформаційних ресурсів за допо-могою сенсорних інформаційних кіосків |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Організаційне та методичне забезпечення функціонування й розвитку порталу |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведення у виконкомах міської ради та районних у місті рад щорічної інвентаризації стану забезпечення ІТ-технікою, під-ключеною до мережі Інтернет, робочих місць працівників-від-повідальних виконавців, які здій-снюють на порталі заходи з фор-мування та підтримки в актуаль-ному стані інформаційних ресур-сів, забезпечують функціонуван-ня зворотного зв’язку | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, розпорядники інфор-мації-автори інформаційних ре- сурсів | 2016 – 2020 роки | Оцінка ефективності реалізації основних положень Регламенту |
| 5.2 | Підтримка в актуальному стані реєстру інформаційних ресурсів. У ході поточної роботи здійснення інвентаризації даних реєстру, а саме: уточнення відомостей про назву ресурсів, їх автора, відпо-відальних осіб, які здійснюють на порталі заходи з його формування та підтримки в актуальному стані, терміну наступного оновлення | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і виконкому, розпорядники інфор-мації-автори інформаційних ре-сурсів | 2016 – 2020 роки | Функціонування дієвого реєстру інформаційних ресурсів. Конт-роль за дотриманням вимог Ре-гламенту |
| 5.3 | Надання розпорядникам інформа- ції-авторам інформаційних ресур-сів консультаційної й практичної допомоги щодо створення (роз- робки карток) нових інформацій-них ресурсів, їх формування та | Відділ стратегії розвитку елек- тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому | 2016 – 2020 роки | Забезпечення дотримання вимог Регламенту |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | підтримки в актуальному стані та модифікації існуючих (у разі ви-никнення потреби). Організація та проведення семінарів-навчань з представниками авторів інформа-ційних ресурсів |  |  |  |
| 5.4 | Організація виконання заходів щодо нормативно-правового за- безпечення, удосконалення та вре- гулювання діючого в місті поряд-ку адміністрування та інформацій-ного наповнення порталу, методо-логії процесів розробки, форму-вання, використання й підтримки в актуальному стані електронних інформаційних ресурсів міста, режиму доступу, прав і обов’язків сторін, які беруть участь у цих процесах. Планування, розробка та організація виконання заходів щодо розвитку й удосконалення інформаційних ресурсів, підви-щення їх якості та доступності, інтеграції до світового інформа-ційного простору | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви- конкому, експертна група з пи-тань адміністрування порталу | 2016 – 2020 роки | Забезпечення виконання діючого в місті порядку адміністрування та інформаційного наповнення порталу, його адміністрування |
| 5.5 | Організація діяльності експертної групи з питань адміністрування порталу | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому | 2016 – 2020 роки | Організаційне забезпечення реа-лізації основних положень Регла- менту, захист інформації на порталі |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Адміністрування порталу, керу-вання системою управління його інформаційним вмістом. Організа-ція взаємодії розпорядників ін-формації-авторів інформаційних ресурсів з їх користувачами. Конт-роль своєчасного оновлення ін-формаційних ресурсів, режиму до-ступу до них різним категоріям користувачів, стану, термінів і якості розгляду електронних звер-нень на порталі | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому | 2016 – 2020 роки | Забезпечення виконання діючого в місті порядку адміністрування та інформаційного наповнення порталу, його адміністрування |
| VІ. Інші заходи |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведення інформаційно-роз'яс-нювальної роботи серед мешкан-ців міста, суб'єктів господарюван-ня, що функціонують на його те-риторії, щодо можливостей і зруч-ностей порталу | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому, розпорядники інформа-ції-автори інформаційних ресур-сів, виконкоми районних у місті рад | 2016 – 2020 роки | Популяризація серед населення міста, суб'єктів господарювання можливостей порталу (у тому числі за допомогою засобів масо-вої інформації) через підтримку ініціатив членів територіальної громади міста Кривого Рогу для вирішення питань їх життєдіяль-ності та розвитку міста. Досяг-нення нових ступенів відкритості та прозорості в діяльності орга-нів міської влади з використан-ням можливостей інформаційних ресурсів, розширення ринку електронних інформаційних про-дуктів і послуг, спрямованих на |
| 6.2 | Виготовлення (дизайн) та прид-бання рекламної продукції з інформацією про можливості та зручності на порталу | Відділ стратегії розвитку елек-тронних інформаційних ресурсів міста апарату міської ради і ви-конкому | 2016 – 2020 роки |  |

Продовження додатка 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | унеможливлення проявів коруп-ції, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу в місті та інформаційної підтримки грома-дян – мешканців міста. За допо-могою порталу підтримка від-критого діалогу міської влади з членами територіальної громади міста Кривого Рогу, зареєстро-ваними юридичними особами |