ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

13.01.2016 №1

Заходи

щодо підготовки  житлового фонду міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років

| ## Найменування заходу | Одини-ця виміру | Усього по місту | У тому числі за місяцями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | травень | червень | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральне опалення: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4 105 | 1 140 | 1 083 | 1 044 | 838 |
| Тернівський, | буд. | 630 | 244 | 139 | 141 | 106 |
| Жовтневий, | буд. | 834 | 264 | 234 | 209 | 127 |
| Саксаганський, | буд. | 809 | 164 | 250 | 227 | 168 |
| Довгинцівський, | буд. | 351 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Дзержинський, | буд. | 504 | 128 | 125 | 135 | 116 |
| Центрально-Міський, | буд. | 508 | 135 | 130 | 127 | 116 |
| Інгулецький; | буд. | 469 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| -промивка, у тому числі за районами: | буд. | 3 303 | 971 | 819 | 857 | 656 |
| Тернівський, | буд. | 630 | 244 | 139 | 141 | 106 |
| Жовтневий, | буд. | 834 | 265 | 211 | 206 | 152 |
| Саксаганський, | буд. | 688 | 178 | 179 | 226 | 105 |
| Довгинцівський, | буд. | 139 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Дзержинський, | буд. | 360 | 89 | 88 | 84 | 99 |
| Центрально-Міський, | буд. | 183 | 43 | 50 | 48 | 42 |
| Інгулецький; | буд. | 469 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| - випробування, у тому числі за районами: | буд. | 3 937 | 1 135 | 976 | 1 017 | 809 |
| Тернівський, | буд. | 630 | 244 | 139 | 141 | 106 |
| Жовтневий, | буд. | 834 | 265 | 211 | 206 | 152 |
| Саксаганський, | буд. | 688 | 178 | 179 | 226 | 105 |
| Довгинцівський, | буд. | 351 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Дзержинський, | буд. | 475 | 117 | 118 | 113 | 127 |
| Центрально-Міський, | буд. | 490 | 126 | 124 | 126 | 114 |
| Інгулецький; | буд. | 469 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| - підготовка елеваторних вузлів, у тому числі за районами: | од. | 4 214 | 1 014 | 1 113 | 1 134 | 953 |
| Тернівський, | од. | 630 | 244 | 139 | 141 | 106 |
| Жовтневий, | од. | 1 085 | 298 | 259 | 273 | 255 |
| Саксаганський, | од. | 1 107 | 173 | 316 | 334 | 284 |
| Довгинцівський, | од. | 485 | 122 | 122 | 122 | 119 |
| Дзержинський, | од. | 516 | 100 | 180 | 180 | 56 |
| Центрально-Міський, | од. | 73 | 16 | 20 | 16 | 21 |
| Інгулецький; | од. | 318 | 61 | 77 | 68 | 112 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 6 880 | 2 015 | 1 677 | 1 621 | 1 567 |
| Тернівський, | п.м | 1 032 | 412 | 215 | 220 | 185 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жовтневий, | п.м | 1 139 | 431 | 274 | 212 | 222 |
| Саксаганський, | п.м | 1 670 | 405 | 425 | 430 | 410 |
| Довгинцівський, | п.м | 650 | 163 | 163 | 163 | 161 |
| Дзержинський, | п.м | 1 344 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Центрально-Міський, | п.м | 530 | 138 | 132 | 135 | 125 |
| Інгулецький | п.м | 515 | 130 | 132 | 125 | 128 |
| Гаряче водопостачання: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 1 783 | 294 | 596 | 482 | 411 |
| Тернівський, | буд. | 270 | 91 | 54 | 60 | 65 |
| Жовтневий, | буд. | 398 | 9 | 185 | 138 | 66 |
| Саксаганський, | буд. | 395 | 37 | 174 | 119 | 65 |
| Довгинцівський, | буд. | 252 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Дзержинський, | буд. | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Центрально-Міський, | буд. | 110 | 24 | 35 | 19 | 32 |
| Інгулецький; | буд. | 246 | 42 | 57 | 55 | 92 |
| - підготовка бойлерних установок, у тому числі за райо-нами: | буд. | 181 | 15 | 39 | 54 | 73 |
| Тернівський, | буд. | 20 | - | 4 | 2 | 14 |
| Жовтневий, | буд. | 65 | - | 6 | 31 | 28 |
| Саксаганський, | буд. | 21 | - | 2 | 9 | 10 |
| Довгинцівський, | буд. | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дзержинський, | буд. | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Центрально-Міський, | буд. | 46 | 8 | 20 | 4 | 14 |
| Інгулецький; | буд. | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 4 990 | 865 | 1 397 | 1 479 | 1 249 |
| Тернівський, | п.м | - | - | - | - | - |
| Жовтневий, | п.м | 400 | 130 | 80 | 130 | 60 |
| Саксаганський, | п.м | 930 | 255 | 295 | 205 | 175 |
| Довгинцівський, | п.м | 305 | 77 | 77 | 77 | 74 |
| Дзержинський, | п.м | 284 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Центрально-Міський, | п.м | 222 | 45 | 45 | 67 | 65 |
| Інгулецький | п.м | 126 | 18 | 45 | 40 | 23 |
| Холодне водопостачання: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4 302 | 962 | 1 234 | 1 157 | 949 |
| Тернівський, | буд. | 651 | 255 | 142 | 143 | 146 |
| Жовтневий, | буд. | 834 | 273 | 199 | 216 | 145 |
| Саксаганський, | буд. | 940 | 243 | 302 | 227 | 168 |
| Довгинцівський, | буд. | 390 | 98 | 98 | 98 | 96 |
| Дзержинський, | буд. | 504 | 128 | 125 | 135 | 116 |
| Центрально-Міський, | буд. | 508 | 135 | 130 | 127 | 116 |
| Інгулецький; | буд. | 469 | 117 | 117 | 117 | 118 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 6 812 | 2 190 | 1 565 | 1 559 | 1 498 |
| Тернівський, | п.м | 859 | 302 | 180 | 187 | 190 |
| Жовтневий, | п.м | 2 283 | 880 | 539 | 524 | 340 |
| Саксаганський, | п.м | 436 | 84 | 118 | 124 | 110 |
| Довгинцівський, | п.м | 425 | 107 | 107 | 107 | 104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дзержинський, | п.м | 676 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| Центрально-Міський, | п.м | 270 | 48 | 51 | 76 | 69 |
| Інгулецький | п.м | 481 | 125 | 130 | 115 | 111 |
| Герметизація інженерних вводів, у тому числі за районами: | од. | 979 | 204 | 254 | 249 | 272 |
| Тернівський, | од. | 95 | 15 | 26 | 26 | 28 |
| Жовтневий, | од. | 785 | 193 | 206 | 188 | 198 |
| Саксаганський, | од. | 53 | - | 21 | 21 | 11 |
| Довгинцівський, | од. | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Дзержинський, | од. | 82 | 20 | 21 | 21 | 20 |
| Центрально-Міський, | од. | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Інгулецький | од. | 164 | 41 | 40 | 41 | 42 |
| ##### Поточний ремонт покрівлі, ##### у тому числі за районами: | буд./м2 | 750/ 68 397 | 205/ 19 526 | 182/ 16 692 | 181/ 16 439 | 182/ 15 740 |
| Тернівський, | буд./м2 | 97/ 10 245 | 31/ 2 994 | 27/ 3 239 | 21/ 2 350 | 18/ 1 662 |
| Жовтневий, | буд./м2 | 465/ 44 579 | 176/ 16 545 | 76/ 8 024 | 117/ 10 428 | 96/ 9 582 |
| Саксаганський, | буд./м2 | 252/ 20 840 | 68/ 5 520 | 75/ 6 200 | 60/ 4 570 | 49/ 4 550 |
| Довгинцівський, | буд./м2 | 98/ 14 377 | 25/ 3 595 | 25/ 3 595 | 25/ 3 595 | 23/ 3 592 |
| Дзержинський, | буд./м2 | 99/ 5 940 | 20/ 1 185 | 24/ 1 250 | 27/ 1 750 | 28/ 1 755 |
| Центрально-Міський, | буд./м2 | 62/ 3 930 | 12/ 560 | 16/ 820 | 17/ 840 | 17/ 810 |
| Інгулецький | буд./м2 | 50/ 4 377 | 13/ 1 426 | 12/ 1 270 | 13/ 781 | 12/ 900 |
| ##### Підготовка: - під’їздів, у тому числі за района-ми: | од. | 10 253 | 2 968 | 2 427 | 2 573 | 2 285 |
| Тернівський, | од. | 1 859 | 590 | 357 | 508 | 404 |
| Жовтневий, | од. | 2 366 | 885 | 523 | 526 | 432 |
| Саксаганський, | од. | 2 609 | 650 | 651 | 652 | 656 |
| Довгинцівський, | од. | 468 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Дзержинський, | од. | 348 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Центрально-Міський, | од. | 1 345 | 351 | 347 | 351 | 296 |
| Інгулецький; | од. | 1 212 | 303 | 303 | 302 | 304 |
| - підвалів, у тому числі за района-ми: | од. | 3 025 | 921 | 740 | 723 | 641 |
| Тернівський, | од. | 453 | 173 | 100 | 101 | 79 |
| Жовтневий, | од. | 690 | 268 | 148 | 163 | 111 |
| Саксаганський, | од. | 651 | 162 | 165 | 166 | 158 |
| Довгинцівський, | од. | 302 | 76 | 76 | 76 | 74 |
| Дзержинський, | од. | 220 | 56 | 60 | 52 | 52 |
| Центрально-Міський, | од. | 427 | 111 | 109 | 114 | 93 |
| Інгулецький; | од. | 276 | 69 | 71 | 69 | 67 |
| - горищ, у тому числі за района-ми: | од. | 2 188 | 633 | 540 | 529 | 486 |
| Тернівський, | од. | 414 | 148 | 95 | 95 | 76 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жовтневий, | од. | 453 | 149 | 102 | 114 | 88 |
| Саксаганський, | од. | 317 | 77 | 79 | 81 | 80 |
| Довгинцівський, | од. | 149 | 38 | 38 | 38 | 35 |
| Дзержинський, | од. | 160 | 47 | 41 | 37 | 35 |
| Центрально-Міський, | од. | 443 | 117 | 116 | 112 | 97 |
| Інгулецький | од. | 247 | 55 | 64 | 64 | 64 |
| #### Перевірка димовентканалів, у тому числі за районами: | буд./ кана-лів | 2 514/ 173 149 | 713/ 52 776 | 449/ 40 335 | 547/ 40 465 | 679/ 39 573 |
| Тернівський, | буд./ кана-лів | 326/ 27 513 | 124/ 10 342 | 61/ 5 182 | 84/ 6 602 | 57/ 5 387 |
| Жовтневий, | буд./ кана-лів | 465/ 44 629 | 176/ 16 544 | 76/ 8 027 | 117/ 10 478 | 96/ 9 580 |
| Саксаганський, | буд./ кана-лів | 482/ 19 017 | 131/ 5 495 | 140/ 4 285 | 101/ 4 647 | 110/ 4 590 |
| Довгинцівський, | буд./ кана-лів | 157/ 12 058 | 40/ 3 015 | 40/ 3 015 | 40/ 3 015 | 37/ 3 013 |
| Дзержинський, | буд./ кана-лів | 324/ 11 489 | 113/ 3 287 | 102/ 3 187 | 61/ 2 848 | 48/ 2 167 |
| Центрально-Міський, | буд./ кана-лів | 372/ 9 647 | 96/ 2 633 | 89/ 2 204 | 77/ 2 217 | 110/ 2 593 |
| Інгулецький | буд./ кана-лів | 274/ 26 995 | 50/ 6 734 | 46/ 6 839 | 47/ 6 708 | 131/ 6 714 |
| Отримання паспортів готовності, у тому числі за районами: | буд. | 4 275 | 172 | 633 | 1 683 | 1 787 |
| Тернівський, | буд. | 630 | - | 32 | 276 | 322 |
| Жовтневий, | буд. | 834 | - | - | 388 | 446 |
| Саксаганський, | буд. | 940 | - | 164 | 357 | 419 |
| Довгинцівський, | буд. | 390 | 98 | 98 | 98 | 96 |
| Дзержинський, | буд. | 504 | 54 | 150 | 150 | 150 |
| Центрально-Міський, | буд. | 508 | 20 | 30 | 279 | 179 |
| Інгулецький | буд. | 469 | - | 159 | 135 | 175 |

В.о.керуючої справами виконкому –

заступник міського голови						В.Бєрлін