ЗАТВЕРДЖЕНО
															 Рішення виконкому міської ради

13.01.2016  №1

З А Х О Д И

щодо підготовки об’єктів міського електротранспорту

та дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 – 2017 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |
|  | Капітальний та середній ремонти: - тролейбусів; - трамваїв | од. | 12 | 01.04.2016 – 31.08.2016 |
|  |  | од. | 34 | 01.04.2016 – 31.08.2016 |
| Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства |  |  |  |  |
| 1 | ### Капітальний ремонт міських вулиць і доріг | тис.м2 | 423,27 | 01.04.2016 – 31.08.2016 |
| 2 | Підготовка спеціалізованої прибиральної техніки | од. | 105 | 01.04.2016 – 31.08.2016 |
| 3 | Підготовка снігоочисників трамвайних вагонів | од. | 4 | 01.04.2016 – 31.08.2016 |
| 4 | Заготовка матеріалу для посипання та реагентів | тис.тонн | 5 | 01.04.2016 – 31.08.2016 |

В.о.керуючої справами виконкому –

заступник міського голови						В.Бєрлін