Додаток

до Звіту щодо виконання  в 2015 році

Програми стратегії інноваційного роз-

витку електронних інформаційних ре-

сурсів і  технологій на 2012 – 2015 роки

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання розрахункового кошторису витрат коштів міського бюджету на 2015 рік для фінансування заходів Програми стратегії інноваційного розвитку електронних інформаційних ресурсів і технологій на 2012 – 2015 роки

грн.

| № з\п | Найменування заходів Програми | Затвер-джений план на 2015 рік | Уточне- ний план на 2015 рік | Касове виконання станом на 01.01.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Супровід, технічна підтримка усіх версій сайта "Криворізький ресурсний центр" (надалі – сайт), діючих у його складі модулів, розділів, їх модифікація, оптимізація його внутрішньої структури | 181 388,31 | 181 388,31 | 181 388,31 |
| 2 | Розширення функціональних можливостей та модифікація діючих на сайті ресурсів, рубрик з відображенням їх у кожній його версії, графічний дизайн | 82 862,52 | 82 862,52 | 82 862,52 |
| 3 | Супровід, технічна підтримка усіх версій інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста (щомісячне оновлення статистичних даних, графічне відображення об’єктів) | 25 609,34 | 25 609,34 | 25 609,34 |
| 4 | Розширення функціональних можливостей існуючих розділів, сторінок інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста | 19 012,50 | 19 012,50 | 19 012,50 |
| 5 | Виведення, відображення й підтримка російськомовної та англомовної версій сайта для загального користувача, просування його в пошукових системах | 52 535,42 | 52 535,42 | 52 535,42 |
| 6 | Виготовлення (дизайн) та придбання рекламної продукції | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 | Дистанційне керування 2-ма сенсорними інформаційними кіосками, відновлення їх роботи під час аварійних збоїв | 3 607,91 | 3 607,91 | 3 607,91 |
| 8 | Технічне обслуговування 2-ох сенсорних інформаційних кіосків | 1 000,00 | 1000,00 | 900,00 |
| Разом: |  | 369 016,00 | 369 016,00 | 368 916,00 |