*ЗАТВЕРДЖЕНО*

 *Рішення міської ради*

*27.01.2016 №217*

***Звіт***

***з виконання в 2015 році Програми модернізації ліфтового господарства в місті Кривому Розі на 2013 − 2017 роки***

 Основною метою Програми модернізації ліфтового господарства в місті Кривому Розі на 2013 ***−*** 2017 роки (надалі – Програма) було покращення умов проживання мешканців, гарантування належної експлуатації ліфтів та їх безперебійної роботи, безпеки мешканців під час користування ліфтами, оновлення й уведення в дію нових об’єднаних диспетчерських систем та диспетчеризація всіх ліфтів, проведення технічної експертизи ліфтів, що відпрацювали 25-річний ресурс, з метою визначення їх технічного стану й обсягу заходів, необхідних для їх безпечної експлуатації.

 У міському бюджеті на 2015 рік було передбачено на:

- виконання капітального ремонту ліфтів 14 617,79 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) – 7 276,64 тис. грн., за рахунок коштів цільового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами – 2 323,41 тис.грн., за рахунок іншої додаткової дотації з обласного бюджету – 5 000 тис. грн.; погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2015– 17,74 тис. грн.

 - виконання експертного обстеження ліфтів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) – 71,76 тис. грн. та погашення креди-торської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2015 – 7,80 тис. грн.;

- погашення кредиторської заборгованості, що утворилася станом на 01.01.2015 за виконані роботи з установлення системи диспетчерського зв’язку – 28,76 тис. грн.

Протягом 2015 року виконано та оплачено капітальний ремонт 31 ліфта й виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 10 ліфтів на загальну суму 14 152,43 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) – 7 286,20 тис. грн., за рахунок коштів цільового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами – 1 896, 25 тис. грн., за рахунок іншої додаткової дотації з обласного бюджету – 4 969, 99 тис. грн.

Економія коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) склала 8,18 тис. грн., цільового фонду від плати за тимчасове використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами – 427, 17 тис. грн., іншої додаткової дотації з обласного бюджету – 30,01 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) виконано та оплачено експертне обстеження 46 ліфтів на суму 71,76 тис. грн.

2

Результатом використання зазначених коштів на реалізацію Програми стало створення умов для надійної та безпечної роботи ліфтового парку, його належної експлуатації й запобігання травматизму під час користування ліфтами в багатоквартирних будинках міста.

***Секретар міської ради С.Маляренко***