ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.01.2016  №220

Звіт

з виконання в 2015 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2017 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2017 років є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди", запобігання дорожньому травматизму.

На її виконання спрямовано кошти в сумі 320 087,89211 тис. грн.  Станом на 01.01.2016 фінансування заходів забезпечено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.

Протягом 2015 року здійснювалося утримання 211 автошляхів міста, дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти загального фонду міського бюджету в сумі 18 103,86000 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт                вулиць та доріг міста на площі 632,04 тис. м2, дренажних мереж і дощової каналізації, нанесено дорожню розмітку. Сума спрямованих на це коштів складає 220 983,97480 тис. грн.

Крім того, до виконання робіт з поточного ремонту вулиць та доріг міста залучено кошти суб’єктів господарювання в сумі 34 699,96847 тис. грн. За їх рахунок відремонтовано покриття вулиць і доріг загальною площею                        92,6 тис. м2.

У 2015 році виконано капітальний ремонт ділянки об'їзної дороги від                    вул. Дніпропетровське шосе до вул. Кокчетавської загальною довжиною               1,777 км та ділянки дороги на вул. Чумацький шлях (від шляхопроводу на НкГЗК до Алахівського мосту) загальною довжиною 3,465 км. На зазначені роботи витрачено кошти в сумі 39 559,91928 тис. грн.

Коштом обласного бюджету капітально відремонтовано дорогу на          вул. Сержанта Рзянкіна (від вул. Кремлівської до вул. Десантної) загальною довжиною 1,617 км.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради розроблено робочі проекти капітального ремонту 4 ділянок доріг, а саме: на вул. 23 Лютого від вул. Конституційної до автомобільного шляхопроводу км 56+713м перегону Саксагань – Рокувата;    від житлового будинку 52 на вул. 23 Лютого до вул. Червонопрапорної; дороги                                від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабричної; дороги від  вул. Коротченка до пр-ту 200-річчя Кривого Рогу. Сума витрачених коштів складає                  436,07314 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано заміну 1 315 світильників, 25,3 км кабельно-провідникової продукції. Витрачено кошти в сумі 5 173,52972 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 21 677 ламп. Освоєно кошти в сумі 5 352,58940 тис. грн.

У 2015 році виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення окремих вулиць Жовтневого, Дзержинського, Інгулецького районів, у дитячому парку ім. Ю.Гагаріна (Центрально-Міський район), районних парках «Ювілейний» (Довгинцівський район) та «Героїв» (Дзержинський район). Забезпечено освітлення пішохідної зони між вулицями Космонавтів, Тинка й Корнійчука в Саксаганському районі. На зазначених об’єктах замінено 621 опору, установлено 1 898 світильників, змонтовано 73,12 км кабелю. Витрачено кошти в сумі 14 721,16084 тис. грн., у тому числі з міського бюджету – 8 369,15264 тис. грн., обласного бюджету – 6 352,00820 тис.грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради розроблено робочий проект капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць Іллічівської, Технічної та Дарвіна в напрямку від пр-ту Миру до вул. Волгоградської. Сума витрачених коштів становить          14,34257 тис. грн.

На виконання робіт з поточного ремонту світлофорних об’єктів  витрачено коштів у сумі 1 605,48080 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано середній ремонт 61 пішохідного та 89 транспортних світлофорів, прокладення 3 662 м кабелю, монтаж 26 електронних табло рекомендованої швидкості та 45 секцій зворотного відліку часу, заміну лінз, тиристорів, резисторів, конденсаторів, реле, оптронів тощо.

На утримання 104 світлофорних об’єктів у 2015 році витрачено         323,24040 тис. грн.  За рахунок цих коштів виконано заміну 840 світлофорних ламп та 14 світлодіодних матриць, наладку 28 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, місячне, квартальне та піврічне обслуговування світлофорів.

Протягом 2015 року здійснено будівництво 13 світлофорних об’єктів на ділянці від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Купріна, на що спрямовано кошти міського бюджету в сумі 3 477,43416 тис. грн.

З метою створення безпечних умов для пішоходів на замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, ураховуючи приписи та пропозиції сектору (у складі відділу) Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області, розроблено робочі проекти на будівництво 10 світлофорних об’єктів та капітальний ремонт 2 світлофорних об’єктів, що пройшли експертизу. Сума витрачених коштів складає 152,70852 тис. грн. та 27,94226 тис. грн. відповідно.

З метою визначення залишкового ресурсу, технічного стану споруди проведено експертне обстеження стану конструкцій шляхопроводів №31 на вул. Серафимовича та №55 на вул. Старих більшовиків. На зазначені цілі витрачено кошти в сумі 87,24912 тис. грн.

У 2015 році виконано поточний ремонт конструктивних елементів на          6 штучних спорудах на суму 654,71425 тис. грн., а саме: опор, пішохідних тротуарів, перильного огородження мосту на вул. Хмельова в Центрально-Міському районі,  опор, дерев'яного настилу та перильного огородження пішохідних мостів через річку Саксагань, що з'єднують вулиці Федорова й Ударну, Руставелі та Ласточкина в Жовтневому районі, пішохідних тротуарів шляхопроводу №55 на вул. Старих більшовиків в Довгинцівському районі та мосту №34 на вул. Харитонова в Центрально-Міському районі, деформаційних швів, пішохідних тротуарів та перильного огородження мосту №33 на                    вул. Коломойцівській у Жовтневому районі.

За рахунок коштів публічного акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» відремонтовано деформаційні шви, пішохідний тротуар, перильне огородження, зливостоки, огородження контактної мережі, улаштовано дорожнє огородження на шляхопроводі №5 в Довгинцівському районі.

Виконано капітальний ремонт конструктивних елементів (пішохідних тротуарів, перильного огородження, металевих конструкцій, укосу, системи відведення дощової води) мосту №7 через річку Саксагань на вул. Кресівській у Жовтневому районі та влаштовано дорожнє огородження. Сума коштів,  спрямованих на виконання капітального ремонту зазначеного мосту, складає 3 919,13022 тис. грн.

Ураховуючи висновки експертного обстеження стану конструктивних елементів шляхопроводів №31 на вул. Серафимовича та №55 на вул. Старих більшовиків, на замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради розроблено робочі проекти на їх капітальний ремонт. Робочі проекти пройшли експертизу та отримали позитивні висновки. На зазначені цілі витрачено кошти в сумі 330,50475 тис. грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради у 2015 році розроблено робочі проекти на реконструкцію шляхопроводу №50 на вул. Дніпропетровське шосе в Довгинцівському районі, відносно якого проведено експертизу та отримано позитивний експертний звіт. Забезпечено проведення повторної експертизи робочого проекту на реконструкцію підвісного мосту на вул. Грабовського в парку культури та відпочинку ім. Газети «Правда» та отримано негативний висновок. Сума витрачених коштів складає 275,79914 тис. грн.

У 2015 році виконано капітальний ремонт дорожнього огородження на під’їзних шляхах до шляхопроводів №11 на вул. Бикова, №12 на об’їзній дорозі в районі з’їзду на вул. Коротченка, на вул. Кільцева – вул. Світлогірська на загальну суму 3 544,15289 тис.грн. Розроблено робочі проекти капітального ремонту дорожнього огородження під’їзних шляхах до шляхопроводів №30 й №85 на вул. Кокчетавській та №3 на об’їзній дорозі в Довгинцівському районі. Сума, спрямована на розробку робочих проектів, складає 208,85451 тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 441 дорожній знак на суму       268,71000 тис. грн., придбано та встановлено 134 дорожні знаки на суму 466,89480 тис. грн.

Відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про дорожній рух» розроблено схеми організації дорожнього руху за маршрутами:

– вул. Дніпропетровське шосе (від межі міста) – пр-т Гагаріна –                         пл. Горького – пр-т Миру – вул. Лермонтова – пл. Визволення –                              вул. Харитонова – вул. Купріна (до межі міста);

– вул. Орджонікідзе – пр-т Металургів – вул. Волгоградська –                           вул. Мелешкіна – м-н 30-річчя Перемоги – пр-т 200-річчя Кривого Рогу –                 вул. Тухачевського – вул. Кремлівська – вул. Ногіна. Вартість робіт з розробки схем організації дорожнього руху складає 351,95496 тис.грн.

Проведено паспортизацію дороги на вул. Іллічівській від вул. Технічної до вул. Рязанської, на що спрямовано кошти в сумі 47,67158 тис.грн.

Виконання зазначених заходів сприяло підвищенню безпеки руху в місті.

Секретар міської ради							С.Маляренко