*Додаток*

*до Програми збереження духовної культури давнього населення Криворіжжя на 2016 – 2019 роки*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва напряму діяльності******(пріоритетні завдання)*** | ***Зміст заходів Програми з виконанням завдань*** | ***Строки виконання заходів*** | ***Відповідальні за виконання*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Відведення земельної ділянки та виготовлення робочого проекту будівництва скансену «Святилища Криворіжжя» | 1.1. Виконання комплексу робіт з відве-дення земельної ділянки під розміщення скансену «Святилища Криворіжжя»  | 2016 р. | Управління культури і туризму, містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому міської ради, комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 1.2. Оформлення правоустановчих доку-ментів на земельну ділянку під розмі-щення скансену. | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 1.3. Підготовка генерального плану та виготовлення робочого проекту будів-ництва скансену «Святилища Криво-ріжжя» | 2016, 2017 рр. | Управління капітального будівництва виконкому міської ради |
| 1.4. Визначення обсягів робіт, що пла-нується виконати для забезпечення до-ступу до об’єкта | 2016, 2017 рр. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей», управління культури і туризму виконкому міської ради,  |
| 1.5. Підготовка та надання до виконкому міської ради графіків проведення робіт з облаштування об’єкта | 2016, 2017 рр. | Управління капітального будівництва виконкому міської ради |
| 2 | Будівництво та облаштування скан-сену «Святилища Криворіжжя» | 2.1. Будівництво скансену «Святилища Криворіжжя» з підведенням комуніка-цій, облаштуванням заїзду до об’єкта та стоянок автотранспорту, оглядової вежі | 2018, 2019 рр. | Управління капітального будівництва виконкому міської ради |
| *Продовження додатка* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2.2. Перевезення та монтаж археологіч-них знахідок для створення святилищ на території скансену | 2016, 2017 рр. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 3 | Інформаційно-експозиційна та му-зейна робота | 3.1. Підготовка матеріалів та видання книги «Духовна культура Криворіжжя з найдавніших часів до середньовіччя» | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей», управління культури і туризму виконкому міської ради |
| 3.2. Придбання програмного обладнання для створення віртуальної відеоподорожі «Святилища Криворіжжя»  | 2017 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей»  |
| 3.3. Виявлення та моніторинг наявних пам’яток духовної культури, ведення архівно-бібліографічних робіт для ство-рення банку даних про раніше дослід-жені святилища й культові місця на Кри-воріжжі | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 3.4. Створення картографічної схеми розміщення досліджених святилищ на території міста | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 3.5. Створення відділу скансену «Святи-лища Криворіжжя», що включа-тиме два сектора: експозиційний та археологічний  | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 3.6. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації процесу створення скансену «Святилища Кри-воріжжя», його унікальності та значення | 2016 р. | Відділ преси та інформації апарату міської ради і виконкому,комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 4 | Проведення археологічно-пошуко-вих робіт з метою подальшого вивчення духовної культури давнього населення Криворіжжя та розширення експозиції | 4.1. Придбання матеріалів та інструмен-тів для археологічно-пошукових робіт | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
|  |  |  |  |  |
| *Продовження додатка* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4.2. Продовження розкопок Недайвод-ського святилища  | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |
| 4.3. Проведення часткової реконструкції та благоустрою святилища IV-II сторіччя до н.е. (біля Миколаївського шосе при в’їзді в місто) | 2016 р. | Комунальний заклад культури «Міський історико-краєзнавчий музей» |