Додаток

до рішення міської ради

26.08.2016  № 842

МІСЬКА ПРОГРАМА

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

VIII. Потреба фінансування

містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної

містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2016 рр.

грн.

| № з/п | Основні заходи | Загальний обсяг фінансування | Виконано за 2004–2014 рр. | Обсяг фінансуван-ня на 2015 рік | Обсяг фінансуван-ня на 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Розробка топографогеодезич- них і аерофотознімальних ро- біт та виготовлення топогра- фічних планів М 1:2000 в циф- ровому й графічному вигляді м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | 10 292 070,58 | - | - |
| 2 | Розробка електронної місто- будівної кадастрової системи м. Кривий Ріг, створення міс- тобудівного кадастру | 19 080 020,00 | 280 020,00 | - | - |
| 3 | Розробка меж історичних ареалів м. Кривий Ріг | 775 756,00 | 630 756,00 | 140 161,00 | - |
| 4 | Оновлення (унесення змін) до Генерального плану м. Кривий Ріг | 3 962 767,80 | - | - | - |
| 5 | Експертиза Генерального плану м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - |
| 6 | Розробка плану земельно-гос-подарського устрою | 1 748 879,00 | 1 748 879,00 | - | - |
| 7 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 590 220,00 | 590 220,00 | - | - |
| 8 | Експертиза проекту цивільної оборони населення | 90 000,00 | - | - | 90 000,00 |
| 9 | Розробка історико-архітек-турного опорного плану | 500 000,00 | - | 490 495,34 | - |
| 10 | Розробка зон охорони пам’яток архітектури та містобудування | 199 000,00 | - | - | 199 000,00 |
| 11 | Розробка плану зонування територій | 1 798 941,48 | 1 798 941,48 | - | - |
| 12 | Розробка детальних планів | 2 000 000,00 | 997 932,40 | - | - |
| 13 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно приваб-ливих для інвестування на ко- | 445 115,00 | 445 115,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ротко- та довгострокову перспе-ктиви, у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2013 р., фінансування якої передба-чалось за рахунок субвенції з дер-жавного бюджету |  | 178 046,00 |  | 178 046,00 |
|  | Усього: | 47 689 735,28 | 17 061 016,46 | 630 656,34 | 467 046,00 |

Секретар міської ради					                    С.Маляренко