Додаток 1

до Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 –  2025 роки

Перелік завдань і заходів Міської  програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльності | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування заходів, тис.грн |  |  | Очікуваний результат виконан-ня заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | І етап 2016 – 2020 роки | ІІ етап 2021 – 2025 роки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охорона та поліпшення стану атмосферного повітря | 1.1. Модернізація газоочистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело викиду №51) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 480 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 2,2 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480 | - |  |
|  | 1.2. Модернізація газоочистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва окатків №1 (джерело викиду №52) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 480 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 11 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 480 | - |  |
|  | 1.3. Модернізація газоочистного обладнання на конвеєрі цеху з виробництва котунів №1 (джерело викиду №54) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 240 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 16 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240 | - |  |
|  | 1.4. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду №75) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 240 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 7 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240 | - |  |
|  | 1.5. Заміна групи циклонів конвеєру дробарної фабрики №2 (джерело викиду №76) | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 240 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 5 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 240 | - |  |
|  | 1.6. Проведення досліджень з висадки рослинності на поверхнях хвостосховища | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 45 | - | Зниження пиління |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 45 | - |  |
|  | 1.7. Проводити висадки очерету на поверхнях хвостосховища (орієнтовно 5 га) | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 148 | - | Зниження пиління на 15,0 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 148 | - |  |
|  | 1.8. Модернізація обпалювальної машини ОК-324 з метою інтенсифікації газодинамічного процесу випалювання окатишів | ПРАТ "ЦГЗК" | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 400 | - | Зниження використання природного газу та зменшення викидів СО2 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400 | - |  |
|  | 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 590,395 | 590,395 | Запобігання викидам пилу на 645,093 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 590,395 | 590,395 |  |
|  | 1.10. Будівництво й уведення в дію нових газоочисних установок і споруд, реконструкція системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1 | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 68000 | * | Скорочення викидів пилу на 2 166,118 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 68000 | * |  |
|  | 1.11. Виведення з експлуатації аглофабрики, що не відповідає сучасним екологічним вимогам (Проммайданчик №1. Агломераційний цех) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Ліквідація джерел викидів. Зниження викидів забруднюючих речовин на 37 000 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів: - №4; - №1-3. | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017, 2018 – 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 137500 | * | Досягнення технологічних нормативів. Зниження викидів забруднюючих речовин на 900 тонн від одного конвертера |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 137500 | * |  |
|  | 1.13. Доменний цех № 2 Реконструкція ГОУ ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 у період експлуатації печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 701400 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 332 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 701400 | - |  |
|  | 1.14. Мартенівській цех Зупинка двухванного сталеплавильного агрегату №6 (надалі – ДСПА – 6) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ***** | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 9 600 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.15. Зупинка ДП-7 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів заб-руднюючих речовин на 10 869,915 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 та ДП-7 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 21 024,275 тонн/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.17. Вогнетривно-вапняний цех Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3, 4, 5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 – 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зниження викидів пилу на 100 т/рік від однієї печі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.18. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин: - №6; - №№1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016, 2017 – 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | ** | ** | Зниження викидів забруднюючих речовин на 500 т/рік від однієї агломашини |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | ** | ** |  |
|  | 1.19. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпуса агло- мерації з установкою нових ГОУ | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2018 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Досягнення технологічних нормативів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.20. Коксовий цех №1. Будівництво УБВК та впровадження природоохоронних заходів при реконструкції коксових батарей з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу: - №6; - №5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | ** | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1 600 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | ** | - |  |
|  | 1.21. Виведення з експлуатації коксовий батарей: - №1 - №2 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 1 100 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.22. Шахта "Тернівська ". Придбання та заміна аспіраційної установки дробарно-сортувальної фабрики (надалі – ДСФ) | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 94,1 | - | Зниження викидів пилу на 0,2 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 94,1 | - |  |
|  | 1.23. Шахта "Октябрська". Придбання та заміна аспіраційної установки ДСФ | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2017 – 2019 | Загальний обсяг, у т.ч. | 252 | - | Зниження викидів пилу на 1,5 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 252 | - |  |
|  | 1.24. Шахта "Гвардійська". Придбання та заміна аспіраційної установки ДСФ | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 120 | - | Зниження викидів пилу на 0,2 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 120 | - |  |
|  | 1.25. Реконструкція електрофільтра сушильного барабана №1 (джерело викиду №6) | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3000 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 35 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3000 | - |  |
|  | 1.26. Установка нового фільтру на цементному млині №1 (джерело викиду №17) | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5700 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 5 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5700 | - |  |
|  | 1.27. Установка нового фільтру на цементному млині №2 (джерело викиду №18) | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 24000 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 5 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 24000 | - |  |
|  | 1.28. Модернізація або реконструкція електрофільтра холодильника клінкеру (джерело викиду №2) | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 60600 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 5 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 60600 | - |  |
|  | 1.29. Реконструкція електрофільтра сушильного барабана №4 (джерело викиду №9) | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 10500 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 41 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10500 | - |  |
|  | 1.30. Реконструкція електрофільтра сушильного барабана №3 (джерело викиду №8) | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3500 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 45 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3500 | - |  |
|  | 1.31. Перехід на альтернативні види палива: розробка проекту використання альтернативного палива та його упровадження в дію | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1400 | - | Зниження обсягів використання вичерпних джерел палива на випалювальній обертовій печі на 5-10%, зменшення впливу на балансСО2 в атмосферному повітрі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1400 | - |  |
|  | 1.32. Модернізація котла КВГ-7,56-150 ст.№2 з установленням пальників газових блочних КП-300Б-50Р-51Е та установка частотного перетворювача на двох котлах (котельня комунального закладу "Криворізька міська клінічна лікарня №2" Дніпропетровської обласної ради", 1000 водогрійний котел, джерело №46) | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 658,9 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,033 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 658,9 | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 1.33. Котельня вул. Прорізна, 87 (вул. Модрівська) (джерело №68) модернізація 2-х парових котлів ДКВ-10-13 з переведенням їх у водогрійний режим | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 400 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,078 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 400 | - |  |
|  | 1.34. Модернізація котельної на вул. Свято-Миколаївська, 18 (вул. Ле-ніна) (джерело №40) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2501,76 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,088 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2501,76 | - |  |
|  | 1.35. Модернізація котельної на вул. Петра Калнишевського, 22б (вул. Харитонова) (джерело №43) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2019 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2805,58 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,088 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2805,58 | - |  |
|  | 1.36. Модернізація котельної "Пологовий будинок №1" (джерело №42) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-4 з упровадженням схем частотного регулювання на 3-х димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1297,53 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,030 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1297,53 | - |  |
|  | 1.37. Модернізація котельної на вул. Мартіна Шимановського, 5 (вул. Комуністична) (джерело №39) з заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-4 | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 1357,49 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,070 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 1357,49 |  |
|  | 1.38. Модернізація котельної на вул. Миколаївське шосе,10а (джерело № 85) з заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 з упровадженням схем частотного регулювання на димосі 1-го котла | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 1039,25 | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,064 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | 1039,25 |  |
|  | 1.39. Реконструкція газодутьового тракту котлів ф. Мітчел | ДП "Криворізька теплоцентраль" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 750 | - | Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,8 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 750 | - |  |
|  | 1.40. Проведення технічного аудиту ГОУ | ПРАТ "КЗГО" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 83,3 | - | Забезпечення ефективної роботи ГОУ. Зниження викидів забруднюючих речовин на 2 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 83,3 | - |  |
|  | 1.41. Заміна рукавних фільтрів ФРКД-1100 на газоочисному обладнанні електродугових печей сталефасоноливарного цеху | ПРАТ "КЗГО" | 2019 – 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1200 | 600 | Зниження обсягів викидів забруднюючих речовин на 5 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1200 | 600 |  |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ПАТ "ПІВД ГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 113288,275 | 106860,195 | Запобігання збільшенню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 113288,275 | 106860,195 |  |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІН- ГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 58708,285 | 57708,285 | Запобігання збільшенню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 58708,285 | 57708,285 |  |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", "ХайдельбергЦемент Україна", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 79871,94 | 67271,94 | Запобігання збільшенню викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 79871,94 | 67271,94 |  |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пило-пригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів в зоні впливу виробничої діяльності та що межують із санітарно-захисними зонами підприємств, в тому числі з використанням зв’язуючих речовин |  | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5095,91 | 4718,99 | Забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до якості атмосферного повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5095,91 | 4718,99 |  |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі "зелених технологій" зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання викидам забруднюючих речовин у атмосферне повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання викидам забруднюючих речовин у атмосферне повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.48. Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради, суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові під-приємства міста **** | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання потраплянню в атмосферне повітря міста забруднюючих речовин від автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.48.1 Придбання автобусів, що мають відповідати екологічним показникам Євро-5 | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання потраплянню в атмосферне повітря міста забруднюючих речовин від автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.48.2. Оптимізація автотранспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання потраплянню в атмосферне повітря міста забруднюючих речовин від автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.48.3. Установлення стаціонарних пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів на в’їздах у місто | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській об-ласті, Криворізький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області | 2017 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання потраплянню в атмосферне повітря міста забруднюючих речовин від автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 1.48.4. Вивчення питання можливості розвитку міського електротранспорту та електромобілів індивідуального користування на прикладі передового досвіду міст України та країн Західної Європи | Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради, управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Запобігання потраплянню в атмосферне повітря міста забруднюючих речовин від автотранспорту |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 2. Охорона та раціональне використання во-дних ресурсів | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти "Першотравнева" | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 42500 | 42500 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи до 480,0 тис.м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 42500 | 42500 |  |
|  | 2.2. Забезпечення прийняття шахтних вод північної групи рудників Кривбасу | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 18000 | - | Відмова від використання річної води в технологічному про-цесі та акумулювання шахтної води в хвостосховищі 2 189,682 тис.м3 |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 18000 | - |  |
|  | 2.3. Виконання робіт з визначення інфільтрації води з хвостосховища | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,2 | * | Аналіз стану вод хвостосховища та прогнозування їх змін, визначення ве-личини проскоку, розробка ефективних заходів щодо зменшення величини проскоку води в підземні водоносні горизонти |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150,2 | * |  |
|  | 2.4. Заміна основної магістралі зношених водоводів системи питного водопостачання на РЗФ-2, ЦВО-2, ДФ-2 | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1130,3 | - | Зниження втрат питної води в кількості 50 тис. м3 та побутових стоків - 30 тис. м3 у мережах комбінату на рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1130,3 | - |  |
|  | 2.5. Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 15000 | - | Запобігання забрудненню Карачунівського водосховища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 15000 | - |  |
|  | 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ "Об'єднане" та "Войково" | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 957,2 | 957,2 | Запобігання впливу на водний баланс р. Інгулець за рахунок зменшення обсягу витоку фільтраційної води до дренажної системи від діючих хвостосховищ "Об′єд-нане" та "Войково" до 30 тис.м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 957,2 | 957,2 |  |
|  | 2.7. Виконання науково-дослідної роботи "Оцінка впливу гідротехнічних споруд ПАТ "ПІВДГЗК" на водний баланс обвідного каналу" | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,12 | - | Аналіз стану вод та прогнозування його змін для прийняття управлінських рішень щодо подальшого планування водогосподарської діяльності комбінату |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 150,12 | - |  |
|  | 2.8. Забезпечення своєчасного обслуговування та нормальної експлуатації променевих дренажів №16 та №20 | ПРАТ "ІНГЗК" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5853 | - | Перехоплення та повернення в систему оборотного водопостачання в межах 900 тис.м3 фільтраційних вод. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5853 | - |  |
|  | 2.9. Виконання математичного моделювання гідродинамічного і гідрохімічного режимів ґрунтових та підземних вод у зоні впливу хвостосховища із перевіркою результатів на базі фактичних даних моніторингових досліджень (у рамках коригування проекту другої черги реконструкції об'єктів хвостового господарства) | ПРАТ "ІНГЗК" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 300 | - | Визначення ефективності роботи дренажної системи і необхідності розробки додаткових заходів з недопущення підтоплення прилеглої території |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 300 | - |  |
|  | 2.10. Шлакопереробний цех Реконструкція системи перехоплення стічних та зливових вод з поверненням їх у зворотний цикл водопостачання: - коригування проекту; - будівельно-монтажні роботи | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2017 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3750 | - | Припинення скиду забруднених стічних вод у обвідний канал (V=8,0 тис. м³/рік) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3750 | - |  |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудо-збагачувальної фабрики Використання стічних вод обвідного каналу на пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення скидів нормативно чистих зворотних вод в р. Інгулець (об’єм, згідно лімітам на СВК, V=1,0 млн. м3/рік) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 2.12. Цех водопостачання. Реконструкція зворотного циклу водопостачання насосної станції №9 "Прокат-3" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3400 | - | Захист прилеглої території від забруднення та підтоплення технологічними водами |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3400 | - |  |
|  | 2.13. Реконструкція очисних споруд на випуску № 6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 362 | - | Припинення скиду нормативно очищених стічних вод з випуску №6 у Саксаганське водосховище на р. Саксагань (V=11,0 тис. м³/рік) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - 362 | - |  |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 94100,255 | 89200,255 | Запобігання впливу на водний баланс річок Саксагань та Інгулець за рахунок перехоплення та повернення вискомінералізованих вод до системи оборотного водопостачання 35,7 млн.м3/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 94100,255 | 89200,255 |  |
|  | 2.15. Здійснення науково-тех-нічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "ЦГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2017 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення кількості забруднюючих речовин, що скидаються разом з надлишками зворотних вод в р. Інгулець під час регламентного скиду |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 2.15.1. Мінімізація впливу шахтних вод у межах упровадження заходів сприяння "зеленій" модернізації української економіки | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "ЦГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Мінімізація впливу шахтних вод на стан водних ресурсів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 2.15.2. Опрацювання питання використання шахтної води в системі оборотного водопостачання ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зменшення скидів шахтних вод у р. Інгулець |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 2.16. Оцінка масштабів забруднення підземних та поверхневих вод унаслідок промислової діяльності гірничо-металургійних підприємств у Дніпропетровській області | ПРАТ "ЦГЗК", "ІНГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізрудком", "ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Попередження забруднення поверхневих та підземних вод |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 2.17. Проведення науково-дослід-них робіт, у тому числі щодо запровадження біомеліоративних ро-біт на поверхневих водних об’єктах | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Забезпечення сталого функціонування біологічної системи водного об’єкта |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 2.18. Поліпшення стану поверхневих водних об’єктів шляхом упровадження біомеліоративних заходів | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів, виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Поліпшення стану водних об’єктів за рахунок зариблення водойм промисловими видами риб та їх подальше природне відновлення, що вплине на стабілізацію біологічного різноманіття й природний баланс водойм |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 2.19. Розробка ТЕО щодо доцільності будівництва установки зворотного осмосу для знесолення дренажних вод з можливістю їх використання в технічному водопостачанні | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 600 | - | За умови позитивної доцільності зниження обсягів скиду дренажних вод на 20 % |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 600 | - |  |
|  | 2.20. Придбання та встановлення сучасних приладів обліку витрат стічних вод на Інгулецькій станції аерації, станції аерації сел. Авангарда | КП "Кривбасводоканал" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 224 | - | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів, удосконалення системи моніторингу стану впливу підприємства на навколишнє природне се-редовище |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 224 | - |  |
|  | 2.21. Установлення приладів обліку холодного водопостачання в багатоквартирних житлових будинках (4 076 од.) | КП "Кривбасводоканал" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 9680 | 10834 | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Зменшення втрат води з системи подачі і розподілу води (надалі – ПРВ), витрат на експлуатацію системи водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води становитиме 2 767,0 тис. м3/рік (до 10% від річних втрат води з системи ПРВ) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 9680 | 10834 |  |
|  | 2.22. Придбання та встановлення регуляторів тиску на мережах водопостачання – 13 од. (Д 100 – 300 мм) | КП "Кривбасводоканал" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1064 | - | Забезпечення раціонального використання водних ресурсів. Зменшення втрат води із системи ПРВ, зменшення витрат на експлуатацію системи водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води становитиме 2767,0 тис. м3/рік (до 10% від річних втрат води з системи ПРВ) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1064 | - |  |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водопровідної мережі міста, 15 км | КП "Кривбасводоканал" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4700 | - | Забезпечення сталого централізованого водопостачання абонентів, раціонального використання водних ресурсів. Зменшення втрат води з системи ПРВ. Орієнтовний обсяг економії питної води становитиме 30,0 тис.м3/рік (до 0,1% від річних втрат води з системи ПРВ) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4700 | - |  |
|  | 2.24. Реконструкції хлорного господарства КП "Кривбасводоканал" із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції № 1, №18): - розроблення проектної документації; - упровадження проекту | КП "Кривбасводоканал" | 2016 – 2017 2017 – 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2100 | 600 | Забезпечення очищення води із застосуванням екологічно безпечного реагенту замість рідкого хлору |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2100 | 600 |  |
|  | 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод) | ПРАТ "КЗГО" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 250 | 250 | Попередження негативного впливу на поверхневі водойми. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 250 | 250 |  |
|  | 2.26. Проведення чистки пруда від-стійника | ПРАТ "КЗГО" | 2019 – 2021 | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | 100 | Досягнення нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у р. Саксагань |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 100 | 100 |  |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проектних рішень та реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець та Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 50500 | 50500 | Поліпшення екологічного стану та якості води в річках і водоймах |
|  |  |  |  | державний бюджет | 10100 | 10100 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 27775 | 27775 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 12625 | 12625 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.28. Упровадження заходів з оздоровлення річки Саксагань | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Поліпшення екологічного стану р. Саксагань |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води у Карачунівському водосховищі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Покращення якості води у р. Інгулець та Карачунівському во-досховищі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 2.30. Мінімізація негативного впливу р. Жовтої на р. Інгулець | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Охорона та покращення якості води в р. Інгулець |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.31. Заходи із захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних та зливових мереж | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 50000 | 70000 | Локалізація негативного впливу на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | 10000 | 14000 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 27500 | 38500 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 12500 | 17500 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води | ДПП "Кривбаспромводопостачання" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 50000 | 50000 | Покращення якості питної води та доведення її показників до вимог ДСанПіНу |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 50000 | 50000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги) | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому міськради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 90000 | 120000 | Поліпшення екологічного стану джерел водопостачання, зменшення скидання забруднюючих речовин до поверхневих вод |
|  |  |  |  | державний бюджет | 18000 | 24000 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 49500 | 66000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 22500 | 30000 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.34. Проектування та будівництво колекторів, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 180000 | 220000 | Ліквідація несанкціонового скидання неочищенних стічних вод до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану |
|  |  |  |  | державний бюджет | 36000 | 44000 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 99000 | 121000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 45000 | 55000 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.35. Заміна мереж системи водовід-ведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком" | ДПП "Кривбаспромводопостачання" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 275000 | 275000 | Локалізація негативного впливу на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 275000 | 275000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.36. Забезпечення обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тонелю, його безпечної експлуатації, відновлення його пропускної спроможності | ДПП "Кривбасшахтозакриття", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Локалізація негативного впливу на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 2.37. Модернізація системи знезараження питної води з використанням гіпохлориду натрію | ДПП "Кривбаспромводопостачання" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 250000 | 250000 | Застосування екологічно безпечного реагенту дасть можливість відмовитися від рідкого хлору та вирішить питання безпеки технологічног процесу |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 250000 | 250000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 3. Поводження з відходами та раціональне використання земель | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК" ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 51445 | 51445 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1 723 тис. т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 51445 | 51445 |  |
|  | 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Повторне використання розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру № 2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 37500 | 13500 | Зменшення обсягів роз-міщення відходів орієнтовно на 1,7 млн. м3 (до 2021 року) та на 0,5 млн. м3 (з 2022 року) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 37500 | 13500 |  |
|  | 3.4. Використання шламів збагачення як сировини для одержання концентрату | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 10000 | - | Повторне використання відходів виробництва. Зменшення обсягів розміщення промислових відходів у навколишньому середовищі |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10000 | - |  |
|  | 3.5. Виконання коригування проектної документації "Рекультивація порушених земель ДП РУ ім. Кірова. Коригування робочого проекту" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Відновлення порушених земель |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.6. Розробка проектної документації рекультивації земель, порушених унаслідок відпрацювання кар’єру рудоуправління ім. Ілліча | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Відновлення порушених земель |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.7. Виконання рекультивації земель, порушених унаслідок відпрацювання кар’єру рудоуправління ім. Ілліча | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Відновлення порушених земель |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення обсягів розміщення відходів на 2,5 млн.т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.9. Збільшення реалізації шлаку доменного гранульованого ДЦ-2. Будівництво автомобільних вагів | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 450 | - | Зменшення обсягів розміщення шлаку доменного гранульованого ДЦ-2 за рахунок збільшення обсягів їх реалізації на 400 тис. т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 450 | - |  |
|  | 3.10. Виконання коригування проектної документації полігону для захоронення промислових та будівельних відходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Збільшення проектної ємності полігону з метою збільшення терміну його експлуатації за рахунок удосконалення технології складування відходів та реконструкції ставків-нако-пичувачів без залучення додаткових земельних угідь |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.11. Реконструкція полігону для захоронення промислових та будівельних відходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Збільшення проектної ємності полігону з метою збільшення терміну його експлуатації за рахунок удосконалення технології складування відходів та без залучення додаткових земельних угідь |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного і сталеплавильного виробництв в обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Щорічна утилізація шламу аглодоменного й сталеплавильного виробництв в обсязі до 700 тис.т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.13. Мартенівський цех. Зупинка ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зменшення обсягів розміщення шлаку сталеплавильного на 300 тис.т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.14. Розміщення розкривних порід в місцях видалення відходів гірничо-збагачувального комплексу (на-далі – ГЗК) не більше 1 млн.т/рік, за рахунок їх використання при виконанні робіт: - рекультивація відпрацьованого кар’єру №1 – 2,5 млн.т/рік; - будівельні – 3,0 млн.т/рік; - виробництво щебеню – 250,0 тис.т/рік | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення обсягів розміщення розкривних порід ГЗК |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.15. Розробка концептуальних рі-шень щодо визначення стратегії підприємства, спрямованої на мінімізацію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зменшення загального об’єму утворення та розміщення відходів у навколишньому природному середовищу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти "Тернівська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 170000 | 170000 | Засипка зон зсуву (воронок) та відпрацьованих кар’єрів – 149,5 тис.м3 (396,9 тис. тонн/рік) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 170000 | 170000 |  |
|  | 3.17. Проведення гірничо-тех-нічної рекультивації шахти "Гвардійська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 135000 | 135000 | Відновлення порушених земель – 135,1 тис.м3 (351,5 тис.тонн/рік) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 135000 | 135000 |  |
|  | 3.18. Проведення гірничо-тех-нічної рекультивації шахти "Родіна" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 110000 | 110000 | Відновлення порушених земель – 173,1 тис.м3 (461,6 тис.тонн/рік) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 110000 | 110000 |  |
|  | 3.19. Розробка проекту біологічної рекультивації складу пустих порід шахти "Октябрська". Виконання біологічної рекультиівації складу пустих порід шахти "Октябрська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016 2021 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 360 | * | Відновлення 15,84 га порушених земель, покращення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-есте-тичних параметрів техногенної території |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 360 | * |  |
|  | 3.20. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти "Тернівська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2019 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Відновлення порушених земель, покращення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-есте-тичних параметрів техногенної території на площі 0,6 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.21. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти "Гвардійська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Відновлення порушених земель, покращення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-есте-тичних параметрів техногенної території на площі 0,1 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.22. Проведення біологічної рекультивації на засипаних кар’єрах та зонах обвалення шахти "Родіна" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2019 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Відновлення порушених земель, покращення санітарно-гігієнічних умов та ландшафтно-есте-тичних параметрів техногенної території на площі 3,0 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.23. Проведення гірничотехнічної рекультивації зон зрушення шахт "Ювілейна" та "ім. Фрунзе" | ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 14500 | 14500 | Відновлення земель, повторне використання пустих порід 990 тис.т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 14500 | 14500 |  |
|  | 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 600 | 600 | Відновлення земель 10 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 600 | 600 |  |
|  | 3.25. Рекультивація земель колишнього свиновигодувельного комплексу у с. Верабовому (5 га) | ПРАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2016 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | 750 | - | Відновлення земель 5 га |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 750 | - |  |
|  | 3.26. Гірничотехнічна рекультивація порушених земель. Засипка ділянки кар’єру та зон обвалення розкривними породами кар’єру "Північний" | ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2019 | Загальний обсяг, у т.ч. | 144000 | - | Повторне використання відходів роз-кривних порід. 3672 тис.т/ рік у 2016-2017 роках; 3060 тис.т/рік у 2018 році; 1,530 тис.т/рік у 2019 році |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 144000 | - |  |
|  | 3.27. Розробка технічних умов щодо використання осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу та біологічного гумусу (кінцевий продукт переробки твердих побутових відходів) при гірничотехнічній та біологічній рекультивації порушених земель | КП "Кривбасводоканал", ТОВ "Екоспецтранс" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 100 | - | Запобігання вторинному забрудненню навколишнього природного середовища. Зменшення обсягів видалення осадів стічних вод орієнтовно на 6000 т/рік (до 100% загального об-сягу видалення осадів стічних вод) |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 100 | - |  |
|  | 3.28. Використання кінцевого продукту переробки твердих побутових відходів (біологічного гумусу) та осадів стічних вод каналізаційних споруд м. Кривого Рогу для проведення рекультивації земель та заходів з пилопридушення | ТОВ "Екоспецтранс"; підприємства, установи, організації**** | 2018 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Відновлення порушених земель, покращення санітарно-гігіє-нічних умов та ландшафтно-естетичних параметрів техногенної території |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.29. Передача відходів ливарного виробництва (горілої землі) спеціальним організаціям, що мають ліцензії у сфері поводження з відходами | ПРАТ "КЗГО" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2000 | 2000 | Зменшення обсягів розміщення відходів 30 тис. тонн/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2000 | 2000 |  |
|  | 3.30. Будівництво екологобезпечних полігонів твердих побутових відходів, реконструкція існуючих полігонів з досягненням максимального рівня екологічної безпеки | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Запобігання забрудненню навколишнього середовища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 3.31. Будівництво комплексу з пе-реробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів - сировини або готової продукції) (розбудова системи роздільного збору відходів) | ТОВ "Екоспецтранс", виконком Криворізької міської ради | 2017 – 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Запобігання забрудненню навколишнього середовища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.32. Придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради, ТОВ "Екоспецтранс" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5800 | 4600 | Забезпечення санітарно-епідеміологіч-ного благополуччя населення міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 5800 | 4600 |  |
|  | 3.33. Рекультивація виведених з експлуатації полігонів побутових відходів, забезпечення локалізації їх негативного впливу | ТОВ "Екоспецтранс", виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Локалізація негативного впливу на довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 3.34. Вишукування шляхів (методів) щодо можливості комплексного промислового перероблення, повторного використання та утилізації промислових відходів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "КЗГО", ПАТ "ПІВДГЗК", "Хайдельберг Цемент Україна", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення обсягів розміщення відходів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
| 4. Раціо-нальне викорис-тання надр | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Раціональне використання надр. Зниження проектних показни-ків втрат та засмі-чення руди, що становитимуть не більше 2% |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Недопущення розвитку несприятливих фізико-геологі-чних процесів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 4.3. Застосування в технології розробки родовища способу розбивки уступів на підуступи (після вибухових робіт) - контроль якості руди в масиві за шламом буропідривних свердловин, а також геофізичним методом "гамма каротаж" | ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Забезпечення планованого рівня вилучення руди при її видобутку на кар'єрі "Північний". Зниження засмічення руди порожньою породою при видобутку |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 4.4. Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди й здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності, у т.ч: | Дніпропетровська обласна державна адміністрація, виконком Криворізької міської ради, Державне підприємство (надалі – ДП) "Кривбасшахтозакриття" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 89239,4 | 71039,7 | Запобігання негативних екологічних наслідків у навколишньому середовищі в Тернівському, Саксаганському, Центрально-Місько-му, Металургійному та Покровському районах м. Кривого Рогу |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 89239,4 | 71039,7 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 4.4.1 відселення мешканців селища Карнаватка із зони зрушення земної поверхні згідно із робочим проектом "Обгрунтування ліквідації шахти Саксагань"; | Дніпропетровська обласна державна адміністрація, виконком Криворізької міської ради, ДП "Крив-басшахтозакриття" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 84508,6 | 69819,7 | Відселення мешканців з 167 будинків |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 84508,6 | 69819,7 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 4.4.2 ліквідація шахти "Саксагань" | Дніпропетровська обласна державна адміністрація, виконком Криворізької міської ради, ДП "Кривбасшахтозакриття" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4730,8 | 1220 | Запобігання негативним екологічним наслідкам у навколишньому середовищі Саксаганського, Центрально-Міського районів м. Кривого Рогу |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 4730,8 | 1220 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилученням використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Забезпечення комплексного використання всіх наявних корисних копалин родовищ та зменшення об’ємів складування розкривних порід |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторин-гу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", "КЗГО", ПАТ "Кривбасзалізруком","ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016 – 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | 10101,524 | - | Упровадження автоматизованих пунктів спостережень за станом атмосферного повітря з метою запобігання виникненню надмірного забруднення атмосферного повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10101,524 | - |  |
|  | 5.2. Оцінка інтегрованої екологічної безпеки як балансу соціально-економічної й техногенно-екологічної безпеки та визначення якості довкілля й ризиків для здоров`я населення | Виконком Криворізької міської ради; суб’єкти господарювання, промислові підприємства, громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Розроблення інформаційно-аналітичної системи для підтримки ухвалення природоохоронних рішень і відповідного інформаційно-аналі-тичного веб-порталу сталого розвитку громади. Створення моделі управління екологічною безпекою в регламентному й кризовому режимах |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 5.3. Упровадження системного спостереження за станом атмосферного повітря. Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря міста Кривого Рогу, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення | Виконком Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, промислові підприємства**** | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Розробка робочої документації з оцінки цільових та граничних значень для основних забруднюючих речовин; місцевого плану дій щодо якості повітря на території міста Кривого Рогу. Обґрунтування розміщення пунктів моніторингу забруднення повітря в регіоні; розробка місцевого та регіонального плану дій щодо покращення якості повітря на території міста Кривого Рогу. |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони під-приємств (у т. ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", "ЦГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", "Хайдельберг Цемент Україна", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3286,245 | 3143,445 | Здійснення контролю за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захи-сної зони |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 3286,245 | 3143,445 |  |
|  | 5.5. Створення локальної системи моніторингу для контролю викидів від основного обладнання випалювальної обертової печі | ПАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016 | Загальний обсяг, у т.ч. | 30 | - | Удосконалення методів контролю викидів у атмосферу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30 | - |  |
|  | 5.6. Придбання пересувної аналітичної лабораторії та експресгазоаналізаторів для проведення спостережень за станом атмосферного повітря й підфакельних вимірів промислових підприємств у житловій забудові | Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря м. Кривий Ріг Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, Відокремлений структурний підрозділ (надалі - ВСП) "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України", виконком Криворізької міської ради, ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІН-ГЗК", "ЦГЗК", "КЗГО", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", "Хайдельберг Цемент Україна", "Кривбасзалізрудком"**** | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 868,785 | 641,345 | Запобігання викидам забруднюючих речовин у атмосферне повітря, удосконалення системи моніторингу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 868,785 | 641,345 |  |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові підприємства (учасники програми), виконкоми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 25985,485 | 26305,485 | Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища шляхом підвищення якості проведення досліджень |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 25985,485 | 26305,485 |  |
|  | 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4375 | 4375 | Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища шляхом підвищення якості проведення досліджень |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 4375 | 4375 |  |
|  | 5.9. Упровадження автоматизованої системи моніторингу якості стічних вод у контрольних створах скидів | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Хайдельбрг Цемент Україна" | 2020 – 2024 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1661,09 | * | Визначення якості стічних вод, що скидаються в обвідний канал |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 1661,09 | * |  |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження) | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Удосконалення системи моніторингу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради | 2018 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Підвищення ефективності діючої системи моніторингу |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.12. Формування на сайтах під-приємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування (надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами), охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проектів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані. | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста**** | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Забезпечення доступу до публічної екологічної інформації |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 5.13. Упровадження системи громадського контролю за вмістом СО та димності у вихлопних газах автотранспортих засобів | Криворізький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Забезпечення контролю за дотриманням власниками (володільцями) транспортних засобів нормативів вмісту забруднюючих речовини у відпрацьованих газах транспортних засобів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.14. Оснащення місцевої автоматизованої інформаційно-аналітич-ної системи моніторингу довкілля м. Кривий Ріг обчислювальною, комунікаційною та оргтехнікою, системним програмним забезпеченням | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Забезпечення функціонування центрів моніторингу довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.15. Утримання та оснащення природоохоронних організацій приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Підвищення ефективності системи моніторингу довкілля |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 5.16. Розробка проектних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й об'єкти | Виконком Криворізької міської ради; підприємства, установи та організації**** | 2016 – 2022 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Визначення стану підтоплених та зсувонебезпечних територій та тих, де є за-гроза підтоплення й зсуву |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації відповідної програми: - виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження); - дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки; - дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення, стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів; - розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру | Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації**** | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 65000 | 65000 | Попередження виникнення надзвичайних ситуацій на порушених землях гірничодобувної промисловості |
|  |  |  |  | державний бюджет | 45000 | 45000 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 5.18. Розробка та впровадження спеціалізованої системи безперервного дистанційного моніторингу геомеханічного стану масивів порід гірничих відводів діючих та закритих підприємств Кривбасу: науково-дослідні, проектні та монтажні роботи зі створення геоінформаційної системи та її впровадження | Криворізьке гірничо-промислове управління головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, виконком Криворізької міської ради, ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізрудком", "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 33650 | 4100 | Попередження виникнення надзвичайних ситуацій на порушених землях гірничодобувної промисловості |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 3000 | 1000 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 30650 | 3100 |  |
| 6. Охорона, збереження об’єктів природно-заповідно-го фонду, озеленен-ня | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 780 | 780 | Забезпечення функціонування об’єктів природно-заповідного фонду міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 780 | 780 |  |
|  | 6.2. Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дні-пропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство"; підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання**** | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Збереження цілісності об’єктів природно-заповідного фонду та установлення їх меж |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) межових знаків та інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дні-пропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Охорона та збереження об’єктів природно-заповідного фонду |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічного парку "Сланцеві скелі" на вул. Севастопільській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємства, установи, громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Розроблення проектів землеустрою територій природно-заповідного фонду міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.5. Забезпечення доступності використання об’єкта природно-заповідного фонду – геологічної пам’ятки природи місцевого значення "Сланцеві скелі", геологічної памятки природи місцевого значення "Виходи амфіболітів" у освітньо-виховних, науково-дослідних, рекреаційних цілях | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", громадські організації | 2017 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення, рівня екологічної свідомості громадян |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у т. ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 8798,837 | 9273,178 | Недопущення зменшення кількості зе-лених насаджень |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 8798,837 | 9273,178 |  |
|  | 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев | КП "Сансервіс", промислові підприємства, управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’єкти господарювання, органи само-організації населення, громадські об’єднання | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Забезпечння належного утримання зелених насаджень |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.8. Проведення інвентаризації зе-лених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2500 | 2500 | Охорона та збереження зелених насаджень |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", промислові підприємства | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Охорона та збереження зелених насаджень |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.10. Заходи із озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 163844 | 243300 | Розвиток та збереження зелених насаджень |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 23600 | 18500 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 140244 | 224800 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 6.11. Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення впливу амброзії полинолистої на людину як алергена та покращення естетичного стану міста |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
|  | 6.12. Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії) | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, суб’єкти господарювання | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 55461,94 | 88816,49 | Зменшення площі розповсюдження карантинних рослин у місті |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 55461,94 | 88816,49 |  |
|  | 6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами- алергенами | Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради, суб’єкти господарювання | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Зменшення площі розповсюдження карантинних рослин у місті |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
| 7. Підвищення рівня суспільної екологіч-ної свідомості | 7.1. Організація й здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 400 | 500 | Підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення, кваліфікації працівників. Формування екологічної свідомості молоді |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 400 | 500 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проектів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення, забезпечення інформування населення щодо екологічного стану навколишнього середовища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Підвищення рівня інформаційної забезпеченості населення, екологічної свідомості громадян |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 116 | 150 | Підвищення рівня інформаційної за- безпеченості населення, кваліфікації працівників. Формування екологічної свідомості молоді |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 116 | 150 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники програми, виконком Кри-ворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські ор-ганізації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 89,588 | 88,93 | Забезпечення інформування населення щодо екологічного стану навколишнього середовища |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 89,588 | 88,93 |  |
|  | 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програми, громадські організації | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Формування екологічного мислення та підвищення поінформованості населення про методи ощадливого споживання, енерговикористання, поводження з відходами |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
| 8. Інші при-родоохорон-ні заходи | 8.1. Розробка та впровадження заходів щодо гуманного поводження з безпритульними тваринами в місті | Виконком Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | *** | *** | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин з дотриманням нормативів законодавства в частині захисту тварин та регулювання їх чисельності гуманними методами, по-ліпшення епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в місті |
|  |  |  |  | державний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | *** | *** |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
| Загальні орієнтовні обсяги фінансування |  |  | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3 583 854,9 | 2 441 446,6 |  |
|  |  |  |  | державний бюджет | 119 100 | 137 100 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 901 614,4 | 927 814,7 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 249 543,9 | 354 075 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 2 313 596,6 | 1 022 456,9 |  |

* - Обсяг фінансування заходів буде визначатися бюджетом підприємства, інвестиційними програмами або після укладання договорів та розробки проектної документації. Обсяг фінансування заходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" указаний на 2016 рік.

**  -  Загальні інвестиції пунктів програми 1.18 та 1.20 складають 2 113 300 тис.грн. та 2 213 120 тис.грн. відповідно.

*** - Фінансування заходів (щорічний обсяг витрат) за рахунок бюджетних коштів на кожний фінансовий (бюджетний) рік визначатиметься відповідним рішенням в установленому порядку згідно з законодавством України у сфері бюджетних відносин.

**** - передбачено виконання заходів за згодою.

***** - строк виконання заходу буде визначено після опрацювання представлених ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" компенсуючих заходів.