*Додаток 1*

*до рішення міської ради*

*21.12.2016 №1203*

***Програма «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі***

***на 2012 – 2021 роки***

***Паспорт Програми щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі***

***на 2012 – 2021 роки***

1. Назва: Програма «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки (надалі – Програма).

2. Замовники Програми: Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради.

3. Відповідальні за виконання:

3.1 управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізь-кої міської ради;

3.2 управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій.

4. Мета: упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють еко-номному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках, надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків для підтримки в належному стані їх будинків, стимулювання діяльності управителів багатоквартирних будинків і їх прибудинкових територій та об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й співвласників багатоквартирних будинків через співфінан-сування проектів «Теплий дім».

5. Початок: 2012 рік, закінчення: 2021 рік.

6. Загальні орієнтовні обсяги фінансування Програми: **53200,0 тис.грн.**

***тис.грн.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Орієнтовні обсяги фінансуван ня, усього*** | ***За роками виконання*** | | | | | |
| ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| Державий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Міський бюджет | 50000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |
| Інші джерела | 3200,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 |
| **Усього** | **53200,0** | **10640,0** | **10640,0** | **10640,0** | **10640,0** | **10640,0** |

*Продовження додатка 1*

7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми:

7.1 поліпшення фізичного стану будинків та умов проживання в них;

7.2 соціальна мобілізація мешканців у вирішенні питань з утримання багатоквартирних будинків;

7.3 зменшення та економне споживання теплової енергії.

8. Координація та контроль за виконанням Програми: здійснюється управ-лінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, що за підсумками фінансового року звітує перед міською радою про хід виконання Програми.

***2. Мета Програми***

Метою Програми є:

2.1 упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економ-ному споживанню теплової енергії;

2.2 здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках;

2.3 надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будин-ків для підтримки в належному стані їх будинків;

2.4 стимулювання діяльності управителів багатоквартирних будинків і їх прибудинкових територій;

2.5 об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування та співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів;

2.6 зниження обсягів використання енергоресурсів;

2.7 модернізація систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електрощитових та внутрішньої електропроводки будинків;

2.8 поліпшення мікроклімату приміщень, у тому числі шляхом заміни вікон та дверей у місцях загального користування багатоквартирних будинків, утеплення стін будинків і підвальних приміщень, проведення ремонту міжпанельних швів та капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків з їх утепленням;

2.9 ремонт та ізоляція трубопроводів централізованого опалення;

2.10 реконструкція системи централізованого опалення з установленням будинкових вузлів обліку теплової енергії.

***3. Обґрунтування шляхів і засоби розв’язання проблеми***

Ремонт та ізоляція внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення, заміни вікон і дверей у місцях загального користування, утеплення стін будинків та підвальних приміщень, виконання ремонтів міжпанельних швів, капітальних ремонтів покрівель з їх утепленням, модернізація систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електрощитових і внутрішньої електропроводки, реконструкція системи централізованого опалення з установленням будинкових вузлів обліку теплової енергії здійснюються згідно з Програмою за умов забезпечення низки заходів, а саме:

*Продовження додатка 1*

- організація проведення конкурсу проектів «Теплий дім»;

- у разі виконання капітального ремонту та/або реконструкції, надання управителями багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій проектно-кошторисної документації щодо реалізації вищевказаних проектів, узгодженої згідно з вимогами чинних нормативно-правових актів України;

- фінансування переможців конкурсу проектів «Теплий дім» коштом місь-кого бюджету за умови співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку загальної вартості робіт.

***7. Контроль за виконанням Програми***

7.1. Контроль за виконанням заходів Програми здійснює управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, що

забезпечує внесення змін і доповнень до Програми в разі необхідності

включення додаткових завдань (заходів), уточнення показників, обсягів та джерел фінансування в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криво-різької міської ради несе відповідальність за своєчасне подання пропозицій з унесення змін до Програми в разі необхідності збільшення орієнтовного обсягу фінансування та інших необхідних змін.

***Секретар міської ради С.Маляренко***