ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

11.01.2017 №1

Заходи

щодо підготовки  житлового фонду міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років

| ## Найменування заходу | Одини-ця виміру | Усього в місті | У тому числі за місяцями |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | травень | червень | липень | серпень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Центральне опалення: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 3 919 | 1 065 | 1 072 | 978 | 804 |
| Тернівський, | буд. | 622 | 241 | 137 | 139 | 105 |
| Покровський, | буд. | 757 | 245 | 215 | 187 | 110 |
| Саксаганський, | буд. | 763 | 173 | 232 | 195 | 163 |
| Довгинцівський, | буд. | 410 | 62 | 144 | 102 | 102 |
| Металургійний, | буд. | 476 | 116 | 119 | 128 | 113 |
| Центрально-Міський, | буд. | 475 | 125 | 122 | 122 | 106 |
| Інгулецький; | буд. | 416 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| -промивка, у тому числі за районами: | буд. | 3 164 | 926 | 755 | 846 | 637 |
| Тернівський, | буд. | 622 | 241 | 137 | 139 | 105 |
| Покровський, | буд. | 757 | 245 | 192 | 192 | 128 |
| Саксаганський, | буд. | 715 | 175 | 147 | 255 | 138 |
| Довгинцівський, | буд. | 161 | 25 | 56 | 40 | 40 |
| Металургійний, | буд. | 337 | 82 | 84 | 81 | 90 |
| Центрально-Міський, | буд. | 156 | 55 | 36 | 34 | 31 |
| Інгулецький; | буд. | 416 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| - випробування, у тому числі за районами: | буд. | 3 842 | 1 057 | 960 | 1 024 | 801 |
| Тернівський, | буд. | 622 | 241 | 137 | 139 | 105 |
| Покровський, | буд. | 757 | 245 | 192 | 192 | 128 |
| Саксаганський, | буд. | 715 | 175 | 147 | 255 | 138 |
| Довгинцівський, | буд. | 410 | 62 | 144 | 102 | 102 |
| Металургійний, | буд. | 448 | 107 | 115 | 109 | 117 |
| Центрально-Міський, | буд. | 474 | 124 | 122 | 122 | 106 |
| Інгулецький; | буд. | 416 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| - підготовка елеваторних вузлів, у тому числі за районами: | од. | 3 780 | 794 | 1 083 | 1 054 | 849 |
| Тернівський, | од. | 757 | 206 | 229 | 216 | 106 |
| Покровський, | од. | 805 | 207 | 190 | 233 | 175 |
| Саксаганський, | од. | 910 | 123 | 290 | 282 | 215 |
| Довгинцівський, | од. | 480 | 72 | 168 | 120 | 120 |
| Металургійний, | од. | 494 | 117 | 124 | 130 | 123 |
| Центрально-Міський, | од. | 68 | 16 | 20 | 16 | 16 |
| Інгулецький; | од. | 266 | 53 | 62 | 57 | 94 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 7 366 | 1 948 | 1 901 | 1 984 | 1 533 |
| Тернівський, | п.м | 792 | 309 | 187 | 174 | 122 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Покровський, | п.м | 1 220 | 450 | 310 | 215 | 245 |
| Саксаганський, | п.м | 1 670 | 405 | 425 | 430 | 410 |
| Довгинцівський, | п.м | 768 | 115 | 269 | 192 | 192 |
| Металургійний, | п.м | 1 981 | 446 | 460 | 767 | 308 |
| Центрально-Міський, | п.м | 517 | 133 | 120 | 136 | 128 |
| Інгулецький | п.м | 418 | 90 | 130 | 70 | 128 |
| Гаряче водопостачання: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 1 482 | 188 | 407 | 467 | 420 |
| Тернівський, | буд. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покровський, | буд. | 336 | 9 | 83 | 145 | 99 |
| Саксаганський, | буд. | 368 | 35 | 94 | 146 | 93 |
| Довгинцівський, | буд. | 410 | 62 | 144 | 102 | 102 |
| Металургійний, | буд. | 105 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Центрально-Міський, | буд. | 60 | 11 | 21 | 8 | 20 |
| Інгулецький; | буд. | 203 | 45 | 39 | 40 | 79 |
| - підготовка бойлерних установок, у тому числі за райо-нами: | буд. | 153 | 12 | 33 | 43 | 65 |
| Тернівський, | буд. | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| Покроовський, | буд. | 61 | 0 | 6 | 28 | 27 |
| Саксаганський, | буд. | 15 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Довгинцівський, | буд. | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Металургійний, | буд. | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Центрально-Міський, | буд. | 36 | 5 | 17 | 2 | 12 |
| Інгулецький; | буд. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 579 | 170 | 114 | 190 | 105 |
| Тернівський, | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покровський, | п.м | 375 | 120 | 75 | 125 | 55 |
| Саксаганський, | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Довгинцівський, | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Металургійний, | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Центрально-Міський, | п.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інгулецький | п.м | 204 | 50 | 39 | 65 | 50 |
| Холодне водопостачання: - ремонт та ревізія, у тому числі за районами: | буд. | 4 077 | 910 | 983 | 1 093 | 1 091 |
| Тернівський, | буд. | 643 | 252 | 142 | 139 | 110 |
| Покровський, | буд. | 757 | 250 | 176 | 200 | 131 |
| Саксаганський, | буд. | 900 | 2 | 177 | 297 | 424 |
| Довгинцівський, | буд. | 410 | 62 | 144 | 102 | 102 |
| Металургійний, | буд. | 476 | 116 | 119 | 128 | 113 |
| Центрально-Міський, | буд. | 475 | 125 | 122 | 122 | 106 |
| Інгулецький; | буд. | 416 | 103 | 103 | 105 | 105 |
| - заміна трубопроводів, у тому числі за районами: | п.м | 5 825 | 1 747 | 1 547 | 1 318 | 1 213 |
| Тернівський, | п.м | 594 | 251 | 139 | 136 | 68 |
| Покровський, | п.м | 2 090 | 810 | 435 | 425 | 420 |
| Саксаганський, | п.м | 476 | 104 | 138 | 124 | 110 |
| Довгинцівський, | п.м | 394 | 58 | 138 | 99 | 99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Металургійний, | п.м | 1 142 | 290 | 290 | 292 | 270 |
| Центрально-Міський, | п.м | 283 | 70 | 56 | 77 | 80 |
| Інгулецький | п.м | 846 | 164 | 351 | 165 | 166 |
| Герметизація інженерних вводів, у тому числі за районами: | од. | 1 569 | 475 | 397 | 384 | 313 |
| Тернівський, | од. | 642 | 257 | 153 | 151 | 81 |
| Покровський, | од. | 704 | 179 | 180 | 168 | 177 |
| Саксаганський, | од. | 53 | 0 | 21 | 21 | 11 |
| Довгинцівський, | од. | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Металургійний, | од. | 30 | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Центрально-Міський, | од. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Інгулецький | од. | 116 | 28 | 29 | 30 | 29 |
| ##### Поточний ремонт покрівлі, ##### у тому числі за районами: | буд./м2 | 946/ 94 525,2 | 254/ 24 669,5 | 272/ 25 587,7 | 210/ 22 006 | 200/ 22 262 |
| Тернівський, | буд./м2 | 90/ 10 131 | 31/ 3 119 | 24/ 3 082 | 17/ 2 220 | 18/ 1 710 |
| Покровський, | буд./м2 | 215/ 24 795 | 59/ 8 123 | 52/ 5 758 | 52/ 5 901 | 42/ 5 013 |
| Саксаганський, | буд./м2 | 255/ 21 040 | 69/ 5 620 | 76/ 6 250 | 61/ 4 620 | 49/ 4 550 |
| Довгинцівський, | буд./м2 | 87/ 10 857 | 13/ 1 629 | 30/ 3 800 | 22/ 2 714 | 22/ 2 714 |
| Металургійний, | буд./м2 | 108/ 13 577 | 36/ 3 121 | 40/ 3 244 | 9/ 3 144 | 23/ 4 068 |
| Центрально-Міський, | буд./м2 | 73/ 6 490,2 | 19/ 1 360,5 | 19/ 1 686,7 | 20/ 1 701 | 15/ 1 742 |
| Інгулецький | буд./м2 | 118/ 7 635 | 27/ 1 697 | 31/ 1 767 | 29/ 1 706 | 31/ 2 465 |
| ##### Підготовка: - під’їздів, у тому числі за района-ми: | од. | 7 446 | 1 963 | 1 807 | 1 923 | 1 753 |
| Тернівський, | од. | 1 831 | 581 | 346 | 504 | 400 |
| Покровський, | од. | 50 | 18 | 9 | 9 | 14 |
| Саксаганський, | од. | 2 456 | 616 | 618 | 615 | 607 |
| Довгинцівський, | од. | 470 | 71 | 165 | 117 | 117 |
| Металургійний, | од. | 324 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Центрально-Міський, | од. | 1 298 | 342 | 336 | 344 | 276 |
| Інгулецький; | од. | 1 017 | 254 | 252 | 253 | 258 |
| - підвалів, у тому числі за района-ми: | од. | 2 856 | 827 | 712 | 707 | 610 |
| Тернівський, | од. | 447 | 172 | 96 | 101 | 78 |
| Покровський, | од. | 611 | 237 | 129 | 150 | 95 |
| Саксаганський, | од. | 622 | 154 | 157 | 157 | 154 |
| Довгинцівський, | од. | 332 | 50 | 116 | 83 | 83 |
| Металургійний, | од. | 198 | 49 | 50 | 49 | 50 |
| Центрально-Міський, | од. | 420 | 108 | 107 | 108 | 97 |
| Інгулецький; | од. | 226 | 57 | 57 | 59 | 53 |
| - горищ, у тому числі за района-ми: | од. | 2 421 | 657 | 602 | 609 | 553 |
| Тернівський, | од. | 412 | 145 | 93 | 95 | 79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Покровський, | од. | 425 | 138 | 93 | 111 | 83 |
| Саксаганський, | од. | 596 | 144 | 148 | 153 | 151 |
| Довгинцівський, | од. | 152 | 23 | 53 | 38 | 38 |
| Металургійний, | од. | 155 | 38 | 39 | 39 | 39 |
| Центрально-Міський, | од. | 436 | 114 | 112 | 109 | 101 |
| Інгулецький | од. | 245 | 55 | 64 | 64 | 62 |
| #### Перевірка димовентканалів, у тому числі за районами: | буд./ кана-лів | 2 434/ 140 703 | 746/ 43 345 | 630/ 31 855 | 538/ 33 814 | 520/ 31 689 |
| Тернівський, | буд./ кана-лів | 451/ 27 695 | 165/ 10 365 | 73/ 5 140 | 116/ 6 802 | 97/ 5 388 |
| Покровський, | буд./ кана-лів | 453/ 43 463 | 169/ 15 945 | 74/ 7 237 | 116/ 10 541 | 94/ 9 740 |
| Саксаганський, | буд./ кана-лів | 488/ 19 435 | 132/ 5 554 | 141/ 4 352 | 103/ 4 797 | 112/ 4 732 |
| Довгинцівський, | буд./ кана-лів | 192/ 15 980 | 29/ 2 397 | 67/ 5 593 | 48/ 3 995 | 48/ 3 995 |
| Металургійний, | буд./ кана-лів | 301/ 10 628 | 107/ 3 098 | 107/ 3 259 | 44/ 2 312 | 43/ 1 959 |
| Центрально-Міський, | буд./ кана-лів | 326/ 7 344 | 86/ 1 923 | 114/ 2 106 | 58/ 1 448 | 68/ 1 867 |
| Інгулецький | буд./ кана-лів | 223/ 16 158 | 58/ 4 063 | 54/ 4 168 | 53/ 3 919 | 58/ 4 008 |
| Отримання паспортів готовності, у тому числі за районами: | буд. | 4 056 | 218 | 583 | 1 410 | 1 845 |
| Тернівський, | буд. | 622 | 0 | 32 | 265 | 325 |
| Покровський, | буд. | 757 | 0 | 0 | 226 | 531 |
| Саксаганський, | буд. | 900 | 0 | 175 | 301 | 424 |
| Довгинцівський, | буд. | 410 | 62 | 144 | 102 | 102 |
| Металургійний, | буд. | 476 | 60 | 100 | 158 | 158 |
| Центрально-Міський, | буд. | 475 | 20 | 30 | 253 | 172 |
| Інгулецький | буд. | 416 | 76 | 102 | 105 | 133 |

В.о.керуючої справами виконкому –

заступник міського голови						В.Бєрлін