ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

З А Х О Д И	11.01.2017 №1

щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років

| № з/п | Назва заходу | Одиниця виміру | Очікуваний результат | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка котелень – усього, у тому числі: - комунальні; - відомчі | од. | 98 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | од. | 76 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | од. | 22 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
| 2 | Капітальний та поточний ремонт котлів – усього, у тому числі: - комунальних котелень; - відомчих котелень | од. | 5 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | од. | 4 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | од. | 1 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
| 3 | Підготовка теплових мереж (у двотрубному обчисленні), випробування – усього, у тому числі: - комунальних; - відомчих | км | 780,108 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | км | 397,9 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | км | 382,208 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
| 4 | Довжина теплових мереж, що підлягають заміні, – усього, у тому числі мережі котелень: - комунальних; - відомчих | км | 12,44 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | км | 8,3 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | км | 4,140 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
| 5 | Капітальний ремонт ізоляції теплових мереж, – усього, у тому числі мережі: - комунальні; - відомчі | км | 32,402 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | км | 12,0 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
|  |  | км | 20,402 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |
| 6 | Підготовка теплових пунктів | од. | 124 | 01.04.2017 – 31.08.2017 |

В.о.керуючої справами виконкому –

заступник міського голови						В.Бєрлін