Додаток

до рішення міської ради

25.01.2017 №1297

Перелік завдань і заходів Міської  програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльнос-ті | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування заходів, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат виконан-ня заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | І етап 2016 – 2020 роки | ІІ етап 2021 – 2025 роки |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Охоро-на та по-ліпшення стану атмосфер-ного повітря | 1.13. Доменний цех № 2. Реконструкція газоочисних установок (надалі – ГОУ) ливарного двору та підбункерного приміщення ДП-9 без уведення в експлуатацію печі №5 доменного цеху №1 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2019 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів забруднюючих ре-човин на 10 150 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.14. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020***** | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів забруднюючих ре-човин на 9 600 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
|  | 1.14.1. Мартенівський цех. Удосконалення технології вироб-ництва сталі на ДСПА-6 з мінімізацією неорганізованих викидів | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * |  | Зниження викидів забруднюючих ре-човин на 5 тис. т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * |  |  |
|  | 1.14.2. Конверторний цех. Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок №2 відділення безперервного розлиття сталі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 – 2019 | Загальний обсяг, у т.ч. | * |  | Зниження викидів забруднюючих речовин на 400 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * |  |  |
|  | 1.15. Виведення з експлуатації ДП-7 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | * |  | Зниження викидів заб-руднюючих речовин на 10 869,915 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * |  |  |
|  | 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * |  | Зниження викидів забруднюючих речовин на 10 154,36 т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * |  |  |
|  | 1.18. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №2 Реконст-рукція ГОУ від агломашин: - №6; - №№1-5, з упровадженням авто-матизованої системи екологічного моніторингу. Будівництво 3-х ГОУ від хвостових частин агломашин №№1 – 6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016, 2017 – 2023, 2018 – 2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | ** | ** | Зниження викидів забруднюючих речовин на 500 т/рік від однієї аглома-шини. Зниження викидів забруднюючих ре-човин на 133,3 т/рік від однієї агло-машини |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | ** | ** |  |
|  | 1.19. Проммайданчик №2. Агломераційний цех №1. Будівництво нового корпусу агло- мерації: - будівництво ГОУ від зони спікання а/м; - будівництво ГОУ від хвостової частини а/м; - упровадження селективної системи рециркуляції газів, що відходять | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2018 – 2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | * | Досягнення техно-логічних нормативів |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | * |  |
| 3. Пово-дження з відходами та раціо-нальне викорис-тання земель | 3.13. Мартенівський цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2020***** | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зменшення обсягів розміщення шлаку сталеплавильного на 300 тис. т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |

***** - За умови виконання заходу, передбаченого підпунктом 1.14.1, до 31.12.2017.

Секретар міської ради                                                                                      С.Маляренко