ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

28.02.2017 №1401

ЗВІТ

з виконання в 2016  році Програми стратегії

інноваційного розвитку електронних інформаційних ресурсів і технологій на 2016 – 2020 роки

Головною метою Програми стратегії інноваційного розвитку електронних інформаційних ресурсів і  технологій на 2016 – 2020 роки (надалі – Програма)  є забезпечення зручного вільного доступу громадян, суб'єктів господарювання, інших зацікавлених осіб до електронних інформаційних ресурсів міста за допомогою "єдиного вікна" у мережі Інтернет − порталу "Криворізький ресурсний центр" (http://krogerc.info) (надалі – портал), використання його можливостей для залучення членів територіальної громади міста Кривого Рогу до обговорення та ухвалення управлінських рішень з питань забезпечення життєдіяльності й розвитку міста, ефективного зворотного он-лайн зв’язку між мешканцями міста й владою через упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Основні завдання Програми:

-  забезпечення цілодобової технічної підтримки та супроводу сайта "Криворізький ресурсний центр" (http://krogerc.info) (надалі – сайт) та  інтерактивної мультимедійної електронної енциклопедії інфраструктури міста (http://mediacity.krogerc.info) (надалі – електронна енциклопедія), діючих у складі багатофункціонального програмного комплексу порталу,

- підтримка в актуальному стані діючих на сайті та електронній енцикло-педії електронних інформаційних ресурсів, рубрик, модулів тощо, їх розвиток, удосконалення й модифікація функціональних можливостей, сервісів викорис-тання та пошуку інформації;

- ефективне функціонування зворотного зв’язку з питань здійснення гос-подарської діяльності в місті, життєдіяльності окремих членів територіальної громади, міста в цілому;

- розробка проектів і програм з питань інноваційного розвитку електрон-них інформаційних ресурсів міста з використанням позитивних тенденцій міжнародного досвіду та світових стандартів;

- формування реєстру електронних інформаційних ресурсів міста, ство-рення нових, розширення функціональних можливостей існуючих на основі їх систематизації, упорядкування, обліку;

- оперативне забезпечення органів місцевого самоврядування необхідною актуальною інформацією для ухвалення ефективних управлінських рішень.

З метою реалізації визначеної мети та основних завдань Програмою передбачалася низка заходів, на виконання яких у 2016 році з міського бюджету виділено 720 497,13 грн. або 99,3% від уточненого плану (725 651,00 грн.).

Інформація   про   виконання  розрахункового  кошторису   витрат  коштів

міського бюджету на 2016 рік для фінансування заходів Програми наведена в додатку.

Відповідно до плану розвитку порталу на 2016 рік, за позитивним виснов-ком експертної групи з питань адміністрування порталу, що впроваджує діяль-ність згідно з Положенням, затвердженим рішенням виконкому міської ради від 09.09.2015 №371, зі змінами, виконано такі заходи.

Забезпечено цілодобовий супровід, технічну підтримку всіх версій сайта й енциклопедії, у тому числі для комп’ютерної мережі, сенсорних інформацій-них кіосків (контроль за технічною спроможністю технологічного майданчика, резервне копіювання сайта, забезпечення хостингу, взаємодія з реєстраторами доменних імен; вирішення проблем з доступністю, у разі їх виникнення, тощо) та діючих у його складі модулів.

Організовано та виконано заходи з підтримки в актуальному стані дію-чого на сайті 171 електронного інформаційного ресурсу міста (надалі – ресур-си), структурованого за галузями в 6 розділах, 15 рубрик, 9 програмних тема-тичних і аналітичних модулів, з числа яких у 2016 році на сайті створено, упроваджено та забезпечено підтримку в актуальному стані трьох нових модулів "Відкритий бюджет" (І і ІІ етапи), "Екомоніторинг", "Моніторинг ефективності впровадження стратегічного плану розвитку міста" та трьох ресурсів "Районні у місті Кривому Розі відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Дніпропет-ровській області", "Спортивні секції", "Органи місцевого самоврядування".

За допомогою діючих на сайті 4 аналітичних модулів здійснюється збір, обробка та аналіз оперативної інформації стосовно спожитих енергоносіїв і розрахунків за них, моніторинг показників екологічних та з енергозбереження для використання органами місцевого самоврядування з метою ухвалення ефективних управлінських рішень.

Модифіковано діючі в складі порталу 2 тематичні модулі:

- "Віртуальний бізнес-інкубатор": здійснено модифікацію та актуалізацію

змісту підрозділів: "Навчальний майданчик" (в частинах "Визначаємо основні види діяльності", "Пенсійний фонд інформує", "Податкова інформує" у зв'язку з реорганізацією цих органів), розміщено актуальні збірник регуляторних актів, графік здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів відділами, управліннями, іншими виконавчими органами міської ради на 2016 рік, "Консультаційний центр". Розміщено актуальні матеріали в розділі "Успішний досвід", інформацію про результати конкурсу-рейтингу серед суб'єктів господарювання міста в 2016 році. Виконано заходи з розробки двох алгоритмів "Відкриття об’єкта бізнесу з надання поліграфічних послуг та виготовлення реклами за наявності приміщення введеного в експлуатацію за відповідною спеціалізацією" та "Відкриття об’єкта бізнесу зі збирання вторин-ної сировини за наявності приміщення, уведеного в експлуатацію". Підрозділ "Банк бізнес-ідей" доповнено новими, актуальними матеріалами;

- двомовний "Путівник інвестора": складову – інвестиційний паспорт міста доповнено новими частинами "Трудовий потенціал", "Прямі іноземні інвестиції", актуальними матеріалами частину "Економічний потенціал". Ство-рені додаткові зручності авторам ресурсів, унесені зміни до pdf-формату інвес-тиційного паспорта міста. Створено можливість перегляду статистики кількості відвідувачів англійської версії модуля. Доповнено модуль новим підрозділом "Новини", підрозділ "Чому інвестувати в Кривий Ріг" – новою частиною "Від-гуки інвесторів щодо інвестиційного клімату в м. Кривому Розі". Підтриму-валася в актуальному стані англомовна версія модуля, здійснювався переклад діючих на сайті ресурсів, що є складовими інвестиційного паспорта міста, та їх відображення на сторінках. Переклад виконувався комунальним підприємством "Інститут розвитку міста Кривого Рогу" Криворізької міської ради.

За пропозиціями авторів виконано модифікацію аналітичних модулів. Розширено функціональні можливості та модифіковано діючі на сайті ресурси, рубрики з відображенням їх у кожній його версії, виконано графічний дизайн та розміщення фотоматеріалів на сторінках ресурсів, що відображаються на сайті та електронній енциклопедії.

Набули нових можливостей 19 діючих на порталі ресурсів через допов-нення їх новими частинами, удосконалення шляхом модифікації існуючої структури, створення нових сервісів для розміщення, використання, ви-світлення, пошуку й фільтру інформації. Виконано графічний дизайн понад 5 тис. фотографій. Розширено інформаційні можливості та зручності, розміщено нові тематичні матеріали в діючих на порталі 8 рубриках з актуальні питань для різних категорій запитувачів.

Через сторінки розділів "Центр "Контакт" за допомогою понад 790 Інтер-нет-приймалень посадових осіб – керівників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів, усіх форм власності, що функціонують на території міста та надають послуги суб'єктам господарювання й громадянам, та "Центр звернень" забезпечено функціонуван-ня зворотного зв’язку. Діюча на сайті система електронних звернень надає можливість у режимі он-лайн автоматично приймати й реєструвати електронні звернення, розподіляти їх відповідно до компетенції виконавців, здійснювати відкритий "діалог" шляхом проходження звернення від статусу "Відкритий", "Розглядається"  ("Виконується") до "Надано інформацію" ("Виконано"), змі-нювати відповідальну особу, залишати коментарі, вести оперативний облік електронних звернень, розгляд порушених у зверненнях питань, створювати та використовувати архів звернень. Такий спосіб задати питання та отримати на нього відповідь користується все більшою популярністю в мешканців міста. Організовано своєчасний якісний розгляд електронних звернень, щоденний контроль і моніторинг надання повних обґрунтованих відповідей, їх експер-тизу, аналітику, статистику (за різними показниками). Сервіси обробки статис-тичної інформації вдосконалено та оптимізовано, що значно підвищило рівень наочності й зручності використання цих даних. За 12 місяців 2016 року опрацьовано понад 5,9 тис. звернень, організовано роботу 14 нових Інтернет-приймалень, оновлено – 56 у зв'язку з кадровими змінами.

У розділі "Житловий фонд" забезпечено підтримку в актуальному стані всіх розділів електронних паспортів понад 5,2 тис. житлових багатоквартирних будинків спільної власності, у тому числі їх характеристик, складових, облад-нання, прибудинкових територій, планів поточних ремонтів тощо. Щомісяця висвітлюється докладна інформація управителів щодо фактичних витрат за надані послуги з управління й утримання будинків та їх прибудинкових територій (вартість фактично наданих послуг за 1 кв.м. загальної площі житлового будинку) за попередній календарний місяць.

З метою створення додаткових зручностей для висвітлення в розділі "Закупівлі" відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг, що не здійсню-ються з використанням електронної системи закупівель у відповідності до чин-ного законодавства України, відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладання договору в разі здійснення  закупівлі товарів, робіт і послуг виконано модифікацію картки ресурсу. Протягом 2016 року на сторінках розділу висвітлено інформацію 84 роз-порядників та одержувачів бюджетних коштів про понад 8,6 тис. проведених і відмінених як таких, що не відбулися, закупівель товарів робіт та послуг.

У розділі "Путівник" протягом року організовано та забезпечено під-тримку в актуальному стані інформації про порядок надання понад 800 послуг громадянам і юридичним особам 112 підприємствами, установами, закладами, що функціонують на території міста.

Удосконалено можливості складових електронної енциклопедії, зокрема вже діючого ресурсу "Ремонт доріг та вулиць на території міста". Створено нові ресурсі "Ремонт мостів і шляхопроводів на території міста у 2011 − 2016 ро-ках", "Комплексне відновлення, реконструкція діючих та будівництво нових мереж зовнішнього освітлення на території міста у 2011 − 2016 роках", інші.

Забезпечено надання рівного доступу громадянам та суб'єктам господа-рювання до електронних інформаційних ресурсів міста було в межах єдиної загальноміської довідково-інформаційної служби за допомогою сенсорних  інформаційних кіосків, підключених до окремих версій частин порталу: сайта та електронної енциклопедії й розрахованих на роботу з аудиторією корис-тувачів, які не мають досвіду користування комп’ютерною технікою, але можуть з легкістю опанувати їх принцип роботи, та тих, що не мають доступу до мережі Інтернет. Здійснено дистанційне керування програмного забезпе-чення, установленого в кіосках, що перебувають на балансовому обліку викон-кому міської ради, їх технічне обслуговування.

У рамках організаційного та методичного забезпечення функціонування й розвитку проекту "Криворізький ресурсний центр" проведено щорічну оцінку

забезпечення ІТ-технікою робочих місць представників авторів ресурсів – відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради.

З метою організаційного забезпечення підтримки ресурсів у актуальному стані вівся їх єдиний реєстр, що містить відомості про назву, автора, відповідальну особу, термін наступного оновлення. У ході поточної роботи здійснювалася інвентаризація ресурсів, уточнення та коригування даних, унесених до реєстру. Підтримувалися в актуальному стані реєстри відповідаль-них осіб – представників авторів електронних інформаційних ресурсів міста, які здійснюють їх формування та підтримку в актуальному стані. Представникам авторів ресурсів надавалася відповідна консультаційна й практична допомога. Організовано та проведено 37 семінарів-навчань. У формуванні ресурсів беруть участь представники близько 800 авторів.

З метою забезпечення ефективного виконання заходів з адміністрування порталу підготовлено та затверджено рішенням виконкому міської ради від 10.08.2016 №348 Регламент функціонування порталу в новій редакції, зі змінами (рішення виконкому міської ради від 14.12.2016 №527). Згідно з Регламентом функції з координації системи інформаційного наповнення порталу та методологічний супровід усіх процесів виконує експертна група з питань адміністрування порталу. Протягом року проведено 12 її засідань.

З метою популяризації порталу протягом 2016 року серед мешканців міста розповсюджувалася рекламна продукція (буклети, флаєри). Про нові та існуючі можливості й зручності на порталі інформовано мешканців міста в телепередачі "Контакт" комунального підприємства "Телерадіокомпанія "Руда-на" Криворізької міської ради, учасників виставок адміністративних послуг у Центрі адміністративних послуг "Віза", що відбулися в березні − квітні місяцях, підготовлено та опубліковано 18 інформацій у Криворізькій міській комуналь-ній газеті "Червоний гірник". Тематична інформація з адресою та перевагами порталу висвітлювалася на соціальних банерах, розміщених на території міста, протягом травня − липня й листопада – грудня 2016 року.

Важливим критерієм ефективного функціонування й розвитку порталу є показник кількості відвідувань його сторінок користувачами мережі Інтернет. Портал став надійним помічником для різних вікових та соціальних категорій мешканців міста й користується зростаючим попитом. Про це свідчить статис-тика його відвідувань. Динаміка кількості відвідувань порталу протягом доби коливається, але в середньому в 2016 році цей показник склав близько 2,0 тис.

Секретар міської ради                                                            С.Маляренко