Додаток до Програми

інформатизації на 2017 – 2020 роки

ПЕРЕЛІК

заходів Програми розвитку інформаційних технологій на 2017 – 2020 роки

| № з\п | Перелік заходів Програми |  | Строки виконан- ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги видатків, грн. |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Усього |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| І. Організаційне та методичне забезпечення Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Розробка технічних до-кументів, методичних рекомендацій щодо ор-ганізації виконання завдань Програми, упро-вадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних ком-плексів, засобів інформа-тизації, механізмів інтег-рації систем, організації захисту інформації в комунікаційних системах | 2017 | Відділ інфор-матизації ви-конкому місь-кої ради | - | - | - | - | - | - | Удосконалення нормативно-правової бази |
| 1.2 |  | Проведення щорічного оцінювання інформаційно-комунікаційної інфраструк-тури виконкому міської ради | Щорічно | Відділ інформа-тизації викон-кому міської ради, відділи, управління ін-ші виконавчі органи міської ради | - | - | - | - | - | - | Оцінка ефектив-ності реалізації завдань Програми. Підвищення ефек-тивності впровад-ження її заходів |
| 1.3 |  | Щорічна інвентаризація інформаційних та про-грамно-технічних засобів виконавчих органів місь-кої ради з урахуванням вимог нормативно-право-вих актів стосовно вико-ристання комп’ютерних програм | Щорічно | Відділ інформа-тизації викон-кому міської ради, відділи, управління ін-ші виконавчі органи міської ради | - | - | - | - | - | - | Дотримання вимог законодавства у сфері викорис-тання ліцензійного програмного забезпечення |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ІІ. Удосконалення технологій ухвалення управлінських рішень на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Розвиток інформаційно-аналітичної системи під-тримки ухвалення уп-равлінських рішень шля-хом упровадження пор-тальних рішень та/або мобільних додатків | 2017 - 2020 рр. | Відділ ін-форматизації викон-кому місь-кої ради, відділи, уп-равління інші вико-навчі орга-ни міської ради, ви-конкоми районних у місті рад | Міський бюджет | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 9 200 000,00 | Підвищення ак-туальності управ-лінської інформації, сприяння оператив-ності ухвалення рішень та операцій-ної ефективності, отримання макси-мально ефектив-ного управління процесами |
| 2.2 | Упровадження систем уніфікованих комунікацій |  |  |  |  |  |  |  |  | Використання рі-шень для переда-вання голосу, даних і відео для підвищення ефек-тивності зв’язку, економії часу, прискорення про-цесу прийняття рішень |
| ІІІ. Розвиток телекомунікаційних систем виконкому міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернізація інфор-маційно-телекомунікацій-ної інфраструктури викон-кому міської ради, а саме: | 2017 - 2020 рр. | Відділ ін-формати-зації ви-конкому міської ради | Міський бюджет | 900 000,00 | 500 000 ,00 | 500 000,00 | 500 000 ,00 | 2 400 000,00 | Створена уніфі-кована інформа-ційно-комунікацій-на інфраструкту-ра виконкому місь-кої ради |
|  | модернізація елементів існуючої телекомуніка-ційної мережі та мереже-вого обладнання викон-кому міської ради шляхом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продовження додатка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | упровадження структу-рованої кабельної мережі; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | поширення технології бездротової мережі в ро-боті виконавчих органів міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | упровадження технологій швидкісної передачі даних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування у виконкомі міської ради інформаційних систем, комунікаційних сервісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Підтримка безперебійного функціонування існуючих інформаційних систем, комунікаційних сервісів у виконкомі міської ради | 2017 - 2020 рр. | Відділ ін-формати-зації ви-конкому міської ради | Міський бюджет | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 4 200 000,00 | Застосування та розвиток сучас-них інформацій-них технологій у виконавчих орга-нах міської ради |
| 4.2 | Придбання засобів інфор-матизації для виконавчих органів міської ради, об-ладнання та ліцензійного програмного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Придбання спеціалізова-них програмних продуктів для виявлення комп'ю-терних вірусів, а також небажаних (шкідливих) програм та відновлення заражених (модифіко-ваних) такими програмами файлів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Поновлення діючих у виконавчих органах місь- кої ради ліцензій на ви-користання раніше прид-баного та встановленого програмного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |