Додаток 2

до рішення міської ради

28.02.2017 №1411

Програми розвитку нових технологій  муніципального менеджменту в Центрі  адміністративних послуг

та його територіальних підрозділах на 2017 – 2019 роки

| № з/п | Заходи | Термін виконання |  |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування за роками виконання, грн: |  |  |  |  |  | Виконавці | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 | Усього |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. Оптимізація процесів муніципального менеджменту з упровадженням інноваційних технологій електронного урядування в роботу Центру та його територіальних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Створення довідково-інформаційного веб-порталу надання адміністратив-них послуг та електронних кабінетів користувачів з упровадженням інноваційних можливостей, у тому числі віддаленого попереднього запису в електронну чергу через мережу Інтернет, skype-зв’язок із замовниками пос-луг тощо |  | 2017 рік |  | Міський бюджет | 800 000,0 |  |  | - |  | - | 800 000,0 | Управління з питань надання адміністративних послуг, з питань реєстрації, відділ інфор-матизації викон-кому міської ради, розробники програмних про-дуктів (за згодою) | Забезпечення єдиного входу до міських інформаційних систем, орієнтованих на надання інтерактивних адміністративних пос-луг |
| 11 | Автоматизація та розширення функціональних можливостей «Електронного архіву» |  | ІІ-ІІІ квар-тал 2017 року |  | Міський бюджет | Відповідно до кошторису на утримання органів місцевого самовря-дування |  |  | - |  | - | - | Управління з питань надання адміністративних послуг виконкому міської ради | Запровадження автоматизованого програмного забезпечення керування «Електронного архіву» |
| 13 | Створення єдиної системи електоронної черги для попереднього запису на прийом до адміністратора за допомогою різних каналів зв’язку (телефон, інформаційний кіоск, веб-портал тощо) |  | І-IІ квар-тал 2017 року |  | Міський бюджет | 95 500,0 |  |  | - |  | - | 95 500,0 | Управління з питань надан-ня адміністративних послуг виконкому міської ради | Створення комфортних умов для отримання адміністратив-них, інших публічних послуг |
| 30 | Розробка та впровадження нових сервісів замовлення послуг у режимі он-лайн за технологією Bank-ID |  | 2018 рік |  | Міський бюджет | - |  |  | Відповід-но до кош-торису на утримання органів місцевого самовря-дування |  | - | - | Управління з питань надання адміністративних послуг, відділ інформати-зації виконкому міської ради | Упровадження інноваційних електронних сервісів, протидія корупційним ризикам |
| 4. Підвищення клієнтоцентричності Центру та його територіальних підрозділів, покращення промоції їх діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ЗАГАЛЬНІ ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ: |  |  |  | Міський бюджет | 3 627 000,0 |  |  |  | 419 500,0 | 284 500,0 | 4331000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші | - |  |  |  | 500 000,0 | - | 500 000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Усього | 3 627 000,0 |  |  |  | 919 500,0 | 284 500,0 | 4831000,0 |  |  |

Секретар міської ради                       		                  С.Маляренко