Додаток

до рішення міської ради

29.03.2017 №1497

Перелік завдань і заходів Міської  програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього            природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльнос-ті | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування заходів, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат виконан-ня заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | І етап 2016 – 2020 роки | ІІ етап 2021 – 2025 роки |  |

| 1. Охоро-на та по-ліпшення стану атмосфер-ного повітря | 1.14. Мартенівській цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зниження викидів забруднюючих ре-човин на 9 600 т/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |
| 2. Охоро-на та ра-ціональне викорис-тання во-дних ресурсів | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проектних рішень та реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець, Саксагань і Стара Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водних ресурсів | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 50500 | 50500 | Поліпшення екологічного стану та якості води в річках і водоймах |
|  |  |  |  | державний бюджет | 3166,0 | 10100 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 27775,0 | 27775 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 19559,0****** | 12625 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 3. Пово-дження з відходами та раціо-нальне викорис-тання земель | 3.13. Мартенівський цех. Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | * | - | Зменшення обсягів розміщення шлаку сталеплавильного на 300 тис. т/рік |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | * | - |  |

****** - обсяг фінансування природоохоронного заходу за рахунок коштів з місцевого бюджету передбачений на 2017 рік.

Секретар міської ради                                                                        С.Маляренко