ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

24.11.2017 №273-р

ПОЛОЖЕННЯ

про групу реалізації проекту "Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (I етап)" у рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком

- Загальні положення

1.1.	Група реалізації проекту "Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (I етап)" у рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком (надалі – ГРП) створена з метою реалізації в рамках Програми розвитку муніципальної інфраструктури України (надалі – Програма) проекту "Модернізація системи теплопостачання міста Кривого Рогу (I етап)" (надалі – Проект). ГРП координується групою управління та підтримки Програми (надалі – ГУПП). ГРП є робочою групою, що утворена та діє на період реалізації Проекту.

1.2.	ГРП в діяльності керується Конституцією та законами України, іншими національними нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови, Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"), ратифікованою Законом України "Про ратифікацію Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та Європейським інвестиційним банком" (надалі – Фінансова угода), Посібником із закупівель ЄІБ для проектів, що фінансуються ЄІБ, чи іншими посібниками / правилами Європейського інвестиційного банку (надалі – ЄІБ), що можуть стосуватися реалізації Проекту, Операційним посібником Програми (надалі ОПП), а також Положенням.

1.3.	Робоча група здійснює діяльність відповідно до Плану заходів з реалізації Проекту, доручень голови ГРП та ГУПП.

- Основні завдання ГРП

До основних завдань ГРП належать підготовка та реалізація Проекту, у тому числі, але не виключно:

2.1	планування діяльності в рамках реалізації Проекту;

2.2	здійснення заходів для підписання та належного виконання угод у межах реалізації Проекту;

2.3	розроблення документації щодо Проекту;

2.4	здійснення заходів для залучення технічної допомоги;

2.5	здійснення фінансового менеджменту;

2.6	здійснення заходів щодо проведення тендерних процедур;

2.7	підготовка документів, необхідних для виділення / вибірки коштів;

2.8	забезпечення підготовки платіжних та супровідних документів;

2.9	адміністрування Проекту, моніторинг його реалізації;

2.10	забезпечення належного нагляду за виконанням робіт;

2.11	здійснення супроводу прийняття об’єктів / обладнання, товарів після їх завершення / поставки;

2.12	звітування про результати реалізації Проекту;

2.13	виконання інших завдань, необхідних для ефективної реалізації Проекту.

- Функції ГРП

ГРП відповідно до покладених на неї завдань:

3.1	розробляє та погоджує з головою ГРП і ГУПП коротко-, середньо- й довгострокові плани з реалізації Проекту, у тому числі План заходів з реалізації Проекту, план закупівель технічної підтримки, товарів, робіт, послуг, План екологічного та соціального менеджменту тощо, як це передбачено ОПП;

3.2	забезпечує належне виконання заходів, передбачених планами;

3.3	готує запити на технічну підтримку;

3.4	готує звіти про виконання планів, пояснення причин відхилення та обґрунтовані пропозицій щодо їх коригування (у разі необхідності);

3.5	організовує проведення публічних заходів, у тому числі громадських обговорень / слухань, у разі необхідності;

3.6	опрацьовує та здійснює підготовку до підписання проектів угод, що укладаються в рамках реалізації Проекту, у тому числі угод про передачу коштів позики, про надання технічної підтримки, з проектантами, підрядниками, експертами, які залучаються до реалізації Проекту, та інших, що можуть укладатися в рамках реалізації Проекту;

3.7	здійснює заходи, необхідні для належного виконання угод, укладених у рамках реалізації Проекту;

3.8	здійснює заходи щодо підготовки технічного завдання й документації щодо Проекту, у тому числі проектної;

3.9	здійснює заходи, необхідні для проведення експертизи документації щодо Проекту, її погодження, затвердження тощо (у разі необхідності);

3.10	здійснює заходи щодо підготовки технічного завдання для закупівель консалтингових послуг та тендерної документації, відносно закупівель товарів, робіт, послуг;

3.11	здійснює заходи щодо надання відповіді й технічних роз’яснень протягом тендерного періоду особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, у разі отримання відповідних запитів;

3.12	організовує відвідування майданчиків (об’єктів) та проведення роз’яснювальних зустрічей з учасниками тендеру;

3.13	здійснює заходи із забезпечення проведення належного оцінювання тендерних пропозицій, підготовку та погодження звіту про результати тендеру;

3.14	здійснює заходи щодо розроблення та погодження й актуалізації бюджету Проекту;

3.15	організовує в разі необхідності підготовку та актуалізацію документів  для відкриття й ведення Рахунку Проекту;

3.16	готує графіки платежів, прогнози руху грошових коштів і виплат, іншу інформацію, необхідну для оцінки й планування покриття капітальних потреб у рамках реалізації Проекту;

3.17	здійснює заходи щодо проведення розрахунків / пропозицій відносно сум, необхідних для сплати податку на додану вартість та / або будь-яких інших податків / митних зборів;

3.18	готує пропозиції щодо сум, що мають бути передбачені в місцевому та / або державному бюджетах для забезпечення реалізації Проекту;

3.19	проводить перевірку відповідності виставлених підрядником рахунків-фактур умовам підписаної з ним угоди;

3.20	здійснює заходи щодо підготовки та  підписання платіжних доручень і відповідних супровідних документів, їх доопрацювання / доповнення в разі необхідності;

3.21	здійснює заходи з ведення в установленому порядку бухгалтерського обліку в рамках Проекту;

3.22	здійснює моніторинг упровадження Проекту, оцінку прогресу виконання угод, аналіз причин відхилення (у разі наявності);

3.23	готує аналітичні матеріали щодо поточного стану Проекту, пропозиції з підвищення ефективності його реалізації;

3.24	завчасно інформує голову ГРП та ГУПП про ризики неналежної реалізації Проекту;

3.25	забезпечує затвердження змін у рамках Проекту в разі необхідності;

3.26	переглядає звіти підрядника;

3.27	забезпечує підготовку звітів щодо Проекту з метою належного виконання вимог Фінансової угоди, ОПП, нормативно-правових актів, що регулюють реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів;

3.28 	сприяє проведенню перевірок та аудитів діяльності, у тому числі аудиту Рахунків Проекту, забезпечує підготовку документів, необхідних для покриття витрат на проведення аудитів;

3.29 	сприяє проведенню авторського й технічного наглядів;

3.30 	здійснює заходи з метою забезпечення дотримання техніки безпеки під час робіт на будівельному майданчику та мінімізації негативних наслідків робіт для навколишнього й соціального середовищ;

3.31 	здійснює заходи щодо підготовки відповіді на запити підрядника, ГУПП та інших зацікавлених сторін, у тому числі на заяви про порушення й дефекти в рамках Проекту, непередбачені технічні проблеми та претензії, інші заяви й скарги фізичних чи юридичних осіб з питань реалізації Проекту;

3.32 	організовує переклад документів Проекту з / на англійську мову в разі необхідності;

3.33 	організовує робочі зустрічі, наради з питань реалізації Проекту;

3.34 	забезпечує належне управління документообігом у рамках реалізації Проекту, підготовку, зберігання та архівування документів з урахуванням вимог ОПП, Інструкції з діловодства в органах місцевого самоврядування міста (рішення міської ради від 08.02.2012 №71, зі змінами) тощо;

3.35 	здійснює іншу діяльність, що може бути необхідною в рамках реалізації Проекту.

- Права ГРП

4.1 ГРП з метою забезпечення належного виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

4.1.1	 залучати до роботи, за згодою, спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів господа-рювання, науковців, депутатів міської ради та районних у місті рад, пред-ставників ГУПП, інших експертів у разі необхідності;

4.1.2	 одержувати від органів державної влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій а також ГУПП інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

4.1.3 	ініціювати / проводити наради з питань, що стосуються виконання покладених на неї завдань;

4.1.4 	брати участь у нарадах / семінарах / тренінгових програмах з питань, що стосуються виконання покладених на неї завдань.

4.2. Голова або інший член ГРП за дорученням голови представляють ГРП на рівні Проекту в разі розгляду питань, що стосуються виконання покладених на неї завдань.

- Склад та керівництво діяльністю ГРП

5.1.	Склад ГРП визначається таким чином, щоб забезпечити ефективну реалізацію Проекту з урахуванням його прогресу, досягнення проектних показників та потреб.

5.2.	До складу ГРП входять: голова, заступник голови, спеціалісти із закупівель, інженери, спеціалісти з моніторингу та оцінки проекту, з екології, фінансів, бухгалтер, інші коротко- та середньострокові консультанти в разі необхідності тощо.

5.3.	Кваліфікаційні вимоги до членів ГРП визначаються головою ГРП й погоджуються ГУПП.

5.4.	Зміни до особового складу ГРП до затвердження попередньо погоджуються ГУПП та вносяться в порядку, установленому для його затвердження.

5.5.	Голова ГРП:

5.5.1	здійснює керівництво діяльністю ГРП, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

5.5.2	забезпечує комунікацію з ГУПП та іншими зацікавленими сторонами;

5.5.3	у разі необхідності внесення змін до складу ГРП, організовує роботу з добору її членів і подає пропозиції міському голові щодо внесення змін до неї;

5.5.4	здійснює розподіл обов’язків між членами ГРП таким чином, щоб забезпечити належне виконання покладених на неї завдань, за попереднім погодженням з ГУПП;

5.5.5 підписує вихідні документи від імені ГРП;

5.5.6 забезпечує перегляд, проставляння резолюцій та контроль за належною реалізацією вхідних документів;

5.5.7 забезпечує коротко- та довгострокове планування в рамках реалізації Проекту;

5.5.8 здійснює моніторинг і забезпечує виконання заходів щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи ГРП та реалізації Проекту;

5.5.9 виконує інші завдання, покладені на нього міським головою.

5.6.	У разі відсутності голови ГРП, його обов’язки виконує заступник голови ГРП, а у разі його відсутності – інший член ГРП, уповноважений головою ГРП.

- Відповідальність членів ГРП

6.1.	Голова та члени ГРП несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них завдань.

6.2.	Голова ГРП та керівник ГУПП можуть подавати подання щодо притягнення членів ГРП до відповідальності за неналежне виконання обов’язків відповідно до чинного законодавства України.

Керуюча справами виконкому					  Т.Мала