*Додаток 2*

*до рішення міської ради*

*20.12.2017 №2336*

***Розрахунок коштів, необхідних для фінансування міської програми***

***містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м.Кривий Ріг на 2004–2020 рр.***

VIII. Потреба фінансування містобудівної діяльності та створення геоінформаційної електронної

містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 2004–2020 рр.

грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Основні заходи*** | ***Загальний***  ***обсяг фінансування*** | ***Виконано за 2004***–***2016 рр.*** | ***Розрахункова потреба коштів***  ***за роками*** | | | |
| ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Розробка топографогеодезич-  них і аерофотознімальних ро-  біт та виготовлення топогра-  фічних планів М 1:2000 у циф-  ровому й графічному вигляді  м. Кривий Ріг | 16 400 000,00 | 10 292 070,58 | - | 1 055 000,00 | 1 109 860,00 | 3 943 069,42 |
| 2 | Коригування топографічного плану М 1:5000 у цифровому вигляді | 9 850,00 | - | 9 850,00 | - | - | - |
| 3 | Розробка електронної місто-  будівної кадастрової системи  м. Кривий Ріг, створення міс-  тобудівного кадастр | 19 080 020,00 | 280 020,00 | 700 000,00 | 738 500,00 | 8 776 902,00 | 8 584 598,00 |
| 4 | Розробка меж історичних  ареалів м. Кривий Ріг | 770 917,00 | 770 917,00 | - | - | - | - |
| 5 | Оновлення (унесення змін) до Генерального плану м. Кривий Ріг, *у тому числі:* | 18 197 078,88 | 1 798 941,48 | - | 6 378 100,00 | 5 649 187,40 | 4 370 850,00 |
| *- розробка зон охорони пам’яток архітектури та містобудування;* | 199 000,00 |  |  |  |  | 199 000,00 |
| *-експертиза проекту цивільної оборони населення*; | 90 000,00 |  |  |  |  | 90 000,00 |
| - *оновлення плану зонування територій* | 1 798 941,48 | 1 798 941,48 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Експертиза Генерального плану м. Кривий Ріг | 99 036,00 | 99 036,00 | - | - | - | - |
| 7 | Розробка плану земельно-гос-подарського устрою | 1 748 879,00 | 1 748 879,00 | - | - | - | - |
| 8 | Розробка проекту цивільної оборони населення | 590 220,00 | 590 220,00 | - | - | - | - |
| 9 | Розробка історико-архітектур-ного опорного плану | 490 495,34 | 490 495,34 | - | - | - | - |
| 10 | Розробка детальних планів (коригування) | 1 044 742,40 | 997 932,40 | 46 810,00 | - | - | - |
| 11 | Розробка документації під розміщення садибного бу-дівництва (містобудівної та землевпорядної) | 3 576 291,80 | - | 195 000,00 | 1 192 150,00 | 1 254 141,80 | 935 000,00 |
| 12 | Проведення паспортизації зе-мельних ділянок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно приваб-ливих для інвестування на ко-  ротко- та довгострокову перспе-ктиви | 267 069,00 | 267 069,00 | - | - | - | - |
| 13 | Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2013 році з проведення  паспортизації земельних діля-нок (браунфілдів, грінфілдів), потенційно привабливих для інвестування на коротко- та довгострокову перспективи, фінансування яких  передбачалося за рахунок державного бюджету | 178 046,00 | 178 046,00 | - | - | - | - |
|  | ***Усього:*** | ***62 452 645,42*** | ***17 513 626,80*** | ***951 660,00*** | ***9 363 750,00*** | ***16 790 091,20*** | ***17 833 517,42*** |
|  | | |  |  |  |

***Секретар міської ради С.Маляренко***