КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

## Р І Ш Е Н Н Я

| 10.01.2018 | м. Кривий Ріг | № 1 |
| --- | --- | --- |

⌐                                                         ¬

Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, елек-тротранспорту, дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018 - 2019 років

З метою своєчасної якiсної пiдготовки житлового фонду, об’єктiв соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства мiста до роботи в осiнньо-зимовий перiод  2018 – 2019 років; ураховуючи вимоги Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про теплопостачання»; відповідно до Наказу Міністерств палива та енергетики України, з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду»; керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради вирiшив:

- Затвердити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років:

1.1 житлового фонду міста;

1.2 об’єктів теплопостачання міста;

1.3 об’єктів водопроводно-каналізаційного господарства міста;

1.4 об’єктів міського електротранспорту та дорожньо-мостового господарства (додаються).

- Створити міський штаб з підготовки житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років і затвердити його склад (додається).

- Міському штабу щовівторка в термін до 31.08.2018  забезпечити на засіданнях розгляд питань і координацію роботи підприємств-виробників та надавачів житлово-комунальних послуг усіх форм власності щодо підготовки міського господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років.

4. Виконкомам районних у місті рад:

4.1 створити районні штаби для здійснення постійного контролю за   підготовкою житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років;

4.2 постійно проводити роз’яснювальну роботу серед населення про необхідність утеплення квартир, економне витрачання електричної енергії, газу, питної води;

4.3 забезпечити залучення спеціалізованої техніки для належного утримання автошляхів у осінньо-зимовий період з укладанням відповідних договорів з підприємствами міста;

4.4  здійснювати контроль за:

4.4.1 експлуатацією житлового фонду та інженерних комунальних мереж на території району, станом благоустрою об’єктів, відновленням розкопів,             наявністю люків на інженерних мережах;

4.4.2 підготовкою спецтехніки та заготовкою матеріалу для посипання автошляхів, прибудинкових територій і тротуарів.

5. Зобов’язати комунальні підприємства та запропонувати суб'єктам господарювання-виконавцям послуг, що не перебувають у комунальній власності міста, забезпечити:

5.1 належну підготовку об’єктів життєзабезпечення, інженерних мереж, міського електротранспорту, дорожньо-мостового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років та отримання паспортів готовності об'єктів у термін до 31.08.2018;

5.2 надання в повному обсязі та належної якості послуг населенню й іншим категоріям споживачів міста;

5.3 виконання заміни ізоляції трубопроводів централізованого опалення та гарячого водопостачання.

6. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що є власниками та балансоутримувачами мереж, виконати в термін до:

6.1 01.04.2018 перевірку технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

6.2 01.06.2018 ремонт і технічне обслуговування наявних джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;

6.3 01.06.2018 роботи з утеплення протипожежних гідрантів на основних магістралях водогонів;

6.4 31.08.2018 ремонт та технічне обслуговування електричних мереж;  забезпечити надійне й безперебійне енергопостачання під час підготовки та роботи в умовах проходження осінньо-зимового періоду 2018 – 2019 років.

7. Департаменту соціальної політики, управлінням благоустрою та житлової політики, охорони здоров’я, освіти і науки, культури, комітету з фізичної культури і спорту виконкому Криворізької міської ради  забезпечити контроль за:

7.1 підготовкою житлового фонду, об’єктів соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років;

7.2 ужиттям заходів щодо зменшення споживання природного газу, економним і раціональним використанням енергоносіїв та сприяти заміщенню споживання природного газу альтернативними видами палива на підвідомчих об’єктах.

8. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 11.01.2017 №1 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соціальної сфери, теплопостачання, електротранспорту, дорожньо-мостового господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років».

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова 	Ю.Вілкул