ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

31.01.2018 №2430

Звіт

з виконання у 2017 році Програми розвитку та безпеки

дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років

Основною метою Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013 – 2020 років є підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому травматизму.

На її виконання спрямовано кошти в сумі 387 011,28472 тис. грн., що складає 96% від передбаченого обсягу бюджетних призначень на 2017 рік.

Здійснювалося утримання 211 автошляхів міста, дренажних мереж та дощової каналізації. На це витрачено кошти загального фонду міського бюджету в сумі 22 407,52080 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету виконано поточний ремонт доріг загальною площею 447,38900 тис. м2, нанесено 164 км та 7 205 м2 дорожньої розмітки; установлено 199 решіток та 72 люки на дощовій каналізації; залито бітумною емульсією 40 км тріщин у дорожньому покритті. Сума спрямованих на це коштів складає 217 027,26000 тис. грн.

У 2017 році за рахунок коштів обласного бюджету виконано роботи з капітального ремонту доріг:

- на вул. Волгоградській (від вул. Меркулова до вул. Володимира Великого);

- на вул. Сергія Колачевського (від автомобільного шляхопроводу                    км 56+713 м перегону Саксагань – Рокувата до житлового будинку 52 на      вул. Сергія Колачевського).

Завершено роботи з капітального ремонту доріг:

- від вул. Дніпровське шосе до вул. Фабричної;

- вул. Сергія Колачевського (вул. Конституційна – автомобільний шляхопровід км 56+713 перегону Саксагань – Рокувата).

Коштом обласного бюджету у 2017 році розпочато роботи з капітального ремонту дороги на вул. Толстого (від вул. Української до вул. Купріна).

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради розроблено, відкориговано та проведено експертизу проектів з капітального ремонту семи об’єктів: дорога від вул. Миколи Світальського до пр-ту 200-річчя Кривого Рогу, дорога на вул. Сергія Колачевського (від автомобільного шляхопроводу км 56+713 м перегону Саксагань-Рокувата до житлового будинку 52 на вул. Сергія Колачевського) дорога на вул. Волгоградській (від вул. Меркулова до вул. Володимира Великого), дорога на пр-ті Південний від вул. Подлєпи до вул. Чумацький шлях, дорога від комунального закладу «Криворізька міська клінічна лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради» до об’їзної дороги навколо                   мкр-ну Сонячного, дорога на вул. Толстого (від вул. Української до                        вул. Купріна), дорога на вул. Сергія Колачевського ( від житлового будинку 52 на вул. Сергія Колачевського до вул. Олексія Солом’яного). Сума витрачених коштів складає  728,75966 тис. грн.

На замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради відкориговано та проведено експертизу робочих проектів на будівництво двох доріг: від мкр-ну Сонячного до вул. Спаської та від Храму громади на честь Різдва Христового парафії Криворізької єпархії Української православної церкви до об’їзної дороги, що з’єднує                               вул. Дніпровське шосе з вул. Фабричною. Сума витрачених коштів складає 261,44890 тис. грн.

У рамках Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті              Кривому Розі на період 2013 – 2020 років відшкодовано за рішенням суду заборгованість за виконані в 2012 році роботи з капітального ремонту доріг у сумі 2 355,54558 тис. грн.

За електроенергію обсягом 18 692 374 кВт, що споживається на                зовнішнє освітлення та на світлофорні об'єкти міста, освоєно кошти в сумі 36 733,73362 тис. грн.

У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано заміну 2 473 світильників, у тому числі в секторі приватної забудови 1 398 світильників, 20,8 км кабельно-проводникової продукції. Змонтовано 50 світильників над 16 нерегульованими пішохідними переходами для додаткового їх освітлення. Витрачено кошти в сумі  6 673,93420 тис. грн.

У зв’язку із заміною аварійних опор комунальним підприємством «Міський тролейбус» та встановленням нових виникла необхідність перенесення мережі зовнішнього освітлення на вул. Волгоградській. У межах надання послуг з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення виконано монтаж 70 світильників на нових опорах. Витрачено коштів 194,79000 тис. грн.

Для забезпечення освітлення зони відпочинку біля житлового будинку                10 на вул. Глаголєва в межах надання послуг з поточного ремонту                        мереж зовнішнього освітлення встановлено додаткову опору та                   змонтовано чотирирожковий кронштейн із світильниками. Витрачено коштів 19,99200 тис. грн.

Коштом субвенції з обласного бюджету до місцевих бюджетів виконано поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення біля майданчику для вигулу собак на вул. Незалежності України (у районі магазину «Фреш»). Витрачено коштів 16,63800 тис. грн.

У межах надання послуг з утримання мереж зовнішнього освітлення міста виконано заміну 18 564 ламп. Освоєно кошти в сумі 6 839,85451 тис. грн.

Виконано повірку та технічну перевірку 58 засобів обліку електричної енергії на суму 19,84179 тис. грн.

Утилізовано 17 744 демонтованих ламп, що містять ртутне наповнення, на                           суму 93,68832 тис. грн.

Коштом обласного бюджету виконано роботи з капітального ремонту дороги вул. Дніпровське шосе до вул. Фабричної й улаштування мереж зовнішнього освітлення вздовж дороги. З метою належного освітлення дороги від вул. Дніпровське шосе до вул. Фабричної публічним акціонерним товариством «ДТЕК Дніпрообленерго» виконано приєднання мереж зовнішнього освітлення до електричних мереж. Витрачено коштів                      15,12000 тис. грн.

Виконано роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в районних парках «Руданівський» (Саксаганський район) і «Північний» (Тернівський район), у скверах «Суха Балка» на вул. Невській, «Шахтарський» на вул. Січеславській, на вул. Ватутіна за пам’ятником Богдану Хмельницькому (Покровський район), біля кінотеатру «Космос» (Металургійний район), на              б-рі Маршала Василевського (Покровський район). На зазначених об’єктах замінено 578 паркових і 10 залізобетонних опор, установлено 656 світлодіодних світильників, змонтовано 19,7 км кабелю. Сума витрачених коштів становить 8 182,32025 тис. грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради розроблено, відкориговано та проведено експертизу проектів з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення окремих ділянок доріг, вулиць, у парках, скверах та вулицях приватного сектору. Сума витрачених коштів становить 194,68786 тис. грн.

У 2017 році побудовано мережі зовнішнього освітлення від житлового будинку 1 до житлового будинку 78 на вул. Шухова та пішохідної доріжки на вул. Лісового від комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №77 комбінованого типу» Криворізької міської ради (вул. Незалежності України, 20) до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                       №130 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (вул. Незалежності України, 12). На зазначених об’єктах установлено 29 залізобетонних опор,                 56 світильників, змонтовано 1,9 км кабелю. Сума витрачених коштів складає 409,16422 тис. грн.

На замовлення управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради розроблено робочий проект щодо будівництва мереж зовнішнього освітлення пішохідної алеї між будинками №№3,6,24,38,40,44 на вул. Співдружності. Сума витрачених коштів становить 18,21564 тис. грн.

На замовлення управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради відкориговано та проведено експертизу робочого проекту на будівництво мереж зовнішнього освітлення. Сума витрачених коштів складає 8,10600 тис. грн.

На утримання 129 світлофорних об’єктів у 2017 році витрачено         811,58040 тис. грн.  За рахунок цих коштів виконано заміну 474 світлофорних ламп та 6 світлодіодних матриць, наладку 20 дорожніх контролерів управління світлофорними об’єктами, профінансоване місячне, квартальне та піврічне обслуговування світлофорів.

На виконання робіт з поточного ремонту 13 світлофорних об’єктів  витрачено коштів у сумі 631,27265 тис. грн. За рахунок цих коштів виконано середній ремонт 13 пішохідних та 12 транспортних світлофорів, прокладено 2193 м кабелю, змонтовано 5 командоконтролерів, 3 шафи обліку електроенергії, 1 електронне табло рекомендованої швидкості, 7 секцій зворотного відліку часу тощо.

З метою визначення залишкового ресурсу та технічного стану проведено експертне обстеження шляхопроводів: №12 на вул. Миколи Світальського, №13 через об’їзну дорогу на вул. Електрозаводській, №5 на об’їзній дорозі. На зазначені цілі витрачено кошти в сумі 188,48930 тис. грн.

Продовжено реконструкцію шляхопроводу №50 на вул. Дніпровське шосе в Довгинцівському районі. Вартість виконаних робіт з реконструкції шляхопроводу складає 2 195,80731 тис. грн.

З метою створення безпечних умов на автошляхах міста та поблизу загальноосвітніх закладів відремонтовано 446 дорожніх знаків на суму       520,49280 тис. грн.

Задля належного утримання  автошляхів міста, вчасного прибирання снігу з проїжджої частини, узбіч та тротуарів, видалення снігового накату, обробки протиожеледними матеріалами та вивезення снігу в 2017 році комунальним підприємством «Сансервіс» коштом міського бюджету в сумі                 80 463,02091 тис. грн. придбано у фінансовий лізинг спецтехніку та навісне обладнання для спеціалізованої техніки, а саме: 9 машин дорожніх комбінованих (Ford), 2 навантажувача (Hunday), 5 снігонавантажувачів (Arctic Machine), 17 відвалів снігоприбиральні, 1 фрезу дорожню, 10 роторів снігоприбиральних, 17 ковшів двощелепових, 3 відвали снігоприбиральних. Очікуваним результатом є створення належних умов організації та безпеки дорожнього руху, запобігання травматизму всіх учасників дорожнього руху.

Виконання зазначених заходів сприяло підвищенню безпеки дорожнього руху в місті.

Секретар міської ради							С.Маляренко