*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення міської ради*

*31.01.2018 №2403*

***Звіт***

***з виконання у 2017 році Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 – 2025 роки***

| ***Назва напряму діяльності*** | ***Зміст заходів з виконання завдання*** | ***Виконавці*** | ***Строк виконання, роки*** | ***Обсяги фінансування заходів, тис. грн.*** | | | ***Фактичний результат виконання заходу*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Джерела фінансування*** | ***Заплановано***  ***на 2017 р.*** | ***Фактично виконано***  ***у 2017р.*** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Охо-рона та поліпшення стану атмосферного повітря** | 1.6. Проведення досліджень з висадки рослинності на поверхнях хвостосховища | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 45 | 49,51 | Криворізьким ботанічним садом НАН України проведено дослідження - висаджено очерет на території хвостосховища площею 1 га |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 45 | 49,51 |
| 1.7. Проведення висадки очерету на поверхнях хвостосховища  (орієнтовно 5 га) | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 219 | 1494,809 | Криворізьким ботанічним садом НАН України висаджено очерет на території хвостосховища площею 25 га.  Зниження пиління на 25 тонн/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 219 | 1494,809 |
| 1.8. Модернізація обпалювальної машини ОК-324 з метою інтенсифікації газодинамічного процесу випалювання окатишів | ПРАТ "ЦГЗК" | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 86356,4 | Зниження використання природного газу та зменшення викидів СО2 на 739,133 тонн. Захід виконано |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 86356,4 |
| 1.9. Покриття шламокарт №3 та №4 балки Грушеватої водою | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 118,079 | 120,729 | Запобігання викидам пилу на 645,094 тонн/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 118,079 | 120,729 |
| 1.10. Будівництво й уведення в дію нових газоочисних установок і споруд, реконструкція системи очистки агломераційних газів зон спікання агломашин К-1-75 аглофабрики №1 | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 5626,335 | 1354,767 | Розроблена проектна документація |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 5626,335 | 1354,767 |
| 1.12. Реконструкція конвертерного цеху з будівництвом нових газоочисних установок (надалі – ГОУ) за конвертерами, допалюванням СО та впровадження автоматизованої системи екологічного моніторингу й технологічного процесу конвертерів:  - №4;  - №1-3. | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017,  2018-2021 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 100883 | 170101,38 | Виконано капітальний ремонт конвертеру №4 з будівництвом нової газоочисної установки (кількісні показники зниження викидів забруднюючих речовин буде визначено після виконання пусконалагоджувальних робіт) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 100883 | 170101,38 |
| 1.14. Мартенівській цех.  Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ДСПА-6 не виведено з експлуатації |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 1.14.1. Мартенівській цех  Удосконалення технології виробництва сталі на ДСПА-6 з мінімізацією неорганізованих викидів | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 6554 | Виконано ремонтні роботи та проведено наладку режимів та технології виробництва сталі на прямотоці.  Екологічну ефективність не підтверджено |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 6554 |
| 1.14.2. Конверторний цех.  Уведення в дію машини безперервного лиття заготовок №2 відділення безперервного розлиття сталі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017-2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Розроблено проект |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 1.16. Виведення з експлуатації ДП-5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | - | Доменна піч не виведена з експлуатації (зупинена у 2011році згідно з наказом по підприємству від 09.08.2011 №1070) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 1.17.Вогнетривно-вапняний цех  Реконструкція діючих ГОУ від обертових печей №№1, 3, 4, 5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017-2023 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 127,3 | Виконано робочу документацію щодо реконструкції обжигової печі №3 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 127,3 |
| 1.18. Проммайданчик №2.  Агломераційний цех №2 Реконструкція ГОУ від агломашин:  - №6;  - №№1-5, з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу  Будівництво 3-х ГОУ від хвостових частин агломашин №№1 – 6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016,  2017-2023  2018-2020 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 59316,66 | Виконуються будівельні та монтажні роботи нової газоочисної установки від зони спікання агломашини №5 та електрофільтру газоочисної установки хвостових частин агломашин №№5,6 (кількісні показники зниження викидів забруднюючих речовин буде визначено після виконання реконструкції) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 59316,66 |
|  | 1.20. Коксовий цех №1.  Будівництво УБВК та впровадження природоохоронних заходів при реконструкції коксових батарей з упровадженням автоматизованої системи екологічного моніторингу:  - №6;  - №5 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016    2017 | Загальний обсяг, у т.ч. | - | 6614,49 | Надано сертифікат, що підтверджує готовність до експлуатації коксової батареї №6.  Документ, що підтверджує готовність до експлуатації коксової батареї №5, не надано |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 6614,49 |
|  | 1.23. Шахта "Октябрська". Придбання та заміна аспіраційної установки ДСФ | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2017-2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 114 | - | Укладено договір на поставку газоочисного обладнання |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 114 | - |
| 1.24. Шахта "Гвардійська". Придбання та заміна аспіраційної установки ДСФ | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 360 | - | Не виконано |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 360 | - |
|  | 1.27. Установка нового фільтру на цементному млині №2 (джерело викиду №18) | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 24000 | 375,55 | Декларацію про готовність до експлуатації не надано |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 24000 | 375,55 |
|  | 1.28. Модернізація або реконструкція електрофільтра холодильника клінкеру (джерело викиду №2) | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 60600 | 325,2 | Проведено капітальний ремонт електрофільтру холодильника клінкеру. Зниження викидів забруднюючих речовин на 7,22 тонни |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 60600 | 325,2 |
|  | 1.29. Реконструкція електрофільтра сушильного барабана №4 (джерело викиду №9) | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10500 | 152 | Декларацію про готовність до експлуатації не надано |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 10500 | 152 |
| 1.31. Перехід на альтернативні види палива СП КРЗ: розробка проекту використання альтернативного палива, упровадження в дію | ПРАТ "Хайдельберг Цемент Україна | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1400 | - | Не виконано |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1400 | - |
| 1.33. Котельня вул. Прорізна, 87 (вул. Модрівська) (джерело №68) модернізація 2-х парових котлів ДКВ-10-13 з переведенням їх у водогрійний режим | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400 | 175,56 | Виконано реконструкцію парових котлів ДКВ-10/13 №№ 2, 3. Котли введено в експлуатацію 17.10.2017.  Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,357 тонни |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 400 | 175,56 |
|  | 1.34. Модернізація котельної на вул. Свято-Миколаївська, 18 (вул. Ле-ніна) (джерело №40) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 і ТВГ-8 з упровадженням схем частотного регулювання на димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0 | 1533,3 | Виконуються роботи із заміни 4-х блочних газових пальників на котлі ТВГ-8 №2 та обладнання КВПіА котельні |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | 1533,3 |
| інші джерела | 0 | - |
| 1.36. Модернізація котельної "Пологовий будинок №1" (джерело №42) із заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-4 з упровадженням схем частотного регулювання на 3-х димососах | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0 | 760,9 | Виконано. Котел введено в експлуатацію 25.10.2017.  Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,069 тонни |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | 760,9 |
| інші джерела | 0 | - |
|  | 1.38. Модернізація котельної на вул. Миколаївське шосе,10а (джерело №85) з заміною малоефективних пальників та автоматики на 2-х котлах КВГ-6,5 з упровадженням схем частотного регулювання на димосі 1-го котла | КПТМ "Криворіжтепломережа" | 2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 1053,6 | Виконано. Котли введено в експлуатацію 25.10.2017.  Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,104 тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | 1053,6 |
| інші джерела | - | - |
|  | 1.39. Реконструкція газодутьового тракту котлів ф. Мітчел | ДП "Криворізька теплоцентраль" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0 | 145,2 | Виконано частково. Зниження викидів забруднюючих речовин на 0,001тонн/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 0 | 145,2 |
|  | 1.42. Щорічне виконання заходів зі скорочення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря при проведенні масових вибухів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК",  ПАТ "ПІВД ГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19582,3 | 19411,3 | При проведенні масових вибухів під-  приємства використовують внутрішню й зовнішню гідрозабійку, застосовують виключно безтротилові вибухові речовини та інші заходи.  Запобігання надходженню в атмосферне повітря 8159,751 тонн/рік забруднюючих речовин |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 19582,3 | 19411,3 |
|  | 1.43. Здійснення технології картового намиву, що забезпечить можливість періодичних попусків пульпи в карти для їх зволоження та підтримка рівня води в хвостосховищах для зволоження пляжів | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІН- ГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 13578,514 | 72051,999 | Зменшення викидів забруднюючих речовин на 2655,645 тонн/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 13578,514 | 72051,999 |
|  | 1.44. Комплекс заходів з пилопригнічення відвалів, складів продукції, проммайданчиків, у тому числі з використанням зв’язуючих речовин | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК",  "СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг","Кривбасзаліз-рудком", "ХайдельбергЦемент Україна", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 30600,993 | 34542,346 | Зменшення викидів забруднюючих речовин на 1221,482 тонн/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 30600,993 | 34542,346 |
|  | 1.45. Комплекс заходів з пилопригнічення автошляхів, вулиць житлових масивів в зоні впливу виробничої діяльності та що межують із санітарно-захисними зонами підприємств, в тому числі з використанням зв’язуючих речовин | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1579,011 | 17018,062 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1579,011 | 17018,062 |
|  | 1.46. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження нових технологій з пилопригнічення відвалів, хвостосховищ, у тому числі "зелених технологій" зі зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 499,336 | ПАТ "ЦГЗК" виконано роботи з висадки жита на хвостосховищі "Криворізьким ботанічним садом" Національної академії наук України на території площею 25 га |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 499,336 |
| 1.47. Співпраця зі спеціалізованими науковими організаціями з питань розробки, розгляду та впровадження в технологічний процес видобутку руди відкритим способом нових технологій проведення масових вибухів зі зменшенням викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК",  ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 135,54 | 63 | ПАТ "ПІВДГЗК" проведено дослідження щодо оцінки впливу масових вибухів емульсійних вибухових речовин на навколишнє середовище та отримано експертний висновок від Сумського державного університету, яким установлено загальні екологічні та технічні вимоги до емульсійної вибухової речовини |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 135,54 | 63 |
|  | 1.48.Упровадження заходів з екологізації автотранспорту, у т.ч. поновлення міського електротранспорту, установлення нейтралізаторів вихлопних газів на транспортних засобах, використання екологічно чистого пального | Відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, що здійснюють перевезення пасажирів; промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 60000,0 | 60000,0 | Коштом міського бюджету закуплено 11 автобусів великої місткості, що відповідають екологічним показникам Євро – 5, у яких використовується скраплений природний газ |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 60000,0 | 60000,0 |
| інші джерела | - | - |
|  | 1.48.1 Придбання автобусів, що мають відповідати екологічним показникам Євро-5 | Управління благоустрою та житлової політики, відділ транспорту і зв’язку виконкому Криворізької міської ради | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
|  | 1.48.2. Оптимізація автотранспортного парку | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1400 | 398823,28 | Промисловими підприємствами проведено оновлення автопарків: придбано 5 автобусів, 96 легкових автомобілів, 38 вантажних, що відповідають екологічним нормам, виведено з експлуатації 74 од. автотранспорту |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1400 | 398823,28 |
|  | 1.48.3. Установлення стаціонарних пунктів габаритно-вагового контролю транспортних засобів на в’їздах у місто | Управління Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області, Криворізький відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області | 2017-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Управлінням Укртрансбезпеки у Дніпропетровській області отримано чотири нові сучасні пересувні габаритно- вагові комплекси для встановлення на в’їзді/виїзді до м. Кривого Рогу. Виконкомом міської ради опрацьовується питання облаштування відповідних пунктів |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 1.48.4. Вивчення питання можливості розвитку міського електротранспорту та електромобілів індивідуального користування на прикладі передового досвіду міст України та країн Західної Європи | Відділ транспорту і зв'язку, управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Відповідно до програми розвитку міського електротранспорту планується придбати 10 тролейбусів у 2018 році |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| **2. Охорона та раціональне використання во-дних ресурсів** | 2.1. Забезпечення режиму гідрозахисту при експлуатації шахти "Першотравнева" | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8500 | 22524,43 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води від діючого хвостосховища до дренажної системи на 539,703 тис. м3 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 8500 | 22524,43 |
| 2.2. Забезпечення прийняття шахтних вод північної групи рудників Кривбасу | ПРАТ "ПІВНГЗК" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6000 | 1761,21 | У хвостосховищі у 2017 році акумульовано 2 268,688 тис. м3 шахтної води |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 6000 | 1761,21 |
| 2.5. Реконструкція хвостового господарства та оборотного водопостачання | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 20000 | 40387 | Нарощування греблі хвостосховища до відмітки +131,0 м згідно з проектом, без розширення площ територій |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 20000 | 40387 |
| 2.6. Збільшення потужності протифільтраційного екрану в процесі експлуатації хвостосховищ "Об'єднане" та "Войково" | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 191,44 | 310,154 | Зменшення обсягу витоку фільтраційної води до дренажної системи від діючих хвостосховищ "Об′єднане" та "Войково" на 25,83 тис. м3 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 191,44 | 310,154 |
|  | 2.8. Забезпечення своєчасного обслуговування та нормальної експлуатації променевих дренажів №16 та №20 | ПРАТ "ІНГЗК" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1951 | 799,7 | Перехоплено та повернуто в систему оборотного водопостачання 739,65 тис. м3 фільтраційних вод |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1951 | 799,7 |
| 2.10. Шлакопереробний цех.  Реконструкція системи перехоплення стічних та зливових вод з поверненням їх у зворотний цикл водопостачання:  - коригування проекту;  - будівельно-монтажні роботи | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2017-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0 | 101,43 | Виконано реконструкцію системи перехоплення стічних та зливових вод. Отримано декларацію про готовність об’єкта до експлуатації від 20.02.2017 №ДП141170510650 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 0 | 101,43 |
|  | 2.11. Цех шламового господарства рудозбагачувальної фабрики.  Використання стічних вод обвідного каналу на пилопридушення сухих пляжів хвостосховищ (у маловодний період року) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Використано стічних вод з обвідного каналу 2,648 млн. м3 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.12. Цех водопостачання.  Реконструкція зворотного циклу водопостачання насосної станції №9 "Прокат-3" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1350 | 1825,51 | Виконано заміну ділянки скидного водоводу "брудного" циклу довжиною 500 м |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1350 | 1825,51 |
|  | 2.13. Реконструкція очисних споруд на випуску № 6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 241,69 | Виконано проект. Будівництво планується у 2019, 2020 рр. |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | -  - | 241,69 |
|  | 2.14. Перехоплення та повернення до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК","ІНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 32160,7 | 35099,664 | Перехоплено та повернуто до системи оборотного водопостачання фільтраційної води від діючих хвостосховищ 31,3 млн.м3 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 32160,7 | 35099,664 |
| 2.15. Здійснення науково-технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з метою мінімізації впливу високомінералізованих шахтних вод на стан навколишнього природного середовища | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком",  ПРАТ "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА" | 2017-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 241,4 | 161,4 | ПАТ "КЗРК" виконано звіт щодо здійснення технічних вишукувань та пошук технологічних рішень з очистки високомінералізованих шахтних вод.  Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) розроблено техніко-економічне обґрунтування "Оптимізація скидання та утилізація надлишку шахтних вод м. Кривий Ріг".  ПРАТ "ЦГЗК" виконано техніко-економічне обгрунтування проекту "Будівництво водогонів для скидання шахтних вод ш. Гігант - Глибока у хвостосховище ПРАТ "ЦГЗК" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 241,40 | 161,4 |
|  | 2.15.1. Мінімізація впливу шахтних вод у межах впровадження заходів зі сприяння "зеленій" модернізації української економіки | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком",  ПРАТ "ЦГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.15.2. Опрацювання питання використання шахтної води в системі оборотного водопостачання ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг",  ПРАТ "ЦГЗК" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 628,175 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 628,175 |
|  | 2.16. Оцінка масштабів забруднення підземних та поверхневих вод унаслідок промислової діяльності гірничо-металургійних підприємств у Дніпропетровській області | ПРАТ "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізрудком", "ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" СП ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 867,5 | 860,57 | ПРАТ "ІНГЗК" виконано спостереження за рівнем режиму підземних вод, гідрогеологічне обстеження.  ПАТ "ПІВДГЗК" виконано науково-дослідну роботу з моделювання геофільтрації і геоміграції підземних та поверхневих вод від виробничих об'єктів підприємства з визначенням природних або техногенних показників впливу на довкілля |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 867,50 | 860,57 |
| 2.22. Придбання та встановлення регуляторів тиску на мережах водопостачання – 13 од. (Д 100 – 300 мм) | КП "Кривбасводоканал" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 532 | 29,4 | У 2016, 2017 рр. установлено 18 регуляторів тиску "на мережах водопостачання. Орієнтовний обсяг економії питної води 108,141 тис. м3/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 532 | 29,4 |
|  | 2.23. Заміна зношених та аварійних ділянок водо- провідної мережі міста, 15 км | КП "Кривбасводоканал" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1500 | 1575,685 | У 2016, 2017 рр. виконано заміну 14,2 км вітхих та аварійних ділянок водопровідної мережі. Орієнтовний обсяг економії питної води склав 11,882 тис. м3/рік |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1500 | 1575,685 |
|  | 2.24. Реконструкції хлорного господарства КП "Кривбасводоканал" із застосуванням гіпохлориту натрію (Південна станція аерації, водопровідні насосні станції №№ 1, 18):  - розроблення проектної документації;  - упровадження проекту | КП "Кривбасводоканал" | 2016-2017  2017-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500 | - | Розпочато роботи з розробки проекту "ДПІ "Кривбаспроект" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 500 | - |
| 2.25. Проведення чистки берегової лінії р. Саксагань (місця скиду зворотних вод) | ПРАТ "КЗГО" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 50 | 28 | У місті скидання зворотних вод очищено від сміття берегову лінію р. Саксагані довжиною 565 м |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 50 | 28 |
|  | 2.27. Комплексні дослідження, розробка проектних рішень та реалізація заходів з поліпшення екологічного та гідрологічного стану водойм, річок Інгулець та Саксагань у межах міста Кривого Рогу | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 19559 | 18332 | У рамках проекту "Відновлення водності р. Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (подача води)" подано 453,393 тис.м3 води з Карачунівського водосховища.  У межах проекту "Відновлення гідрологічного режиму водойм Дзержинського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області" виконано роботи з розчистки водойми № 2,бетонування набережної, влаштування підпірної стінки з декоративною огорожею.  У стадії розробки проект "Поліпшення гідрологічного режиму та екологічного стану р. Саксагань" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 19559 | 18332 |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.28. Упровадження заходів з оздоровлення р. Саксагань | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.29. Розробка й упровадження заходів з оздоровлення русла р. Інгулець та покращення якості води у Карачунівському водосховищі | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", ПРАТ "ЦГЗК", ПАТ "Кривбасзалізрудком", ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 66055,642 | 68049,322 | У рамках регламенту промивки русла та екологічного оздоровлення р. Інгульця, поліпшення якості води в Карачунівському водосховищі та на водозаборі Інгулецької зрошувальної системи каналом Дніпро-Інгулець подано 120,861 млн. м3 дніпровської води з паралельним скидом води з Карачунівського водосховища |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 66055,642 | 68049,322 |
|  | 2.30. Мінімізація негативного впливу річки Жовтої на річку Інгулець | Виконком Криворізької міської ради, Дніпропетровське обласне управління водного господарства, Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Здійснюється моніторинг якості води в р. Інгульці на вході в місто Кривий Ріг |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 2.31.  Заходи із захисту від підтоплення, у т.ч. спорудження дренажних та зливових мереж | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 12555 | 3871,71 | Реалізація проектів:  - Ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, II пусковий комплекс;  - Ліквідація наслідків підтоплення  швидкісного трамвая, II черга |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 12555 | 3871,71 |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.32. Проведення робіт з будівництва та реконструкції систем водопостачання, удосконалення технологій підготовки питної води | ДПП "Кривбас-промводопостачання" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 151 | Придбано та встановлено 4 насоси-дозатори подачі концентрату реагенту на реагентному господарстві Радушанського водопровідного комплексу |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 151 |
|  | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги) | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 210 | 61,1 | Коригування проектної документації  "Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд, ІІ черга" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 210 | 61,1 |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.34. Проектування та будівництво колекторів, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва виконкому міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 21342,9 | 1280,5 | Реалізація проектів:  - Будівництво об’єкта "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна";  - Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 21342,9 | 1280,5 |
| інші джерела | - | - |
|  | 2.35. Заміна мереж системи водовідведення надлишку шахтних вод на договірних умовах з ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком" | ДПП "Кривбас- промводопостачання" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 273,9 | 4181,789 | Виконано роботи з укладання трубопроводу Ø 500 мм довжиною 1100 м |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 273,9 | 4181,789 |
|  | 2.36. Забезпечення обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тонелю, його безпечної експлуатації, відновлення його пропускної спроможності | ДПП "Кривбасшахтозакриття", ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" опрацьовуються пропозиції ДП "Кривбасшахтозакриття" та Державної наукової установи "Відділення морскої геології та осадочного рудоутворення" Національної академії наук України щодо забезпечення обстеження гідротехнічної споруди Саксаганського тунелю |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| **3. По-воджен-ня з відходами та раціональне використання земель** | 3.1. Використання розкривних порід для виробництва щебеню | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК"  ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14849 | 18957,65 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 1337,4 тис. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 14849 | 18957,65 |
| 3.2. Використання розкривних порід для будівництва технологічних автомобільних та залізничних шляхів у кар’єрах відповідно до будівельних норм | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 43000 | 794984,01 | Використано розкривних порід у обсязі 21,5 млн. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 43000 | 794984,01 |
| 3.3. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №2 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПРАТ "ЦГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2000 | 2355,09 | Для засипки кар’єру використано роз- кривних порід - 0,897 млн.м3 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 2000 | 2355,09 |
| 3.5. Виконання коригування проектної документації "Рекультивація порушених земель ДП РУ ім. Кірова. Коригування робочого проекту" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2018 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 350 | Виконано проектні роботи |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 350 |
| 3.8. Засипка відпрацьованої ємності кар’єру №1 розкривними породами (гірничотехнічна рекультивація) | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10200 | 15781,2 | Для засипки кар’єру використано роз-кривних порід - 5,1 млн. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 10200 | 15781,2 |
| 3.9. Збільшення реалізації шлаку доменного гранульованого ДЦ-2. Будівництво автомобільних вагів | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Зменшення обсягів розміщення шлаку доменного гранульованого ДЦ-2 за рахунок збільшення обсягів його реалізації на 565,4 тис. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 3.10. Виконання коригування проектної документації полігону для захоронення промислових та будівельних відходів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 607,4 | 907,32 | Виконано проект |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 607,4 | 907,32 |
| 3.12. Забезпечення утилізації шламів аглодоменного і сталеплавильного виробництв в обсязі до 80% від щорічного утворення | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2016-2022 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Утилізація шламу аглодоменного й сталеплавильного виробництв у обсязі 533,5 тис. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 3.13. Мартенівський цех.  Виведення з експлуатації ДСПА-6 | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" | 2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | ДСПА-6 не виведено з експлуатації |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 3.16. Проведення гірничотехнічної рекультивації шахти "Тернівська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 484,591 | 33304,82 | Засипка відпрацьованих кар’єрів, зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 304,693 тис.м3 (715,029 тис. тонн) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 484,591 | 33304,82 |
| 3.17. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Гвардійська" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 25029,236 | 28187,54 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 150,898 тис.м3 (345,94 тис. тонн) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 25029,236 | 28187,54 |
| 3.18. Проведення гірничо-технічної рекультивації шахти "Родина" | ПАТ "Кривбасзалізрудком" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 14050,215 | 14765,33 | Засипка зон зсуву (воронок) та обвалення шахти розкривними породами в обсязі 69,667 тис.м3 (140,458тис.тонн) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 14050,215 | 14765,33 |
| 3.23. Проведення гірничотехнічної рекультивації зон зрушення шахт "Ювілейна" та "ім. Фрунзе" | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2900 | 1371,297 | Засипка зон зрушення шахт розкривними породами в обсязі 268,6 тис. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 2900 | 1371,297 |
| 3.24. Проведення гірничотехнічної рекультивації гірничого відводу с. Куйбишевого (10 га) | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 120 | 97,303 | Відновлення 1 га земель |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 120 | 97,303 |
| 3.25. Рекультивація земель колишнього свиновигодувельного комплексу у с. Верабовому (5 га) | ПРАТ "СУХА БАЛКА" | 2016-2020 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 150 | 231,53 | Відновлення 1 га земель |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 150 | 231,53 |
| 3.26. Гірничотехнічна рекультивація порушених земель. Засипка ділянки кар’єру та зон обвалення розкривними породами кар’єру "Північний" | ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2019 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3600 | 3590,4 | Засипка кар’єру та зон обвалення розкривними породами в обсязі 3590,4 тис. тонн |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 3600 | 3590,4 |
| 3.27. Розробка технічних умов щодо використання осадів стічних вод каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу та біологічного гумусу (кінцевий продукт переробки твердих побутових відходів) при гірничотехнічній та біологічній рекультивації порушених земель | КП "Кривбасводоканал", ТОВ "Екоспецтранс" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 80 | 35,117 | Державною установою "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України" виконано науковий звіт щодо результатів санітарно-епідеміологічної оцінки осаду стічних вод з полів компостування підприємства КП "Кривбасводоканал" з визначенням класу небезпеки й наданням рекомендацій щодо поводження |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 80 | 35,117 |
| 3.29. Передача відходів ливарного виробництва (горілої землі) спеціальним організаціям, що мають ліцензії у сфері поводження з відходами | ПРАТ "КЗГО" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 800 | 889,32 | Зменшення обсягів розміщення відходів на 32,0 тис. тонни |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 800 | 889,32 |
| 3.31. Будівництво комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів - сировини або готової продукції) (розбудова системи роздільного збору відходів) | ТОВ "Екоспецтранс", виконком Криворізької міської ради | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 680 | 450 | Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" розроблено техніко-економічне обґрунтування будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів (сміттєсортувальної лінії, у процесі діяльності якої передбачається вилучення з побутових відходів сировини або готової продукції) |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 680 | 450 |
| інші джерела | - | - |
| 3.32. Придбання обладнання, спецтехніки для збирання, транспортування та складування побутових відходів | Виконком Криворізької міської ради,  ТОВ "Екоспецтранс" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 12096 | 2948,2 | Придбано 428 контейнерів для закладів шкільної та дошкільної освіти  в |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 6096 | 2948,2 |
| інші джерела | 6000 | - |
| **4. Раціо-нальне викорис-тання надр** | 4.1. Проведення експлуатації, розвідки та геофізичного опробування з метою уточнення контурів рудних покладів, якості видобутої руди | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 500 | 504,096 | Державним підприємством "УКРЧЕРМЕТГЕОЛОГІЯ" щомісячно проводяться геофізичні випробування. Результати використовуються для поточного та оперативного планування видобутку руди, скорочення засмічення |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 500 | 504,096 |
|  | 4.2. Спостереження за стійкістю бортів кар’єрів, уступів відвалів, а також за станом верхової та низової гребель обвідного каналу | ПАТ "ПІВДГЗК" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 400,728 | 352,937 | Інструментальні спостереження та їх аналіз виконуються Державним підприємством "Укррудпром" асоціації "Укррудпром" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 400,728 | 352,937 |
| 4.3. Застосування в технології розробки родовища способу розбивки уступів на підуступи (після вибухових робіт)  - контроль якості руди в масиві за шламом буропідривних свердловин, а також геофізичним методом "гамма каротаж" | ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 134 | 58,65 | Забезпечення планованого рівня вилучення руди при її видобутку на кар’єрі "Північний". Зниження засмічення руди порожньою породою при подальшому видобутку |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 134 | 58,65 |
| 4.5. Виконання вимог щодо охорони надр відповідно до Кодексу про надра, а саме: забезпечення повного комплексного геологічного вивчення надр з урахуванням усіх наявних корисних компонентів; раціональне вилучення, використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів | Підприємства, суб’єкти господарювання, що здійснюють видобування корисних копалин | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 60 | 143,35 | ПРАТ «ЦГЗК» експлуатаційною розвідкою здійснюється вивчення неокислених залізистих кварцитів, що видобуваються |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 60 | 143,35 |
| **5. Розбудова та вдосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища** | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "СУХА БАЛКА", "КЗГО", ПАТ "Кривбасзалізруком","ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2017 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 6556,57 | 10454,6955 | На межі санітарно-захисних зон під- приємствами встановлено 16 автоматизованих постів спостереження за станом атмосферного повітря:  ПАТ "Кривбасзалізрудком" - 4 пости, ПРАТ "СУХА БАЛКА" - 2 пости,  ПАТ "ПІВДГЗК" - 3 пости,  ПАТ "ПІВНГЗК" – 2 пости,  ПАТ "ЦГЗК" – 3 пости,  ПРАТ "ІНГЗК"- 2 пости |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 6556,57 | 10454,6955 |
| 5.3. Упровадження системного спостереження за станом атмосферного повітря. Визначення хімічного складу та оцінка ступеня забруднення атмосферного повітря міста Кривого Рогу, ідентифікація та інвентаризація основних джерел викидів забруднюючих речовин, у тому числі оцінка ризиків для довкілля та здоров`я населення | Виконком Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання, промислові під-приємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 848,3 | 967,101 | Проведено інвентаризацію джерел викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря: ПРАТ "ЦГЗК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ", ПАТ "ПІВНГЗК" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 848,3 | 967,101 |
| 5.4. Проведення інструментально-лабораторного контролю за показниками викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т. ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ІНГЗК", "ЦГЗК", "СУХА БАЛКА", ПАТ "ПІВДГЗК", "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Кривбасзалізрудком", "Хайдельберг Цемент Україна", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1001,55 | 1862,465 | Згідно з угодами інструментально-лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря на межі санітарно-захисної зони підприємств (у т. ч. при проведенні масових вибухів у кар’єрах) здійснюється:  - Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" з ПАТ "КЗРК", СП ПАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР", ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ХайдельбергЦемент Україна", "ПІВНГЗК", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ"  - Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» з ПАТ "ПІВДГЗК", СП ПАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР", ПРАТ "ІНГЗК;  - Товариством з обмеженою відповідальністю "НВЦ Екотрейд" з ПРАТ "ЦГЗК", СП ПАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР";  - -КП "Південукргеологія" з ПАТ «АМКР».  Крім того, здійснюється моніторинг якості атмосферного повітря промислово-санітарними лабораторіями під-приємств |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1001,55 | 1862,465 |
|  | 5.7. Моніторинг стану поверхневих вод суші в місцях скидання зворотних вод, довкілля в районі місць видалення відходів, якості питної води в централізованій мережі водопостачання, за станом стічних вод, ліквідація несанкціонованих скидів у поверхневі водні об'єкти | Промислові під-приємства (учасники програми), виконкоми районних у місті рад, виконком Криворізької міської ради, ВСП "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3475,92 | 3590,876 | Виконується моніторинг згідно з угодами:  - Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" з ПАТ "КЗРК", ПРАТ "ЦГЗК";  - Науково-дослідною установою «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» з ТОВ "МЕТІНВЕСТ-КРМЗ";  - ТОВ «НДП «Екоексперт» з ПРАТ "ЦГЗК";  - ТОВ "НВЦ Екотрейд" з ПРАТ "ІНГЗК, ПРАТ "Хайдельберг-Цемент Україна";  - КП "Південукргеологія" з ПАТ «АМКР».  Крім того, фахівцями санітарно-промислової екологічної лабораторії та гідрогеологами ПРАТ "ПІВНГЗК" і ПАТ "ПІВДГЗК" проводиться контроль за якісними та кількісними показниками поверхневих і підземних вод, а лабораторія ДПП "Кривбаспромводопостачання" здійснює контроль якості питної, вихідної та зворотної вод |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 3475,92 | 3590,876 |
| 5.8. Проведення гідрогеологічного моніторингу в районі видобутку корисних копалин, інвентаризації системи моніторингу стану підземних вод промислових підприємств Кривбасу | Промислові підприємства (учасники програми) | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2700 | 1607,171 | Виконується моніторинг згідно з угодами:  - Казенним підприємством "Південукргеологія" з ПАТ "АМКР";  - Державним підприємством "Укрчерметгеологія" з ПРАТ "ІНГЗК", "ПІВНГЗК";  - Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" з ПАТ "КЗРК";  Крім того, спеціалістами підприємств ПАТ "КЗРК", "ПІВДГЗК", ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ЦГЗК" проводиться гідрогеологічний моніторинг |
| державний бюджет |  |  |
| обласний бюджет |  |  |
| місцевий бюджет |  |  |
| інші джерела | 2700 | 1607,171 |
|  | 5.10. Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу (придбання, ремонт, технічне обслуговування, повірка приладів постів автоматичного спостереження) | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 690 | 639,4 | Забезпечено функціонування 4 постів автоматичного спостереження, у т.ч.  виконано роботи з технічного обслуговування, держповірки та модернізації постів |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 690 | 639,4 |
| інші джерела | - | - |
|  | 5.11. Удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста | Виконком Криворізької міської ради | 2018-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 70 | 56,6 | Запроваджено моніторинг якості повітря та поверхневих водойм. Дослідження проведені Відокремленим структурним підрозділом "Криворізький міський відділ лабораторних досліджень Державної установи "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 70 | 56,6 |
| інші джерела | - | - |
|  | 5.12. Формування на сайтах підприємств інформаційної екологічної бази про фактичні показники впливу виробничої діяльності на довкілля, електронних копій дозвільних документів (дозволи на природокористування /надра, атмосферне повітря, водне середовище, поводження з відходами/), охоронних зобов'язань щодо утримання об'єктів природно-заповідного фонду, електронних копій екологічних проектів з висновками експертиз. Підтримка інформації в актуальному стані. | Суб’єкти господарювання, промислові підприємства міста | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Захід виконано частково.  Упроваджено розміщення екологічної інформації (дозвільних документів тощо) на офіційних сайтах підприємств: ПАТ "КЗРК", "ПІВДГЗК", ПРАТ "СУХА БАЛКА", "ХайдельбергЦемент Україна", "ЦГЗК", "ІНГЗК", ТОВ "Екоспецтранс" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
|  | 5.17. Дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру в рамках реалізації відповідної програми:  - виявлення тектонічних розломів, підземних порожнин, карстових утворень, зсувних ділянок, підземних водних потоків і зон підтоплення (космічні, аеро- і фотозйомки території; геофізичні дослідження);  - дослідження природних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (тектонічні розломи), класифікація та районування промислових і селітебних територій за факторами сейсмічної безпеки;  - дослідження техногенних факторів, що сприяють утворенню та розвитку сейсмічних явищ (підземні порожнини, карстові утворення, зсувонебезпечні ділянки, підземні водні потоки, підтоплення, стан масивів порід у межах полів діючих та закритих шахт, кар'єрів;  - розроблення наукових рекомендацій щодо подальшого використання надр, запобігання посиленню техногенних негативних процесів, а також визначення шляхів реагування на можливі катастрофи техногенного та природного характеру | Виконком Криворізької міської ради, департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування; підприємства, установи та організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2536,082 | 295,514 | ПАТ "АМКР" виконується спостереження за наявними зсувними ділянками на кар’єрах, відвалах, тимчасовому складі окислених руд на східному борту кар’єру №3.  На ПАТ "ПІВДГЗК" роботи були проведені приватним підприємством "Консалтінгово-інжинірінговий протипожежний центр "БРАНДМАУЕР" на об’єктах підвищеної небезпеки.  ПРАТ "ЦГЗК" виконує роботи власними силами. Сейсмічні, геофізичні спостереження за явищами виконує експлуатаційна розвідка.  На ПРАТ "ІНГЗК" стійкість відвалів та бортів кар’єру контролюють відомчі підрозділи та спеціалізовані організації |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 2350,0 | - |
| інші джерела | 186,082 | 295,514 |
| **6. Охорона, збереження об’єк-тів природно-заповідного фонду, озеленення** | 6.1. Утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду міста | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", підприємства (учасники програми), на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 156 | 196,428 | У рамках охоронних зобов’язань здійснено утримання та збереження об’єктів природно-заповідного фонду:  ПАТ "КЗРК" – пам’ятки природи «Виходи амфіболітів»;  ПАТ "АМКР" – пам’ятки природи "Сланцеві скелі";  ПАТ "ПІВДГЗК" – геологічні пам'ятки природи місцевого значення "Виходи аркозових пісковиків", "Скелеватські виходи", "Пісковикова скеля";  СП ПАТ "ММК ім. Ілліча" ГЗК "УКРМЕХАНОБР" – пам’ятки природи місцевого значення "Дерево культурної груші";  ПРАТ "ІНГЗК" - ландшафтний заказник місцевого значення "Візирка" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - |  |
| інші джерела | 156 | 196,428 |
| 6.2. Розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дні-пропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство"; підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | 84 | ПАТ "КЗРК" отримало висновок Науково-дослідного інституту безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" щодо встановлення фактичних меж пам’ятки природи "Виходи амфіболітів" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | 84 |
| 6.3. Виготовлення та встановлення (поновлення) ме-жових знаків та інформаційних щитів на об’єктах природно-заповідного фонду | Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, управління містобудування, архітектури та земельних відносин виконкому Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", підприємства, на яких покладені охоронні зобов'язання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 97,8 | 5,834 | ПАТ "ПІВДГЗК" проводилися роботи з поновлення шести межових знаків та восьми інформаційних щитів;  ПРАТ "ІНГЗК" виготовлено та встановлено 1 інформаційний знак та 10 інформаційних табличок; виконано поновлення 1 знаку |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 93,8 | - |
| інші джерела | 4 | 5,834 |
| 6.4. Створення ландшафтних рекреаційних парків на порушених та відпрацьованих землях, у тому числі геологічний парк "Сланцеві скелі" по вул. Севастопіль-ській у Саксаганському районі м. Кривого Рогу | ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", підприємства, установи, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Громадською організацією "Міжрегіональне бюро екологічного захисту" розроблено концепцію створення геологічного парку "Сланцеві скелі" |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 6.6. Виконання робіт з благоустрою та озеленення територій із збереженням існуючих зелених насаджень, у т.ч. належне утримання та озеленення санітарно-захисних зон | Промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 2933,72 | 2001,53 | За інформацією підприємств висаджено:  дерев – 1 529 од.;  квітників – 0,687 га та 23 487 квітів;  кущів – 636 од.;  трави газонної – 486,393 га та 15 кг |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 2933,72 | 2001,53 |
| 6.7. Виконання робіт з ліквідації аварійних та сухостійних дерев | КП "Сансервіс", промислові під-приємства, управителі житлових будинків та їх прибудинкових територій, суб’єкти господарювання, органи самоорганізації населення, громадські об’єднання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 260 | 12 | За інформацією підприємств видалено  652 дерева:  ПРАТ "ІНГЗК - 44 дерева (аварійні);  ПАТ "АМКР"- 605 (15 сухостійних дерев та 590 зелених насаджень), що розташовувалися в зоні будівництва нового об’єкта;  ПАТ "КЗРК" – 3 сухостійні |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 260 | 12 |
| 6.8. Проведення інвентаризації зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 280 | 414 | Виконано інвентаризацію зелених насаджень у парках міста: "Будівельників" - площа 56,2 тис.м2, біля КЗ "Центр художньо-естетичної творчості школярів та молоді" - площа 51,5 тис. м2, "Героїв "- площа 92,2 тис. м2 та у дитячому парку ім. Гагаріна - площа 105,022 тис. м2  ПРАТ "ЦГЗК" - інвентаризація в стадії виконання на промисловому майданчику №1 |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 180 | 180 |
| інші джерела | 100 | 234 |
| 6.9. Заходи із забезпечення збереження зелених насаджень територій, зайнятих під міський ліс, і територій загального користування та промислових підприємств міста | Виконком Криворізької міської ради, виконкоми районних у місті рад, ДП "Криворізьке лісове господарство", промислові підприємства | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 1035,06 | 1289,842 | За інформацією підприємств проведено:  -санітарну обрізку дерев – 1 495 шт.;  -формову обрізку дерев – 1 219 шт.;  -вирізання порослі кущів – 22,37 га та 952 од;  - омолодження дерев – 1 805 од |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 1035,06 | 1289,842 |
| 6.10. Заходи із озеленення території міста (роботи з озеленення, придбання обладнання та механізмів для проведення заходів з озеленення) | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 23259,3 | 22328,5 | На підставах договору з КП "Сансервіс" висаджено:  дерев –1 440 од.;  кущів - 860 од.;  трави газонної –3га;  квітників – 7 639 м2;  живоплоту – 220 шт.;  видалені 930 дерева;  викошено газонів – 2 185 га |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - |  |
| місцевий бюджет | 23259,3 | 22328,5 |
| інші джерела | - | - |
| 6.11. Проведення досліджень та обґрунтування методів боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 180 | 180 | Науково-дослідним інститутом безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" проведено дослідження, за результатами якого обґрунтовано методи боротьби з амброзією, іншими карантинними рослинами, надано висновки та рекомендації |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 180 | 180 |
| інші джерела | - | - |
| 6.12. Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації й ліквідації карантинних рослин (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії) | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 215,16 | 168,018 | За інформацією промислових підприємств виконано покос трави, у тому числі карантинної рослинності, на території площею 394,81 га |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 215,16 | 168,018 |
| 6.13. Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення боротьби з амброзією та іншими карантинними рослинами, рослинами-алергенами | Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради, суб’єкти господарювання | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 94,71 | 515,43 | Придбано обладнання:  ДПП "Кривбаспромводопостачання" – 3 мотокоси, 5 струн для мотокоси;  ПАТ "КЗРК"- 1 газонокосарку;  ПАТ "ПІВДГЗК"- 19 мотокос, 26 косильних струн, 1 висоторіз, 1 скошувач рослин, 2 тримери електричні |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 94,71 | 515,43 |
| **7. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості** | 7.1. Організація й здійснення робіт з екологічної освіти, обмін досвідом роботи працівників природоохоронних органів, проведення науково-технічних конференцій і семінарів з природоохоронних питань | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 3,5 | 2,9 | Виготовлено 11 дипломів з рамками та три сувенірні продукції з брендом міста для відзначення переможця та учасників конкурсу студентських наукових робіт з питань екології |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 3,5 | 2,9 |
| інші джерела | - | - |
| 7.2. Проведення громадської екологічної експертизи територій, об’єктів та проектів здійснення господарської діяльності | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | У рамках взаємодії з громадськими організаціями екологічного спрямування розглянуто 47 проектів планової діяльності про розміщення об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього середовища |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 7.3. Підтримка розвитку громадських організацій екологічного спрямування | Виконком Криворізької міської ради, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | - | - | Участь громадськості в роботі дорадчих органів виконкому міської ради – Ради екологічного планування, Робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, Тимчасової робочої групи з вивчення питань щодо забезпечення безпечної експлуатації полігонів твердих побутових відходів та поводження з твердими побутовими відходами в місті |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | - | - |
| 7.4. Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Виконком Криворізької міської ради | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 8 | 8 | Виготовлено брошуру "Атлас об’єктів природно-заповідного фонду м. Кривого Рогу", видану тиражем у 80 примірників, та розповсюджено серед закладів освіти, культури, громадських організацій |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 8 | 8 |
| інші джерела | - | - |
| 7.5. Проведення заходів з екологічної інформатизації суспільства (розміщення соціальної реклами екологічного спрямування) | Підприємства-учасники програми, виконком Криворізької міської ради, наукові організації та установи, громадські ор-ганізації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 10,575 | 22,75 | Промисловими підприємствами міста виготовлено постери соціальної реклами екологічного спрямування, що розмішені на 29 білбордах:  ТОВ "Екоспецтранс" – 11;  ПРАТ "СУХА БАЛКА" – 2;  ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна" – 1;  ПРАТ "ЦГЗК" – 5;  ПАТ "КЗРК"- 1;  ПАТ "ПІВДГЗК" – 3;  ДП "Криворізька теплоцентраль"- 1;  ПАТ "АМКР" – 5  За рахунок коштів міського бюджету виготовлено та на 5 білбордах розміщено соціальну рекламу "Не пали листя! Не завдавай шкоди собі та природі!", спрямовану на пропагування екологічної поведінки, що не завдає шкоди природі та людині |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | 2,105 | 2,105 |
| інші джерела | 8,47 | 20,645 |
| 7.6. Проведення виробничих та переддипломних практик, екскурсій, семінарів для студентів середніх і вищих навчальних закладів, громадських екологічних організацій з метою підвищення екологічної свідомості суспільства | Підприємства-учасники програми, громадські організації | 2016-2025 | Загальний обсяг, у т.ч.: | 0,55 | 0,55 | Промисловими підприємствами проведено 194 екскурсії для 4 218 осіб.  На підприємствах пройшли виробничу та переддипломну практику 7 і 166 студентів відповідно.  Громадською організацією "Міжрегіональне бюро екологічного захисту" організовані заходи для дітей, подорожі до Криворізького ботанічного саду Національної академії наук України, еколого-краєзнавчу експедицію до Олешківської пустелі, цілинного степу "Асканія-Нова", відвідування Учбово-курсового центру ПАТ "Кривбасзалізрудком" з учбовим полігоном (моделлю шахтної виробки) та діючими машинами й механізмами |
| державний бюджет | - | - |
| обласний бюджет | - | - |
| місцевий бюджет | - | - |
| інші джерела | 0,55 | 0,55 |
| **Загальні орієнтовні обсяги фінансування** | | | **2017** | **Загальний обсяг, у т.ч.:** | **742735,9** | **2110158,2** |  |
| **державний бюджет** | **-** | **-** |
| **обласний бюджет** | **-** | **-** |
| **місцевий бюджет** | **147279,6** | **113688,6** |
| **інші джерела** | **595456,3** | **1996469,6** |

***Секретар міської ради С.Маляренко***