Додаток

до рішення міської ради

31.01.2018 №2404

Перелік завдань і заходів Міської  програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього            природного середовища на 2016 – 2025 роки

| Назва напряму діяльнос-ті | Зміст заходів з виконання завдання | Виконавці | Строк виконання, роки | Орієнтовні обсяги фінансування заходів, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат виконан-ня заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Джерела фінансування | І етап 2016 – 2020 роки | ІІ етап 2021 – 2025 роки |  |

| 2. Охоро-на та ра-ціональне викорис-тання во-дних ресурсів | 2.33. Розширення та реконструкція загальноміських каналізаційних очисних споруд (I - IV черги), придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 90000 | 120000 | Поліпшення екологічного стану джерел водопостачання, зменшення скидання забруднюючих речовин до поверхневих водойм, запобігання несанкціонованому скиданню неочищенних стіч-них вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | державний бюджет | 18000 | 24000 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 49500 | 66000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 22500 | 30000 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
|  | 2.34. Проектування, будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них, у т.ч. у приватному секторі вздовж річок Інгулець та Саксагань | КП "Кривбасводоканал", управління капітального будівництва, благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради | 2016 – 2025 | Загальний обсяг, у т.ч. | 200230 | 220000 | Запобігання несанкціонованому скиданню неочищенних стічних вод, у тому числі до поверхневих водойм, поліпшення їх екологічного стану |
|  |  |  |  | державний бюджет | 36000 | 44000 |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 99000 | 121000 |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | 65230 | 55000 |  |
|  |  |  |  | інші джерела | - | - |  |
| 5. Розбудова та вдосконалення системи моніторин-гу навколишнього природного середовища | 5.1. Розбудова та впровадження автоматизованої системи моніторингу (спостережень) за станом атмосферного повітря | ПРАТ "ПІВНГЗК", "ЦГЗК", "ІНГЗК", "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", ПАТ "Кривбасзалізруком","ПІВДГЗК", ГЗК "УКРМЕХАНОБР" ПРАТ "ММК ім. Ілліча", ПРАТ "ХайдельбергЦемент Україна", ТОВ "МЕТІНВЕСТ Криворізький ремонтно-механічний завод" | 2016 – 2017 2018 | Загальний обсяг, у т.ч. | 10101,524 | - | Упровадження автоматизованих пунктів спостережень за станом атмосферного повітря з метою запобігання виникненню надмірного забруднення атмосферного повітря |
|  |  |  |  | державний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | місцевий бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  | інші джерела | 10101,524 | - |  |

Секретар міської ради                                                                        С.Маляренко