*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення міської ради*

*31.01.2018 №2436*

***Звіт***

***з виконання у 2017 році Програми «Теплий дім»***

***щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки***

Основною метою Програми «Теплий дім» щодо виконання заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках для їх співвласників у м. Кривому Розі на 2012 – 2021 роки (надалі – Програма) є упровадження енергозберігаючих технологій, що сприяють економному споживанню теплової енергії, здійснення заходів з енергозбереження в багатоквартирних будинках, надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків для підтримки в належному стані їх будинків, стимулювання діяльності управителів багатоквартирних будинків і їх прибудинкових територій та об'єднання ресурсів органів місцевого самоврядування й співвласників багатоквартирних будинків через співфінансування проектів «Теплий дім», зниження обсягів використання енергоресурсів, модернізація систем електропостачання багатоквартирного будинку із заміною електрощитових та внутрішньої електропроводки будинків, поліпшення мікроклімату приміщень, у тому числі шляхом заміни вікон та дверей у місцях загального користування багатоквартирних будинків, утеплення стін будинків і підвальних приміщень, проведення ремонту міжпанельних швів та капітального ремонту покрівель багатоквартирних будинків з їх утепленням, ремонт та ізоляція трубопроводів централізованого опалення, реконструкція системи централізованого опалення з установленням будинкових вузлів обліку теплової енергії.

На виконання заходів у міському бюджеті на 2017 рік було передбачено 11 496,979 тис. грн.

Фінансування робіт з енергозбереження в багатоквартирних будинках є цільовим та здійснюється за умови співфінансування співвласниками багатоквартирного будинку через їх управителів реалізації конкурсних проектів.

Одержувачами коштів і замовниками робіт є управителі багатоквартирних будинків та їх прибудинкових територій.

У межах реалізації Програми за результатами проведеного у 2016 році конкурсу «Теплий дім» визначено 16 будинків – переможців.

Освоєння коштів та виконання робіт у цих будинках, а саме: заміна віконних і дверних блоків на склопакети в місцях загального

2

користування, внутрішньої електропроводки, централізованого опалення, проведено в 2017 році.

На участь у конкурсі в 2017 році подали заявку 142 багатоквартирні житлові будинки. Переможцями визнано 95 житлових будинків, мешканці яких виявили бажання виконати заміну вікон та дверей на енергозаощадні. У зазначених житлових будинках за рахунок співфінансування з міського бюджету та співвласників виконано заміну вікон та/або дверей у місцях загального користування на склопакети. У житлових будинках завдяки встановленню нових вікон та/або дверей значно покращився естетичний стан, поліпшено житлові умови мешканців.

Станом на 01.01.2018 вартість проведених робіт за конкурсами складає 11 853,302 тис.грн., у тому числі за рахунок коштів міського бюджету – 10 953,834 тис. грн., співвласників багатоквартирних житлових будинків – 899,468 тис.грн.

Результатами використання зазначених коштів у 2017 році на реалізацію Програми стали: упровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в багатоквартирних будинках, поліпшення житлового фонду, надання фінансової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків для підтримки їх будинків, залучення коштів співвласників багатоквартирних будинків до участі в заходах з поліпшення технічного стану будинків.

***Секретар міської ради С.Маляренко***